Projektas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI

2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktu, Panevėžio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti taikos sutarties projektui (pridedama).

2. Įgalioti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorių Eugenijų Lunskį pasirašyti 
1 punkte nurodytą taikos sutartį.

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

JURIDINIS SKYRIUS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL SPRENDIMO „DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI“ PROJEKTO

2015 m. rugsėjo 15 d.

Projekto rengimą paskatinusios priežastys:

Panevėžio rajono savivaldybės administracija su UAB „Autairas“ sudarė Statybos darbų rangos 2013 m. liepos 11 d. sutartį Nr. S1-319 (toliau – Sutartis). Sutartis nebuvo laiku įvykdyta. Panevėžio rajono savivaldybės tarybai 2015 m. rugsėjo 15 d. pateiktas UAB „Autairas“ pasiūlymas sudaryti taikos sutartį. Juo siūloma, atsižvelgus į Sutarties 13.1 p., sumažinti priskaičiuotus 
UAB „Autairas“ delspinigius iki 8000 Eur.

Sprendimo projekto esmė ir tikslai:

Pasirašius taikos sutartį, sutarties šalys – Panevėžio rajono savivaldybės administracija ir UAB „Anrestas“, patvirtins ją teisme CPK XXXIX skyriuje (CPK 579–582 straipsniuose) nustatyta supaprastinto proceso tvarka, taip bus išvengta galinčio kilti teisminio ginčo pagal Sutartį.

Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. T-207, 
7 punktu, taikos sutarties pasirašymui būtinas Savivaldybės tarybos pritarimas sutarties projektui.

Kokių pozityvių rezultatų laukiama:

Pasirašius taikos sutartį ir patvirtinus ją teisme, kreipsimės į VšĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą, ir, pateikus galutinį mokėjimo prašymą su sąskaitomis ir teismo nutartimi, bus galimybė gauti kompensaciją, nurodytą galutiniame mokėjimo prašyme.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių šiuo metu nenumatoma.

Kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą.

Nereikia.

Reikiami paskaičiavimai, išlaidų sąmatos bei finansavimo šaltiniai, reikalingi sprendimui įgyvendinti.

Yra tikimybė, kad įgyvendinus šį sprendimo projektą, taikos sutarties delspinigių suma, kuri bus patvirtinta teismo nutartimi, liks Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybė.

Sprendimo projektui nereikalingas antikorupcinis vertinimas.

Vyr. specialistė					Daiva Čiplienė