                                      
[image: image1.png]


                                     

                                                                   Projektas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2016 m. kovo 30 d. Nr. T-

Panevėžys


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies            17 punktu, 2016 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio      29 d. įsakymu Nr. 3D-957 „Dėl 2016 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:


Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės 2016 m. melioracijos prioritetinių darbų programą (pridedama).

Algis Dzikas

2016-03-15

                                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                                         Panevėžio rajono savivaldybės

                                                                                                         tarybos

                                                                                                         2016 m. kovo 30 d. sprendimu

                                                                                                         Nr. T-

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M.

MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ 

PROGRAMA

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato

 vnt.
	Kiekis
	Darbų vertė

Eur

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Išlaidos
	
	
	415 000

	
	Melioracijos statinių remontas ir priežiūra
	
	
	377 329

	1
	Velžio seniūnijos Preidžių kaime griovio J-4 remontas
	km
	2,3
	13 424

	2
	Ramygalos seniūnijos Sokelių kaime griovių U-4,    

U-4-14, U-4-16-2 ir U-4-16-4 remontas
	km
	2,7
	16 379

	3
	Karsakiškio seniūnijos Sodelių ir Geležių kaimuose Pyvesos ir Marnako sausinimo sistemų griovių ir juose esančių statinių remontas
	km
	5,5
	36 406

	4
	Ramygalos seniūnijos Kučių kaime griovių ir juose esančių statinių remontas
	km
	4,66
	28 519

	5
	Naujamiesčio seniūnijos Liberiškio kaime griovio G-3 ir jame esančių statinių remontas
	km
	0,78
	7 079

	6
	Krekenavos seniūnijos Linkaučių kaime griovių ir juose esančių statinių remontas
	km
	3,94
	27 454

	7
	Karsakiškio seniūnijos Tiltagalių kaime Šono upelio ir jame esančių statinių remontas
	km
	1,90
	12 056

	8
	Panevėžio seniūnijos Vaivadų kaime griovių ir juose esančių statinių remontas
	km
	1,92
	16 806

	9
	Upytės seniūnijos Ėriškių kaime griovių ir juose esančių statinių remontas
	km
	3,19
	31 561

	10
	Velžio seniūnijos Dembavos kaime Dembavos upelio  t. pk. 5+50-9+00 ir 12+40-17+93 remontas
	km
	0,903
	5 263

	11
	Miežiškių seniūnijos Bukaltiškių ir Martyniškių kaimuose griovių ir juose esančių statinių remontas
	km
	3,12
	41 256

	12
	Ramygalos seniūnijos Miškinių ir Debikonių kaimuose griovių ir juose esančių statinių remontas
	km
	6,49
	43 530

	13
	Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas
	vnt
	21
	66 159

	14
	Valstybei nuosavybės teise priklausančių 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų remontas gyvenvietėse 
	vnt.
	5
	17 161

	15
	 Miežiškių seniūnijos Jasvilonių kaime griovio V-9 priežiūra
	ha
	4,1
	2 869

	16
	Naujamiesčio seniūnijos Gustonių ir Vilkelių kaimuose griovių priežiūra
	ha
	2,8
	1 907

	17
	Velžio seniūnijos Dubų kaime griovių priežiūra
	ha
	6,6
	4 300

	18
	Smilgių seniūnijos Perekšlių ir Smilgių kaimuose griovių priežiūra
	ha
	12,8
	5 200

	
	Melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių eksploatacija
	
	
	13 041

	1
	Vandens kėlimo siurblinių (Skaistgirių, Bernatonių, Berniūnų) eksploatacija
	vnt
	3
	6 900

	2
	Išlaidos už elektros energiją
	vnt
	3
	3 100

	3
	Užtvankų (Stepanionių, Žibartonių, Pažibių) eksploatacija
	vnt
	3
	3 041

	
	Kitos išlaidos
	
	
	24 630

	1
	Melioracijos statinių kadastro sudarymas
	ha
	115423,7
	4 630

	2
	Melioracijos projektų M1:2000 planinės medžiagos vektorizavimas ir atributinių duomenų rinkinio pagal Mel GIS specifikaciją
	ha
	26667
	20 000


_______________________________

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL SPRENDIMO „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGAMOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

2016 m kovo 15 d.

Panevėžys


Projekto rengimą paskatinusios priežastys.


Rajonas pagal žemių nusausinimo apimtį yra didžiausias šalyje. Daugiau kaip 90 proc. visos žemės ūkio produkcijos išauginama nusausintoje žemėje. Apie 70 proc. drenažo sistemų įrengta prieš 45–50 metų. Melioracijos statiniai vidutiniškai nusidėvėję 67 proc. Palyginti su  2008 m. lėšos melioracijos statiniams prižiūrėti ir remontuoti sumažintos 2,6 karto. Per pastaruosius 5 metus 1 ha nusausintų žemių rajone teko apie 3 eurus. Poreikis tenkinamas apie  20 proc.


Žemės ūkio skyrius, atsižvelgdamas į rajonui skirtų lėšų limitą, melioracijos sistemų būklę, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatytais prioritetais ir žemės naudotojų prašymais parengia melioracijos prioritetinių darbų programą.


Projekto rengimo esmė ir tikslai.


Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro    2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-957.


Projekto tikslas – patvirtinti valstybės lėšomis finansuojamą melioracijos prioritetinių darbų 2016 m. programą.


Kokių pozityvių rezultatų laukiama.


Programoje prioritetas (didžioji lėšų dalis) skiriamas magistralinių melioracijos griovių tvarkymui (šienavimui, krūmų kirtimui, drenažo žiočių atnaujinimui, griovių dugno valymui). Šiam tikslui numatyta 71 proc. lėšų 16 proc. lėšų planuojama panaudoti šalinant avarinius melioracijos statinių gedimus. 


Įgyvendinus melioracijos prioritetinių darbų programą bus suremontuota 63,6 km griovių,       11 vandens pralaidų, 75 ha sausinimo sistemų, sutvarkytos 252 drenažo sistemų žiotys. Atlikta objektų, kurie buvo finansuojami iš ES struktūrinių fondų, priežiūra. 


Atlikus šiuos darbus, bus užtikrintas žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių tinkamas veikimas.


Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.


Neigiamų  pasekmių nenumatoma.


Kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą.


Galiojančių teisės aktų keisti arba panaikinti nereikia.


Reikiami paskaičiavimai, išlaidų sąmatos bei finansavimo šaltiniai, reikalingi sprendimui įgyvendinti.


Finansavimo šaltiniai – valstybės biudžeto lėšos, skirtos melioracijos funkcijai atlikti. Panevėžio rajono savivaldybės administracijai žemės ūkio ministro įsakymu paskirta      415 000 eurų melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbams atlikti. Šios lėšos bus naudojamos melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių priežiūrai ir remontui, didelio skersmens drenažo rinktuvų avarinių gedimų šalinimui.

Vyr. specialistas                                                                                            Algis Dzikas 

_113830824.unknown

