Projektas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS SOLIDARUMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PAŽEISTAI MELIORACIJOS INFRASTRUKTŪRAI ATKURTI PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2019 m. vasario 20 d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,            Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių,  patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio  10 d. įsakymu Nr. 3D-730 „Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių patvirtinimo“, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti programą (pridedama).

2. Įsipareigoti padengti netinkamas finansuoti, tačiau  programai įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia programai skiriamas finansavimas.

3. Pavesti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai vykdyti projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas įgyvendinant programą.

Antanas Berežanskis

2019-02-07

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL SPRENDIMO „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS SOLIDARUMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PAŽEISTAI MELIORACIJOS INFRASTRUKTŪRAI ATKURTI PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

2019 m. vasario 6 d.

Panevėžys

Projekto rengimą paskatinusios priežastys.

Rajonas pagal žemių nusausinimo apimtį yra didžiausias šalyje. Daugiau kaip 90 proc. visos žemės ūkio produkcijos išauginama nusausintoje žemėje. Apie 70 proc. drenažo sistemų įrengta prieš 45–50 metų. Melioracijos statiniai vidutiniškai nusidėvėję 71 proc. Poreikis tenkinamas apie    20 proc.

Projekto rengimo esmė ir tikslai.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-730.

Projekto tikslas – patvirtinti Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšomis  finansuojamą  pažeistą melioracijos infrastruktūros atkūrimo programą.

Kokių pozityvių rezultatų laukiama.

Programoje prioritetas (didžioji lėšų dalis) skiriamas magistralinių melioracijos griovių tvarkymui (šienavimui, krūmų kirtimui, drenažo žiočių atnaujinimui, griovių dugno valymui). Šiam tikslui numatyta 74,6 proc. lėšų.  16,4 proc. lėšų skiriama drenažo ir jo statinių atstatymo darbams, 9,0 proc. lėšų skiriama tiltų remontui.

Įgyvendinant šią programą  bus suremontuota apie 42 km griovių, 34 vandens pralaidos, 34 ha sausinimo sistemų.

Atlikus šiuos darbus, bus užtikrintas žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių tinkamas veikimas.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą.

Galiojančių teisės aktų keisti arba panaikinti nereikia.

Reikiami paskaičiavimai, išlaidų sąmatos bei finansavimo šaltiniai, reikalingi sprendimui įgyvendinti.

Finansavimo šaltiniai – Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšos. Panevėžio rajono savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu paskirta 705 270 eurų pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti. Šios lėšos bus naudojamos melioracijos griovių ir juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remontui.

Vyr. specialistas    Antanas Berežanskis

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRIEMONĖS DALIES NR. 27 OBJEKTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Kadastro vietovė (kodas) | Objektas * | Žemė-lapio (plano) kodas | Objekto mato vienetas | Objekto kiekis | Statybos darbai** | Preliminari objektų remontui ir (ar) rekonstrukcijai atlikti reikalingų paslaugų ir darbų finansavimo lėšų suma, tūkst. Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Tiltagalių k. v. (6681) Tiltagalių k. v. (6681) | Panevėžio rajono Tiltagalių k. v. melioracijos projekto Nr. 1 1958 m., 3 1963 m., 4 1964 m., 5 1967 m., 5 1971 m., 6 1969 m., 9 1975 m., 10 1976 m., 11 1978 m. griovių ir juose esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remontas Grioviai: Sausinės up. S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 Marnakėlės up. M-3 M-5 Iš viso griovių: Pralaidos: Panevėžio rajono Tiltagalių k. v. melioracijos projekto Nr. 5 1967 m., 9 1975 m., 11 1978 m. drenažo ir juose esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remontas Kanalizuoti grioviai: S-7 Marnakėlės up. Drenažas | 66010 66010 | km km km km km km km km km km km vnt. km km ha | 2,49 1,01 1,24 0,94 1,11 1,63 1,94 1,56 0,66 0,49 13,07 16 0,297 0,982 25,60 | remontas remontas | 118,00 47,00 10,00 45,00 |
| Iš viso: drenažo Tiltagalių k. v. |  |  |  |  |  |  | 55,00 |
| Iš viso Tiltagalių k. v.: |  |  |  |  |  |  | 220,00 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Geležių k. v. (6622) | Panevėžio rajono Geležių k. v. melioracijos projekto Nr. 1 1964 m., 5 1971 m. griovių ir juose esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remontas Grioviai: Ž-9 Ž-9-3 Ž-9-2 Ž-9-4 Ž-9-6 Iš viso griovių Pralaidos: | 66006 |  | km km km km km vnt. |  |  | 5,20 0,25 0,84 0,90 1,55 8,74 3 |  | remontas | 98,79 12,00 |
| Iš viso: Geležių k. v. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,79 |
| Iš viso: Geležių ir Tiltagalių k. v. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,79 |

| 3. | Eigirdų k. v. (6617) | Panevėžio rajono Miežiškių seniūnijos Eigirdų k. v. Gitėnų kaime, tilto ant Nevėžio up. pk. 310+00 remontas | 66009 | vnt. | 1 | remontas | 63,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso Eigirdų k. v. |  |  |  |  |  |  | 63,80 |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Mikėnų k. v. (6642) |  | Panevėžio rajono Vadoklių seniūnijos Mikėnų k. v. drenažo ir juose esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remontas Grioviai: Aptekos up. A-7 A-10 A-10-1 A-10-2 G-6 Iš viso griovių Pralaidos Kanalizuoti grioviai:(drenažas) |  |  | 66001 |  | km km km km km km km vnt. km ha | 0,15 2,64 3,10 0,53 1,15 0,46 8,03 3 0,44 8,82 |  | remontas |  | 76,00 25,00 60,68 |
| Iš viso: Mikėnų k. v. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,68 |
| 5. |  | Vadoklių k. v. (6687) |  | Panevėžio rajono Vadoklių seniūnijos Vadoklių kadastrinės vietovės griovių ir juose esančių statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, remontas Grioviai: O-1 O-4 O-4-2 O-4-2-4 O-4-4 J-43 Iš viso griovių Pralaidos: | 66001 |  | km km km km km km km vnt. |  |  | 0,80 4,31 1,19 0,52 1,63 3,10 11,55 12 |  | remontas | 107,0 42,0 |
| Iš viso: Vadoklių k. v. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,00 |
| Iš viso: pagal priemonę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,27 |

_________________________________________________________________