Projektas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO, STATYBOS, REKONSTRAVIMO, REMONTO DARBŲ, PRIE KURIŲ FINANSAVIMO PRISIDEDA FIZINIAI IR (AR) JURIDINIAI ASMENYS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. vasario 20 d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio            32 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 16 straipsniu, Panevėžio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2007 m.         kovo 22 d. sprendimą Nr. T-40 ,,Dėl Gatvių asfaltavimo bei vandentvarkos tinklų įrengimo eigos ir apmokėjimo už atliekamus darbus, kai dalį jų vertės savanorišku indėliu apmoka gyventojai, tvarkos patvirtinimo“.

Rimas Samkus

2019-02-06

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO, STATYBOS, REKONSTRAVIMO, REMONTO DARBŲ, PRIE KURIŲ FINANSAVIMO PRISIDEDA FIZINIAI IR (AR) JURIDINIAI ASMENYS, TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo ir remonto darbų (toliau – darbai) atlikimo tvarką Panevėžio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo naudojimo teritorijoje.

2.	Aprašo paskirtis – reglamentuoti Savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje esančių bendrai finansuojamų darbų sąrašo sudarymą ir sąlygų finansuoti nustatymą, paraiškų priėmimą, vertinimą ir sprendimų dėl objektų darbų tinkamumo finansuoti priėmimą bei infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo ir remonto darbų organizavimo tvarką, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims (toliau – Pareiškėjas).

3.	Lėšos Apraše išvardytiems darbams apmokėti skiriamos iš Savivaldybės biudžeto ir kitų teisėtai gautų lėšų.

4.	Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

4.1.	Bendrojo naudojimo teritorija – Savivaldybės teritorijoje esanti valstybinė žemė, neišnuomota ar kitais būdais nesuteikta naudotis fiziniam ir (ar) juridiniam asmeniui.

4.2.	Objektas – Paraiškoje nurodomas infrastruktūros objektas (susisiekimo komunikacijos, vandentvarkos infrastruktūra, gatvių apšvietimo tinklai), kurio projektavimo, statybos, rekonstravimo ir remonto darbų išlaidas Apraše nustatyta tvarka apmoka Savivaldybė, fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys.

4.3.	Darbai – projektavimas, statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas.

4.4.	Paraiška – Savivaldybei pareiškėjo teikiamas nustatytos formos prašymas prisidėti finansiškai prie Objekto darbų atlikimo (1 priedas).

4.5.	Pareiškėjas – fizinis ir (ar) juridinis asmuo, norintis savo lėšomis prisidėti prie Objekto darbų finansavimo ir teikiantis Paraišką Savivaldybės administracijai, siekiant sudaryti Dalinio apmokėjimo sutartį su Savivaldybės administracija.

4.6.	Dalinio apmokėjimo sutartis – fizinio ir (ar) juridinio asmens su Savivaldybės administracija sudaryta sutartis, kurioje numatoma tikslinė lėšų panaudojimo paskirtis ir įvardijami bendrai finansuojami Objekto Darbai ir finansavimo sąlygos (2 priedas).

5.	Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo ir kitų teisės aktų sąvokas.

II. BENDRAI FINANSUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS IR SĄLYGŲ FINANSUOTI NUSTATYMAS

6.	Bendrai finansuojamų Objektų sąrašas:

6.1.	susisiekimo komunikacijos – vietinės reikšmės keliai, gatvės, šaligatviai, pėsčiųjų ir (ar) dviračių takai, privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės, kiti susisiekimo infrastruktūros objektai;

6.2.	vandentvarkos infrastruktūra – vandens tiekimo, buitinių, paviršinių nuotekų šalinimo tinklai;

2

6.3.	apgyvendintų vietovių gatvių apšvietimo tinklai.

7.	Minimali Aprašo 6.1 papunktyje nurodyto Objekto darbų vertė – 15,0 tūkst. eurų. Dalinio  Pareiškėjo prisidėjimo dydis ne mažesnis kaip 40 procentų.

8.	Minimali Aprašo 6.2 papunktyje nurodyto Objekto darbų vertė – 25,0 tūkst. eurų. Dalinio  Pareiškėjo prisidėjimo dydis ne mažesnis kaip 40 procentų.

9. Minimali Aprašo 6.3 papunktyje nurodyto Objekto darbų vertė – 5,0 tūkst. eurų. Dalinio  Pareiškėjo prisidėjimo dydis ne mažesnis kaip 50 procentų.

III. PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS, VERTINIMAS IR OBJEKTŲ SĄRAŠO SUDARYMAS

10.	Pareiškėjas ar jo įgaliotas atstovas teikia Paraišką Savivaldybės administracijai iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.

10.	Paraiškoje nurodoma:

10.1.	Pareiškėjo pavadinimas, įgaliotojo asmens vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys, įgaliojimas atstovauti Pareiškėjui (jei Paraišką teikia grupė fizinių ir (ar) juridinių asmenų);

10.2. Objekto pavadinimas, adresas, vieta, aprašymas, matmenys ar Objektą apibūdinantys projektiniai pasiūlymai, schema, preliminari vertė (nurodyti neprivaloma), finansiniai įsipareigojimai. Preliminari vertė apskaičiuojama taikant statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo metodiką, arba palyginamuosius ekonominius rodiklius, arba nustatoma vadovaujantis analogiškų darbų pirkimų sutartimis. Preliminari vertė Paraiškoje nurodoma tik prognozuojamai sąnaudų apimčiai nustatyti. Dalinio apmokėjimo sutartyje jos šalims tenkančios bendrojo finansavimo dalys apskaičiuojamos vertinant viešojo Darbų pirkimo konkurso laimėtojo statybos montavimo darbų kainą;

10.3. kiti papildomi dokumentai, kurie gali būti svarbūs vertinant Paraišką.

11.	Kai Paraišką teikia asmenų grupė, paramos dydžio dalį, tenkančią kiekvienam asmeniui, nusistato patys Pareiškėjai ir pateikia raštišką susitarimą.

12.	Iškilus specifiniams, techniniams, technologiniams ar kitiems su Paraiškos vertinimu susijusiems klausimams, Savivaldybės administracija gali prašyti pateikti papildomų dokumentų.

13.	Savivaldybės administracija nagrinėja gautas Paraiškas, jų atitiktį Aprašo reikalavimams ir iki einamųjų metų spalio 1 d. teikia Savivaldybės tarybos Biudžeto, ekonomikos ir investicijų komitetui (toliau – Komitetas) derinti Objektų, kurių Darbai galės būti Aprašo nustatyta tvarka finansuojami ateinančių metų Savivaldybės biudžeto ir Pareiškėjo dalinio prisidėjimo lėšomis, sąrašą.

14.	Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

14.1.	 Pareiškėjo nurodyta Objekto Darbų apimties, jų preliminarios vertės ir Pareiškėjo prisidėjimo dydžio atitikimas Aprašo 7–9 punktų reikalavimams;

14.2. 	techninės galimybės atlikti Paraiškoje nurodytus Darbus, jų būtinumas. Pagal kompetenciją vertinamas viešasis interesas ir atitikimas teritorijų planavimo dokumentams, kitiems teisės aktams;

14.3. 	darbų tęstinumas. Vertinama, ar yra projektinė dokumentacija, ar Darbai pradėti pagal ankstesnius projektus ir kt.;

14.4. 	finansinės galimybės skirti Savivaldybės biudžeto ar kitas teisėtai gautas lėšas Darbams apmokėti;

14.5. 	Paraiškos pateikimo data.

15.	Gavus daugiau kaip vieną Paraišką dėl kiekvienos iš Aprašo 6 punkte nurodytos Objektų grupės bendrojo finansavimo, pirmenybė teikiama skiriant Objektui balus:

15.1. iki 5 balų Objektui, prie kurio įgyvendinimo Pareiškėjas prisideda didesne, negu nustatyta Apraše, dalinio apmokėjimo dalimi;

3

15.2. iki 5 balų Objektui, kuris tarnauja didesniam vietos bendruomenės narių skaičiui. Susisiekimo komunikacijų ir gatvių apšvietimo įrengimo atveju vertinamas einamojo laikotarpio statistinis gyvenamosios vietovės gyventojų skaičius, vandentvarkos tinklų įrengimo atveju vertinamas vartotojų, pateikusių raštiškus pasižadėjimus jungtis prie šių tinklų, skaičius.

16. Komitetas, atsižvelgdamas į Paraiškų duomenis ir kriterijus bei argumentus, kuriais vadovaujantis sudarytas Objektų sąrašas, gali paprašyti pateikti papildomų duomenų apie Pareiškėją, Objektą, Darbus ir kt., arba nurodo išbraukti kurio nors vieno ar kelių kriterijų neatitinkantį Objektą iš derinamo sąrašo, arba derina Objektų sąrašą be pastabų. Apie Paraiškos vertinimo rezultatus Pareiškėjai informuojami raštu.

17. Savivaldybės taryba iki einamųjų metų pabaigos priima sprendimą dėl sutikimo finansuoti Objektų sąraše įrašytų Objektų Darbus.

IV.  DARBŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

18. Objektų sąraše nurodytų Darbų viešieji pirkimai atliekami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų juos reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Nustačius Darbų viešojo pirkimo laimėtoją, apie jo pasiūlymo kainą ir dalinio apmokėjimo dydį Pareiškėjas informuojamas raštu, jam pateikiant Dalinio apmokėjimo sutarties projektą. Pasirašyti Dalinio apmokėjimo sutartį ir pervesti savo dalį bendrojo Darbų finansavimo lėšų dalį Pareiškėjas privalo per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie viešojo pirkimo laimėtoją gavimo.

20. Viešojo pirkimo sutartis su jo laimėtoju sudaroma tik Pareiškėjui pasirašius Dalinio apmokėjimo sutartį ir pervedus joje nustatyto dydžio lėšas į Savivaldybės sąskaitą.

21. Darbai vykdomi laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų juos reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, Savivaldybės specialistams vykdant Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintoje tvarkoje nustatytą sutarčių vykdymo priežiūrą.

22. Pareiškėjui neįvykdžius Aprašo 19 punkto reikalavimų, viešasis Darbų pirkimas nutraukiamas, pirkimo sutartis nesudaroma, o Pareiškėjas informuojamas, kad Paraiška atmetama.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Už Paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą atsako juos pateikęs Pareiškėjas.

24. Su dalinio finansavimo lėšų skyrimu susiję, bet Apraše nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

25. Aprašas keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

_____________________

Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos aprašo

1 priedas

(Pavyzdinė paraiškos forma)

_______________________________________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas, įgalioto asmens vardas, pavardė, tel. )

_______________________________________________________________________________

(pareiškėjo adresas)

Panevėžio rajono savivaldybės administracijai

P A R A I Š K A

_______________________

(data)

Vadovaudamiesi Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos aprašu, prašome sudaryti Dalinio apmokėjimo sutartį dėl bendrai finansuojamų Objekto darbų atlikimo.

1. Objekto pavadinimas (-ai) _________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Adresas, vieta ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Fiziniai duomenys (ilgis, plotis, pradžia, pabaiga, elementų skaičius ir pan.) __________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Trumpas aprašymas ______________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5. Preliminari vertė _________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6. Įsipareigojame skirti _________ (nurodyti dalinio apmokėjimo procentą) lėšų šiems Darbams apmokėti.

PRIDEDAMA:

1. Įgaliojimas atstovauti Pareiškėjui (jeigu taikoma).

2.	Projektiniai pasiūlymai (pateikiami laisva forma), .......lapas (-ai).

3. Objekto schema, ……..lapas (-ai).

4. Preliminarios vertės skaičiavimai,...... lapas (-ai).

5.  Kita...................

_________________________________                          ________________________________

(parašas)                                                                (vardas, pavardė)

Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos aprašo

2 priedas

DALINIO APMOKĖJIMO SUTARTIS

20..... m .....................................d., Nr.

Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), kodas 188774594, atstovaujama Savivaldybės administracijos..........................................................................................,

(pareigos, vardas, pavardė)

........................................................................................ veikiančio pagal Administracijos nuostatus, ir..............................................................................................................................................................

(Pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, kodas, adresas)

................................................................................................................................................................

(toliau – Pareiškėjas), atstovaujama.......................................................................................................

(pareigos, vardas, pavardė (juridiniam asmeniui)

veikiančio pagal .....................................................................................................................................

(atstovavimo pagrindas)

toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-     „Dėl „Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo“, susitarėme ir sudarėme šią Dalinio apmokėjimo sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia sutartimi nustatomi šalių įsipareigojimai dėl ............................................................................

(Objekto ir Darbų pavadinimas) ................................................................................................................................................................

dalinio apmokėjimo.

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Savivaldybė įsipareigoja panaudoti iš Pareiškėjo gautas Sutarties 2.2 p. nurodyto dydžio lėšas Sutarties 1.1 p. numatytai paskirčiai, pervedant jas viešojo pirkimo konkurso būdu parinktam Darbus atlikti rangovui (paslaugų teikėjui);

2.2. Pareiškėjas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie viešojo pirkimo laimėtoją gavimo pervesti .....................................................................................................................................

(suma skaičiais ir žodžiais)

...............................Eur į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą LT314010041200010104 Luminor Bank AB.

III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

3.1. Jei Savivaldybė nevykdo 2.1 p. numatytų įsipareigojimų, ji privalo grąžinti gautą sumą Pareiškėjui.

2

3.2. Jei Pareiškėjas nevykdo sutarties 2.2 p. numatytų įsipareigojimų, Sutartis ir viešojo Darbų pirkimo procedūros nutraukiamos, Darbų pirkimo sutartis nesudaroma, Pareiškėjo Paraiška atmetama.

IV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

4.1. Šalys, vykdydamos šią Sutartį, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios Sutarties sąlygomis.

4.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki šalių visiško įsipareigojimų įvykdymo arba galioja iki kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų sąlygų atsiradimo.

4.3. Šalių raštišku susitarimu Sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta. Šis susitarimas yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

4.4. Nė viena Šalis neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų trečiajai šaliai be kitos Šalies raštiško sutikimo.

4.5. Ginčai, kylantys vykdant šią Sutartį, sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

4.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

V. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Savivaldybė				       Pareiškėjas

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Kodas 188774594

Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys

A. s. LT314010041200010104

Luminor Bank AB, kodas 40100

Tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75

El. p. savivaldybe@panrs.lt

Pareigos				Pareigos

Vardas, pavardė			Vardas, pavardė

A.V.				A.V.

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL SPRENDIMO „DĖL INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO, STATYBOS, REKONSTRAVIMO, REMONTO DARBŲ, PRIE KURIŲ FINANSAVIMO PRISIDEDA FIZINIAI IR (AR) JURIDINIAI ASMENYS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

2019 m. vasario 6 d.

Panevėžys

Projekto rengimą paskatinusios priežastys.

2018 metų pabaigoje Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 16 straipsnio pakeitimo įstatymas nustato, kad šio straipsnio 1 dalis įsigalioja 2019 m. kovo 1 d. Keičiamo straipsnio 1 dalyje nustatoma, kad tais atvejais, kai dalis savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kelio ir kelio statinio projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) išlaidų yra padengiama privačiomis fizinių ir (ar) juridinių asmenų lėšomis, tokio kelio ir kelio statinio projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbams gali būti teikiamas prioritetas kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių ir kelių statinių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) atžvilgiu tos savivaldybės, kuriai nuosavybės teise priklauso kelias ir kelio statiniai, institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis. Savivaldybių taryboms iki 2019 m. vasario 28 d. nurodyta priimti Kelių įstatymo 16 straipsnio 1 dalies įgyvendinamuosius teisės aktus.

Sprendimo projekto esmė ir tikslai.

Prioriteto priskyrimas vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltavimo darbams, kurių dalį Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka savanorišku indėliu apmoka fiziniai ar juridiniai asmenys, nustatytas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos apraše, patvirtintame Savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-258 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šio sprendimo tikslas – optimizuoti Savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl Gatvių asfaltavimo bei vandentvarkos tinklų įrengimo eigos ir apmokėjimo už atliekamus darbus, kai dalį jų vertės savanorišku indėliu apmoka gyventojai, tvarkos patvirtinimo“ patvirtintą Savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų bendrojo finansavimo lėšomis įgyvendinamų projektų apmokėjimo tvarką. Sprendimo projektas numato galimybę įgyvendinti ne tik gatvių asfaltavimo ir vandentvarkos tinklų įrengimo projektus, bet ir projektuoti, statyti, rekonstruoti ar remontuoti kitus susisiekimo komunikacijų objektus, vandens tiekimo, buitinių, paviršinių nuotekų šalinimo tinklus, gatvių apšvietimo tinklus.

Kokių pozityvių rezultatų laukiama.

Priimtas sprendimas leis įgyvendinti Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891           16 straipsnio pakeitimo įstatymo nuostatas. Prioriteto nustatymas bendro Savivaldybės ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų finansavimo projektams suteiks galimybę rajono gyventojams ir savivaldybėje veikiančioms įmonėms pagreitinti reikiamos infrastruktūros sukūrimą, palengvins Savivaldybės biudžetui tenkančią susisiekimo infrastruktūros ir komunalinio ūkio plėtros sektoriaus finansavimo naštą. Reglamentuota  bendrai  finansuojamų infrastruktūros objektų vertinimo, lėšų kooperavimo ir

2

darbų organizavimo tvarka leis Savivaldybei, fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims priimti sprendimus dėl galimybės dalyvauti įgyvendinant projektus tvarkos apraše nustatytu būdu.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nėra.

Kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą.

Priėmus teikiamą projektą, pripažįstamas netekusiu galios Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl Gatvių asfaltavimo bei vandentvarkos tinklų įrengimo eigos ir apmokėjimo už atliekamus darbus, kai dalį jų vertės savanorišku indėliu apmoka gyventojai, tvarkos patvirtinimo“.

Reikiami paskaičiavimai, išlaidų sąmatos bei finansavimo šaltiniai, reikalingi sprendimui įgyvendinti.

Paskaičiavimai nereikalingi.

Sprendimo projektui antikorupcinis vertinimas atliktas.

Vedėjas				                                                  Rimas Samkus