DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARYBOS 2022 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-50 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IKI 2030 M. PLANUOJAMŲ  ĮRENGTI VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m. vasario 24 d. Nr. T-

### Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 23 straipsnio 11 dalimi, Panevėžio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje iki 2030 m. planuojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-50 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje iki 2030 m. planuojamų  įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Domas Jankevičius

2025-01-28

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-50

(Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2025 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T- redakcija)

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IKI 2030 M. PLANUOJAMŲ ĮRENGTI VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Savivaldybė | Gyvenvietė | Adresas (gatvė, Nr.) | Planuojamos stotelės koordinatės LKS sistemoje - X | Planuojamos stotelės koordinatės LKS sistemoje - Y | Įkrovimo prieigų sk. | Įkrovimo prieigų tipas2 | Bendra visų prieigų (stotelės) galia | Planuojami įrengimo metai | Transformatori-nės pastotės, nuo kurios planuojamas pajungimas, numeris |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panevėžio rajono savivaldybė | Velžys | Nevėžio g. 54 | 6172988 | 527135 | 2 | Didelės galios | 100 | 2027 |  |
| 2. | Panevėžio rajono savivaldybė | Smilgiai | Panevėžio g. 6 | 6185028 | 501092 | 2 | Didelės galios | 100 | 2027 | Sm-707 |
| 3. | Panevėžio rajono savivaldybė | Karsakiškis | Lėvens g. 28A | 6184362 | 536254 | 2 | Didelės galios | 100 | 2027 | E-223 |
| 4. | Panevėžio rajono savivaldybė | Dembava | Svajonių g. 4 | 6177390 | 525649 | 2 | Didelės galios | 100 | 2027 | TR-259 |
| 5. | Panevėžio rajono savivaldybė | Raguva | Laisvės g. 28 | 6158872 | 539581 | 2 | Didelės galios | 100 | 2029 | RG-406 |
| 6. | Panevėžio rajono savivaldybė | Vadokliai | Ramygalos g. 46 | 6151168 | 529937 | 2 | Didelės galios | 100 | 2029 | R-314 |
| 7. | Panevėžio rajono savivaldybė | Tarnagalos k. | Krekenavos kelias 1A | 6168891 | 514075 | 2 | Didelės galios | 100 | 2029 |  |
| 8. | Panevėžio rajono savivaldybė | Vaivadai | Vilkatupio g. 2 | 6180257 | 525109 | 2 | Didelės galios | 100 | 2030 | MT-430 |
| 9. | Panevėžio rajono savivaldybė | Ramygala | Vadoklių g. 22 | 6152746 | 519452 | 2 | Didelės galios | 100 | 2030 |  |
| 10. | Panevėžio rajono savivaldybė | Ramygala | Dariaus ir Girėno g. 32 | 6152345 | 519141 | 2 | Didelės galios | 100 | 2030 |  |

_______________________

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  TARYBOS 2022 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-50 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IKI 2030 M. PLANUOJAMŲ  ĮRENGTI VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. sausio 28

Panevėžys

- Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Sprendimo projekto nauja redakcija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 
23 straipsnio 11 dalimi, kuri įpareigoja savivaldybes ne rečiau kaip kas 3 metus atnaujinti savivaldybės elektromobilių įkrovimo prieigų planą.

Nauja plano redakcija „Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje iki 2030 metų planuojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planas“ suderinta su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (2025 m. sausio 29 d. raštas Nr. 2-333 „Dėl viešai prieinamų įkrovimo prieigų plano derinimo“).

Palyginti su 2022 metų elektromobilių įkrovimo prieigų planu, naujoje redakcijoje pakeistos trys elektromobilių įkrovimo prieigos (Tičkūnai, Smėlynės g. 222 pakeista į Smilgiai, Panevėžio g. 6; Dembava, Dembavos g. 30 pakeista į Karsakiškis, Lėvens g. 28A; Raguva, Laisvės g. 28 – į Dembava, Svajonių g. 4). Elektromobilių įkrovimo prieigos pakeistos, nes netoli šių vietų jau yra įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės. Naujoje redakcijoje visose eilutėse pakeistas elektromobilių prieigų skaičius iš 1 prieigos į 2 prieigas. Taip pat pakeista visose eilutėse bendra visų prieigų (stotelių) galia.

Lietuvos Respublikos alternatyvių degalų įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta iki 2030 m. Lietuvoje įrengti 6 tūkstančius viešai prieinamų įkrovimo prieigų. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/1804 dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo, kuriuo panaikinama Direktyva 2014/94/ES 3 straipsnio 1 reikalavimus, viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros plėtros poreikis privalo būti planuojamas taip, kad vienam grynajam elektromobiliui tektų ne mažiau kaip 1,3 kW, o įkraunama hibridiniams automobiliui – 0,8 kW viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros atiduodamosios galios. Elektromobilumo plėtra yra viena iš pagrindinių priemonių siekiant sumažinti taršiausio transporto sektoriaus – kelių transporto – šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą.

VĮ Regitra 2025 m. sausio 1 d. duomenimis, Panevėžio rajono savivaldybėje buvo registruotas 241 elektromobilis, iš kurių 135 – grynieji elektromobiliai ir 106 – įkraunami hibridiniai automobiliai. Iš visų Lietuvoje registruotų lengvųjų automobilių (1 846 180 vnt.) 26 820 vnt. yra registruota Panevėžio rajono savivaldybėje, kas sudaro 1,45 proc. Atsižvelgiant į nustatytus nacionalinius tikslus, 2030 m. elektromobiliai turėtų sudaryti apie 20 proc. lengvųjų automobilių parko. Remiantis esama statistika Panevėžio rajono savivaldybėje iki 2030 m. galėtų būti registruota apie 5,4 tūkst. elektromobilių, o viešai prieinamų įkrovimo prieigų atiduodama galia turėtų sudaryti apie 5 900 kW.

Šiuo metu Panevėžio r. savivaldybėje įrengta 14 įkrovimo prieigų, kurių atiduodamoji galia 945 kW. Pagal šiuo metu savivaldybėje registruotą elektromobilių skaičių. Panevėžio r. savivaldybė atnaujintame plane yra numačiusi viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros plėtros poreikį ne vėliau kaip 2027–2030 m., numatyta įrengti 10 viešai prieinamų didelės galios krovimo prieigų (bendra planuojama jų atiduodamoji galia 1000 kW). Panevėžio r. savivaldybė planuoja paraleliai vertinti viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros vystymą savivaldybėje privataus sektoriaus iniciatyva, taip pat vertinti elektromobilių skaičiaus augimą, gyventojų, verslo ir įkrovimo operatorių siūlymus bei prireikus planą peržiūrėti, tačiau ne rečiau kaip kas 3 metus.

- Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai

Pritarus teikiamam sprendimo projektui kitų teisės aktų pakeisti nereikės. Ateityje prireikus šis planas suderinus su Susisiekimo ministerija gali būti atnaujinamas.

Priėmus sprendimą, bus suteikta galimybė naudoti plėtros planą visiems potencialiems operatoriams, siekiant užtikrinti darnią šios infrastruktūros plėtrą, reikiamą padengimą visos savivaldybės mastu ir elektros galios poreikius. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje iki         2030 m.  planuojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo planas prisidės prie siekio užtikrinti nustatytų nacionalinių elektromobilumo plėtros tikslų pasiekimą ir tinkamą viešosios įkrovimo infrastruktūros vystymą, suderintą su elektromobilių skaičiaus augimu.

- Lėšų poreikis ir šaltiniai

Sprendimui įgyvendinti gali būti naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos, be to, viešosios įkrovimo infrastruktūros plėtros finansavimas nuo 2022 m. antro pusmečio iki 2026 m. III ketv. yra planuojamas iš  Europos Sąjungos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF), kur tikslinė grupė viešųjų įkrovimo prieigų įrengimui galės būti tiek Savivaldybė, tiek juridiniai asmenys. Pagal šiuo metu rinkoje esančias kainas vienos elektromobilių stotelės (2 prieigų) ir  įrengimo darbų kaina – apie 5 000 Eur.

4. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje iki 2030 metų planuojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planas neįpareigoja Savivaldybės numatytose vietose įrengti prieigas tik savo sąskaita. Tai yra plėtros planas visiems potencialiems operatoriams, siekiant užtikrinti darnią šios infrastruktūros plėtrą.

Vyriausiasis specialistas                                      		Domas Jankevičius