1 b forma

# PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

RAJONO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS, MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 04) APRAŠYMAS

| Biudžetiniai metai | 2020 metai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojai, kodas | Savivaldybės administracija, 188774594 Karsakiškio seniūnija Krekenavos seniūnija Miežiškių seniūnija Naujamiesčio seniūnija Paįstrio seniūnija Panevėžio seniūnija Raguvos seniūnija Ramygalos seniūnija Smilgių seniūnija Upytės seniūnija Vadoklių seniūnija Velžio seniūnija VšĮ Velžio komunalinis ūkis, 168967899 |  |  |  |  |
| Vykdytojai, kodas | Statybos ir infrastruktūros skyrius, 1.13 Vyr. specialistas, 1.1 Seniūnijos |  |  |  |  |
| Programos pavadinimas | Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa |  | Kodas | 04 |  |
| Programos parengimo argumentai | Šia programa siekiama pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę, modernizuojant šilumos ūkį, gerinant geriamojo vandens kokybę, rekonstruojant ir remontuojant kelius ir gatves ir kt. Programa padės kryptingai naudoti lėšas organizuojant kultūros paveldo objektų priežiūrą ir tvarkybos darbus, jų prieinamumą visuomenei. |  |  |  |  |
| Ilgalaikis prioritetas (pagal savivaldybės strateginį plėtros planą) | ##### Konkurencingas ūkis |  | Kodas | ##### I I |  |
| Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas: | Gerinti gyvenimo kokybę rajone, užtikrinant socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, kuriant saugią ir švarią aplinką |  | Kodas | 02 |  |
| Programos tikslas | Užtikrinti patogų ir saugų susisiekimą rajono viešojo susisiekimo gatvėmis ir keliais |  | Kodas | 01 |  |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Šiam tikslui įgyvendinti numatomi šie uždaviniai: 01 uždavinys. Kokybiškai atlikti kasmetinius rajono gatvių ir kelių priežiūros darbus. 2020–2022 m. planuojama kokybiškai atlikti susisiekimo objektų priežiūros darbus: atlikti asfalto ir žvyro dangų, šaligatvių, pėsčiųjų bei privažiavimo kelių remonto bei tiesimo darbus, remontuoti, prižiūrėti ir atnaujinti eismo saugumo priemones, vykdyti tiltų priežiūrą. Produkto kriterijai (2020 m.): 1. Prižiūrima 1 131,97 km kelių ir gatvių su žvyro danga. 2. Prižiūrima 347,45 km kelių ir gatvių su asfalto danga. 3. Prižiūrimi 35 tiltai. |  |  |  |  |  |
| 4. Suremontuota 10 pralaidų. 5. Suremontuota (įrengta) 90 kelio ženklų. 02 uždavinys. Rekonstruoti ir įrengti naujus rajono kelius, kelio statinius ir gatves. Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšomis toliau tęsiami 2018 ir 2019 m. pradėti jungiamojo kelio nuo valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelis iki K. Naruševičiaus g. Paviešečių k., Statybininkų g. Bernatonių k., Naujakurių g. Geležių mstl., Sporto g. šaligatvio Krekenavos mstl., Tilto g. Miežiškių mstl., Saulėtekio g. Gustonių k., Nevėžio g. ir Paupio g. Naujamiesčio mstl., kelio Šeškai–Pakuodžiupiai dalies, Statybininkų g. dalies Bernatonių k., Žalgirio g. dalies Šilagalio k., kelių Tiekimo g. (Panevėžio m.) – PAN-35 ir Vynupė – Panevėžio m. riba, Liepų g. Raguvos mstl., Žibučių g. Kritižio k., Liaudies g. Upytės k., Tilto g. Keravos k., Dembavos g. ir Oželių g. dalies Dembavos k., kelio Tautkūnai–Pakalniai dalies, Staniūnų k. Vyčių g. ir kt. objektų, parinktų seniūnijų vietos bendruomenės tarybos, projektavimo, kapitalinio remonto, rekonstravimo (remonto) ir (ar) statybos darbai. Baigiamas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas pagal priemonę „Vietinių kelių vystymas“ projektas „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“. Planuojama pradėti įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ projektą „Kelio Kerava–Uoksai (VEL-160) Velžio sen., Panevėžio r., kapitalinis remontas“. Produkto kriterijai (2020 m.): 1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšomis rekonstruota (suremontuota) apie 3 km kelių ir gatvių. 2. Rekonstruota (suremontuota) apie 700 m² šaligatvių. 3. Projekto „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“ įgyvendinimas – 100 proc. 4. Projekto „Kelio Kerava–Uoksai (VEL-160) Velžio sen., Panevėžio r., kapitalinis remontas“ įgyvendinimas – 30 proc. Rezultato kriterijus: Pagerėjusi rajono vietinių kelių ir gatvių dangos būklė, sumažėjęs avaringumo lygis rajono keliuose, sumažėjusios rajono gyventojų lėšos automobiliams remontuoti. |  |  |  |  |  |
| Programos tikslas | Vykdyti komunalinio ūkio objektų priežiūrą ir modernizavimą | Kodas |  |  | 02 |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Šiam tikslui įgyvendinti numatomi šie uždaviniai: 01 uždavinys. Atlikti kasmetinius rajono komunalinio ūkio objektų priežiūros darbus. Ramygalos m., miestelių ir kaimų gatvių apšvietimo priežiūros (eksploatacijos) ir remonto darbus atlieka VšĮ Velžio komunalinis ūkis. Įgyvendinamas projektas „Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas visuomeninės paskirties pastate, esančiame Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygaloje“. Produkto kriterijai (2020 m.): - Veikiančių kapinių plotas – 61,61 ha. - Neveikiančių kapinių plotas – 18,92 ha. 3. Pareigybių skaičius kapinių priežiūrai – 11,5. 4. Įrengta 50 šviestuvų. 5. Įrengta apie 2,5 km elektros apšvietimo tinklų. 6. Įgyvendintas projektas „Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas visuomeninės paskirties pastate, esančiame Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygaloje“ – 90 proc. 02 uždavinys. Gerinti geriamojo vandens kokybę ir nuotekų tvarkymą. Paįstrio, Gegužinės, Ėriškių ir kituose kaimuose nėra užtikrinta galimybė gyventojams gauti kokybišką geriamąjį vandenį ir tinkamai tvarkyti buitines nuotekas, todėl VšĮ Velžio komunalinis ūkis pasirašė finansavimo sutartį ir įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone“. Panevėžio rajono savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti projektus „Geriamojo vandens tiekimo tinklų statyba Ibutonių k., Panevėžio r.“, „Geriamojo vandens tiekimo sistemos Puodžiūnų k., Panevėžio r., statyba“. Tęsiami 2019 m. savivaldybės biudžeto lėšomis pradėti įgyvendinti projektai „Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Linkaučių k., Krekenavos sen., statybos darbai (nuotekų tinklų plėtra)“ ir „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Miežiškių mstl., Miežiškių sen., statybos darbai (tinklų plėtra)“. Šių projektų statybos darbai turėtų būti užbaigti per 2 metus. Panevėžio rajono savivaldybės administracija planuoja iš dalies finansuoti Panevėžio rajono gyventojams individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų biudžeto lėšomis išlaidas. Produkto kriterijai (2020 m.): 1. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone“ įgyvendinimas – 70 proc. 2. Projekto „Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Linkaučių k., Krekenavos sen., statybos darbai (nuotekų tinklų plėtra)“ įgyvendinimas – 100 proc. 3. Projekto „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Miežiškių mstl., Miežiškių sen., statybos darbai (tinklų plėtra)“ įgyvendinimas – 100 proc. 4. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo tinklų statyba Ibutonių k., Panevėžio r.“ įgyvendinimas – 100 proc. 5. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo sistemos Puodžiūnų k., Panevėžio r., statyba“ įgyvendinimas – 60 proc. 6. Panevėžio r. savivaldybės gyventojų, kuriems suteikta kompensacija, skaičius – 30. - uždavinys. Modernizuoti rajono katilines ir šilumos tiekimo tinklus. Dalis rajono šilumos ūkio katilinių katilų susidėvėję, todėl būtina juos keisti naujais. Produkto kriterijai (2020 m.): - Įsigyta katilų – 3 vnt. 04 uždavinys. Remti daugiabučių namų savininkų bendrijas, modernizuojančias bendrojo naudojimo objektus. Negauta daugiabučių namų savininkų bendrijų, modernizuojančių bendrojo naudojimo objektus, prašymų, todėl bendrijų 2020 m. neplanuojama remti. Produkto kriterijai (2020 m.): 1. Paremta DNSB skaičius. Rezultato kriterijai: Padidėjęs įrengtų elektros šviestuvų skaičius, elektros tinklų ilgis, pagerėjusi geriamojo vandens kokybė, atnaujinti šilumos ūkio objektai, padidėjęs modernizuotų (visiškai ar iš dalies) daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius. |  |  |  |  |  |
| Programos tikslas | Organizuoti paveldo objektų priežiūrą bei jų pritaikymą turizmui | Kodas |  |  | 03 |
| 01 uždavinys. Atlikti kultūros paveldo objektų stebėseną, priežiūros ir tvarkybos darbus. Šiuo uždaviniu siekiama restauruotus kultūros paveldo objektus ir gamtos paveldo objektus pritaikyti turizmui ir pažinimui, vykdyti kultūros paveldo objektų stebėseną, priežiūrą ir tvarkybą. Šiuo metu rajono teritorijoje dar yra nemažai atmintinų vietų, gamtos paveldo objektų, rekreacinių išteklių, kurie nėra pritaikyti visuomenės bei turistų pažinimui ir naudojami nereguliariai, todėl kultūros ir gamtos paveldo objektų lankytojams norima sudaryti sąlygas lankyti šiuos objektus ir gauti apie juos informaciją. Produkto kriterijai (2020 m.): 1. Prižiūrimų kultūros paveldo objektų skaičius – 417 (buvo 223). 2. Vykdomi kultūros paveldo objektų būklės vertinimai – 25 vertinimai per metus. Rezultato kriterijai: Vykdyti kultūros paveldo objektų būklės vertinimai. Priežiūros ir tvarkybos darbai kultūros paveldo objektuose. |  |  |  |  |  |
| Programos tikslas | Sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse | Kodas |  |  | 04 |
| 01 uždavinys. Įgyvendinti plėtros projektus. Šiuo uždaviniu siekiama įgyvendinti plėtros projektus Panevėžio rajone. Lietuvos Respublika dalyvauja įgyvendinant tarptautinį transporto projektą „Rail Baltica“, kuris kokybiška geležinkelio linija sujungs Varšuvą, Kauną, Rygą, Taliną ir, pasitelkus geležinkelio keltą, Helsinkį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 31 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti procedūros pradžios“ patvirtintas Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas, numatyta ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. įgyvendinti Specialiojo plano sprendinius. Siekiant sudaryti Velžio k. bendruomenės nariams vykdyti kultūrines, socialines, poilsines veiklas, įgyvendinamas projektas „Pastato Alantos g. 38, Velžio k., remonto darbai“. Produkto kriterijus (2020 m.) - Įgyvendintas projektas „Pastato Alantos g. 38, Velžio k., remonto darbai“ – 100 proc. |  |  |  |  |  |
| Asignavimų paskirstymo kriterijai: Komunalinio ūkio priežiūrai: Seniūnijos gyvenviečių gatvių ir šaligatvių plotas, prižiūrimas plotas: 1 000 m² x 5,0 Eur ir miesto statusą turinčioms seniūnijoms – 300 Eur. Kapų priežiūrai: 1. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms: išvežamų šiukšlių kiekis per metus po 20 Eur/m³; 2. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms: 20 proc. nuo komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų. Gatvių apšvietimui: Smilgių sen. – 3 900 Eur Raguvos sen. – 4 300 Eur Krekenavos sen. – 5 700 Eur Panevėžio sen. – 11 300 Eur Karsakiškio sen. – 3 000 Eur Velžio sen. – 6 600 Eur Naujamiesčio sen. – 6 600 Eur Miežiškių sen. – 2 400 Eur Upytės sen. – 4 400 Eur Paįstrio sen. – 2 600 Eur Ramygalos sen. – 7 000 Eur Vadoklių sen. – 2 400 Eur Papildomoms išlaidoms skiriama atsižvelgiant į priimtus Savivaldybės tarybos sprendimus bei biudžeto bendras galimybes. |  |  |  |  |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: pagerėjusi Panevėžio rajono žmonių gyvenimo kokybė, prieinamos kokybiškos paslaugos, sukurta saugi ir švari aplinka. |  |  |  |  |  |
| Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Savivaldybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, paskolos. |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 2.3.1 uždavinys. Mažinti gamtinės ir gyvenamosios aplinkos užterštumą. 2.3.2 uždavinys. Pritaikyti gamtinę aplinką rekreacijos poreikiams. 2.4.1 uždavinys. Sudaryti rajono gyventojams galimybę gauti geros kokybės geriamąjį vandenį. 2.4.2 uždavinys. Modernizuoti rajono šilumos ūkį ir skatinti gyventojus būstuose diegti energiją taupančias priemones. 3.1.3. uždavinys. Plėtoti susisiekimo infrastruktūrą, turinčią įtakos ūkio konkurencingumui. |  |  |  |  |  |
| Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, Statybos techniniai reglamentai, Kelių techninis reglamentas, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimai. |  |  |  |  |  |

__________________________________