Projektas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 ir 
32 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Vilniaus rajono, Trakų rajono, Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Panevėžio rajono, Šiaulių rajono ir Alytaus rajono savivaldybėse paskirstymo 2020 metais“ ir 2020 m. vasario 6 d. įsakymu 
Nr. V-20 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-258 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Panevėžio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T-138 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašų patvirtinimo“.

Raimonda Čereškienė

2020-10-16

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos					2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas (kelio Nr. ir pavadinimas savivaldybės tarybos patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše) | Darbų ir paslaugų rūšis | Objekto turtui įsigyti vertė, tūkst. Eur | Objekto parametrai |  |  | Skirta lėšų, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pradžia / pabaiga | Ilgis, m | Plotis, m |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TURTUI ĮSIGYTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | (KAR-142) Karsakiškio sen. Geležių mstl. Varpo skg. kapitalinio remonto projektavimas, ekspertizė | inžinerinės paslaugos | 5,2 | 6189964, 543823 6189947, 543634 | 115 | 4,0 | 5,2 |
| 2. | (KRE-88) Krekenavos sen. Krekenavos mstl. Šilelio g. (šaligatvis) kapitalinio remonto projektavimas, ekspertizė | inžinerinės paslaugos | 5,6 | 6156518, 505735 6156642, 505745 6156521, 505722 6156644, 505735 | 250 | 1,5 | 5,6 |
| 3. | (KRE-90) Krekenavos sen. Krekenavos mstl. Maironio g. (šaligatvis) kapitalinio remonto projektavimas, ekspertizė | inžinerinės paslaugos | 7,0 | 6156642, 505745 6156606, 505940 6156651, 505744 6156649, 505811 | 290 | 1,5 | 7,0 |
| 4. | (PAI-29) Paįstrio sen. kelio Paįstrys–Bernatoniai kapitalinio remonto projektavimas, ekspertizė | inžinerinės paslaugos | 12,0 | 6186598, 518939 6189290, 519646 | 2 830 | 5,0 | 12,0 |
| 5. | (PAN-345) Panevėžio sen. Bliūdžių k. kapitalinio remonto projektavimas, ekspertizė | inžinerinės paslaugos | 6,0 | 6180583, 519201 6180673, 519525 | 350 | 3,5–5,0 | 6,0 |
| 6. | (RAM-71) Ramygalos sen. Ramygalos m. Beržytės g. kapitalinio remonto projektavimas, ekspertizė | inžinerinės paslaugos | 5,5 | 6152301, 519780 6152103, 519802 | 215 | 3,5–6,0 | 5,5 |
| 7. | (SMI-44) Smilgių sen. kelio kelias Nr. 3009 – Puziniškio dvaras kapitalinio remonto projektavimas, ekspertizė | inžinerinės paslaugos | 10,4 | 6190374, 504520 6192688, 504001 | 2 960 | 5,5 | 10,4 |
| 8. | (UPY-70) Upytės sen. Ėriškių k. Rojūnėlių 1-osios g. kapitalinio remonto projektavimas, ekspertizė | inžinerinės paslaugos | 4,8 | 6161389, 515821 6161621, 515952 | 333 | 4,5 | 4,8 |
| 9. | (UPY-71) Upytės sen. Ėriškių k. Zalatarų g. kapitalinio remonto projektavimas, ekspertizė | inžinerinės paslaugos | 4,9 | 6161330, 515729 6161363, 515904 | 195 | 4,5 | 4,9 |
| 10. | (VEL-7) Velžio sen. Dembavos k. Dembavos g. | rekonstravimas | 555,0 | 6177570, 525713 6178143, 525459 | 645 | 7,0 | 190,7 |
| iš jų eismo saugumo priemonės: |  |  |  |  |  |  | 17,0 |
| 11. | (VEL-204) Velžio sen. Preidžių k. Moliupio g. kapitalinio remonto projektavimas, ekspertizė | inžinerinės paslaugos | 7,6 | 6169166, 527952 6169225, 528356 | 450 | 4,5 | 7,6 |
| Iš viso turtui įsigyti |  |  |  |  |  |  | 259,7 |
| Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau negu 360 tūkst. Eur, įsigyti |  |  |  |  |  |  | 190,7 |
| Iš jų eismo saugumo priemonėms (daugiau kaip 5 %) |  |  |  |  |  |  | 17,0 |
| EINAMIESIEMS TIKSLAMS |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Panevėžio r. vietinės reikšmės keliai ir gatvės | priežiūra |  | savivaldybės keliai ir gatvės | 1 691,37 km |  | 80,0 |
| Iš viso kelių (gatvių) priežiūra: |  |  |  |  |  |  | 80,0 |
| Iš viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  |  | 80,0 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  | 339,7 |
| Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau negu 360 tūkst. Eur, įsigyti |  |  |  |  |  |  | 190,7 |
| Iš jų eismo saugumo priemonėms (daugiau kaip 5 %) |  |  |  |  |  |  | 17,0 |

__________________________________

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos					2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas (kelio Nr. ir pavadinimas savivaldybės tarybos patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše) | Darbų ir paslaugų rūšis | Objekto turtui įsigyti vertė, tūkst. Eur | Objekto parametrai |  |  | Skirta lėšų, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pradžia / pabaiga | Ilgis, m | Plotis, m |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TURTUI ĮSIGYTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | (KAR-196) Karsakiškio sen. Geležių mstl. Naujakurių g. | kapitalinis remontas | 119,8 | 6190317, 544187 6190352, 543817 | 388 | 4,0 | 32,8 |
|  | iš jų eismo saugumo priemonės: |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 2. | (KRE-91) Krekenavos sen. Krekenavos mstl. Sporto g. (šaligatvis) | kapitalinis remontas | 103,8 | 6156438, 506033 6156519, 505731 6156426, 506035 6156496, 505779 | 531 | 1,5 | 42,9 |
|  | iš jų eismo saugumo priemonės: |  |  |  |  |  | 42,9 |
| 3. | (MIE-73) Miežiškių sen. Miežiškių mstl. Tilto g. | kapitalinis remontas | 167,2 | 6171863, 533002 6171646, 533674 | 737 | 3,5 | 79,2 |
| 4. | (NAU-29) Naujamiesčio sen. Gustonių k. Saulėtekio g. | nauja statyba | 72,3 | 6178291, 510629 6178112, 510634 | 176 | 4,0 | 68,1 |
| iš jų eismo saugumo priemonės: |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| 5. | (NAU-112) Naujamiesčio sen. Naujamiesčio mstl. Nevėžio g. | kapitalinis remontas | 125,8 | 6172591, 510082 6172330, 509887 | 336 | 3,5 | 13,4 |
|  | iš jų eismo saugumo priemonės: |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 6. | (NAU-46) Naujamiesčio sen. Naujamiesčio mstl. Paupio g. | kapitalinis remontas | 126,7 | 6172600, 510089 6173007, 510267 | 519 | 3,5 | 34,7 |
|  | iš jų eismo saugumo priemonės: |  |  |  |  |  | 2,6 |
| 7. | (PAI-37) Paįstrio sen. kelias Šeškai–Pakuodžiupiai | kapitalinis remontas | 27,4 | 6185261, 520790 6185222, 520919 | 120 | 4,5 | 7,5 |
| 8. | (PAN-52) Panevėžio sen. Bernatonių k. Statybininkų g. | nauja statyba | 101,0 | 6183147, 518336 6183321, 518360 | 188 | 4,0 | 93,8 |
|  | iš jų eismo saugumo priemonės: |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 9. | (PAN-344) Panevėžio sen. kelias Tiekimo g. (Panevėžio m.) – PAN-35 | kapitalinis remontas | 163,2 | 6179461, 517931 6179658, 518189 | 355 | 5,5 | 114,9 |
|  | iš jų eismo saugumo priemonės: |  |  |  |  |  | 0,6 |
| 10. | (PAN-35) Panevėžio sen. kelias Vynupė – Panevėžio m. riba | kapitalinis remontas | 66,4 | 6179461, 517931 6179433, 518041 | 126 | 4,5–5,5 | 63,5 |
|  | iš jų eismo saugumo priemonės: |  |  |  |  |  | 0,9 |
| 11. | (PAN-143) Panevėžio sen. Paviešečių k. K. Naruševičiaus g. | kapitalinis remontas | 117,5 | 6175997, 517846 6176156, 518057 | 250 | 5,5 | 31,7 |
|  | iš jų eismo saugumo priemonės: |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 12. | (PAN-204) Panevėžio sen. Šilagalio k. Žalgirio g. | kapitalinis remontas | 250,1 | 6171179, 523605 6171060, 524285 | 701 | 3,5-4,5 | 45,6 |
| 13. | (RAG-19) Raguvos sen. Raguvos mstl. Liepų g. | nauja statyba | 89,8 | 6159217, 539438 6159576, 539364 | 370 | 3,5-4,0 | 81,7 |
|  | iš jų eismo saugumo priemonės: |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 14. | (RAG-60) Raguvos sen. Kritižio k. Žibučių g. | kapitalinis remontas | 130,9 | 6158906, 540442 6158970, 540796 | 395 | 4,0 | 8,0 |
| 15. | (UPY-20) Upytės sen. Upytės k. Liaudies g. | nauja statyba | 100,5 | 6168649, 514772 6168563, 514943 | 190 | 4,0 | 92,2 |
|  | iš jų eismo saugumo priemonės: |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 16. | (VAD-44) Vadoklių sen. Anitavos k. Anitavos g. | nauja statyba | 318,4 | 6171988, 528119 6452074, 528804 | 762 | 4,5 | 265,9 |
|  | iš jų eismo saugumo priemonės: |  |  |  |  |  | 16,3 |
| 17. | (VEL-60) Velžio sen. Dembavos k. Oželių g. | kapitalinis remontas | 119,2 | 6177730, 526471 6177436, 526550 | 285 | 4,0 | 6,2 |
| 18. | (VEL-134) Velžio sen. kelias Tautkūnai–Pakalniai | kapitalinis remontas | 206,7 | 6172962, 529447 6172152, 529286 | 800 | 2,5-4,0 | 6,6 |
| 19. | (VEL-113) Velžio sen. Staniūnų k. Vyčių g. | nauja statyba | 219,8 | 6175257, 525527 6175232, 525006 | 640 | 4,5 | 209,8 |
|  | iš jų eismo saugumo priemonės: |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 20. | (VEL-158) Velžio sen. Keravos k. Tilto g. | nauja statyba | 87,2 | 6171312, 527788 6171280, 527287 | 490 | 4,5 | 15,2 |
|  | iš jų eismo saugumo priemonės: |  |  |  |  |  | 7,1 |
| 21. | Laboratoriniai kokybės kontroliniai bandymai | inžinerinės paslaugos | 8,0 | savivaldybės keliai ir gatvės | 1 691,37 km |  | 8,0 |
| Iš viso turtui įsigyti |  |  |  |  |  |  | 1321,7 |
| Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau negu 360 tūkst. Eur, įsigyti |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Iš jų eismo saugumo priemonėms |  |  |  |  |  |  | 77,2 |
| EINAMIESIEMS TIKSLAMS |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Panevėžio r. vietinės reikšmės keliai ir gatvės | priežiūra |  | savivaldybės keliai ir gatvės | 1 691,37 km |  | 396,8 |
|  | Iš viso kelių (gatvių) priežiūra: |  |  |  |  |  | 396,8 |
| 23. | Panevėžio r. vietinės reikšmės keliai ir gatvės su asfaltbetonio danga | priežiūra |  | savivaldybės keliai ir gatvės | 347,45 km |  | 181,8 |
|  | Iš viso kelių su asfaltbetonio danga priežiūra: |  |  |  |  |  | 181,8 |
| 24. | Eismo saugumo priemonės (ženklai, greičio ribojimo kalneliai, ženklinimas) | priežiūra |  | savivaldybės keliai ir gatvės | 72 vnt., 5 vnt., 50 vnt. |  | 32,9 |
|  | Iš viso eismo saugumo priemonėms: |  |  |  |  |  | 32,9 |
| 25. | Panevėžio r. vietinės reikšmės kelių (gatvių) inventorizacija, teisinė registracija | inžinerinės paslaugos |  | savivaldybės keliai ir gatvės | 95 km |  | 16,6 |
| 26. | (KAR-47) Karsakiškio sen. kelias Nr. 122 – Bygailiai (žvyro danga) | paprastasis remontas |  | 6182593, 541454 6182171, 540868 | 750 | 5,5 | 11,0 |
| 27. | (KAR-76) Karsakiškio sen. kelias Patrakiai–Vareikiai I (žvyro danga) | paprastasis remontas |  | 6179087, 540460 6178885, 540145 | 380 | 4,0 | 5,2 |
| 28. | (KRE-100) Krekenavos sen. kelias Slabadėlė–Grinkai (žvyro danga) | paprastasis remontas |  | 6156605, 506974 6156230, 507916 | 1 000 | 5,0 | 11,3 |
| 29. | (NAU)-56 Naujamiesčio sen. Berčiūnų k. Sanžilės g. (pralaidų remontas) | paprastasis remontas |  | 6178202, 514905 6178254, 514964 | L – 6 m, d – 0,4 m |  | 2,4 |
| 30. | (PAN-38) Panevėžio sen. Bernatonių k. Žirgelių g. (asfalto danga) | paprastasis remontas |  | 6182724, 518178 6182700, 518047 | 136 | 3,5 | 6,6 |
| 31. | (PAN-132) Panevėžio sen. Berniūnų k. kelias Nevėžio g. – namas Nr. 9 (asfalto danga) | paprastasis remontas |  | 6175403, 515366 6175517, 515359 | 114 | 3,5 | 5,3 |
| 32. | (RAG-6) Raguvos sen. Raguvos mstl. Beržų g. (asfalto danga) | paprastasis remontas |  | 6159149, 539066 6159054, 539042 | 104 | 3,0 | 5,5 |
| 33. | (RAG-39) Raguvos sen. Užunevėžio k. Pievų g. (asfalto danga) | paprastasis remontas |  | 6157516, 539345 6157280, 539268 | 245 | 6,0 | 12,3 |
| 34. | (RAM-136) Ramygalos sen. Uliūnų k. Rožių g. (žvyro danga) | paprastasis remontas |  | 6166187, 521914 6165670, 522352 | 780 | 6,0 | 8,2 |
| 35. | (SMI-40) Smilgių sen. Sujetų k. Pašuojo g. (asfalto danga) | paprastasis remontas |  | 6188523, 505615 6188638, 505588 | 128 | 3,5 | 6,2 |
| 36. | (VAD-91) Vadoklių sen. Genėtinių k. Genėtinių g. (žvyro danga) | paprastasis remontas |  | 6157924, 533396 6158411, 534192 | 1 250 | 4,0 | 10,6 |
| 37. | (VEL-8) Velžio sen. Dembavos k. Veteranų g. | paprastasis remontas |  | 6178204, 525488 6178518, 525435 | 325 | 5,0 | 0,7 |
| 38. | (VEL-147) Velžio sen. Velžio k. Žemdirbių g. (šaligatvis) | paprastasis remontas |  | 6173144, 526985 6173134, 526829 | 153 | 1,2 | 16,4 |
| Iš viso einamiesiems tikslams: |  |  |  |  |  |  | 729,8 |
| Iš jų: - paprastajam remontui: |  |  |  |  |  |  | 101,7 |
| - eismo saugumo priemonėms: |  |  |  |  |  |  | 32,9 |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  | 2051,5 |
| Iš jų turtui (naujai statybai, rekonstravimui), kurio vertė daugiau negu 360 tūkst. Eur, įsigyti |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Iš jų eismo saugumo priemonėms (daugiau kaip 5 %) |  |  |  |  |  |  | 110,1 |

___________________________________

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL SPRENDIMO „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ IR VIDAUS KELIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ INVENTORIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

2020 m. spalio 16 d.

Panevėžys

Projekto rengimą paskatinusios priežastys. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymu 
Nr. V-18 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Vilniaus rajono, Trakų rajono, Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Panevėžio rajono, Šiaulių rajono ir Alytaus rajono savivaldybėse paskirstymo 2020 metais“ ir 2020 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-20 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“ savivaldybėms paskirstytos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. Panevėžio rajono savivaldybei skirta 339,7 tūkst. Eur ir 2 051,5 tūkst. Eur. Kelių direkcija ir Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2020 m. kovo 17 d. pasirašė finansavimo sutartis Nr. S-180 ir Nr. S-181, o vėliau – susitarimus jau prie esamų finansavimo sutarčių. Šių dokumentų neatskiriama dalis – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-138 patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašai (toliau – objektų sąrašai).

Sprendimo projekto esmė ir tikslai. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-258 patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 
9 punkte nurodoma, kad metinis savivaldybės objektų sąrašas tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu. Atlikus viešuosius darbų ir paslaugų pirkimus, patikslintą objektų sąrašą tvirtina Savivaldybės taryba, jei sąrašas papildomas naujais parenkamais objektais. Atlikus viešuosius, patikslinamos objektų sumos, antrasis objektų sąrašas papildomas 37 punktu, įrašant naują objektą – (VEL-8) Velžio sen. Dembavos k. Veteranų g. paprastasis remontas, panaikinamos 21 ir 33 eilutės: (VEL-7) Velžio sen. Dembavos k. Dembavos g. rekonstravimas ir (PAN-145) Panevėžio sen. Molainių k. Tvenkinio g. (asfalto danga) paprastasis remontas.

Kokių pozityvių rezultatų laukiama. Teigiamos priimto sprendimo projekto pasekmės – sutvarkyti objektų sąraše nurodyti Panevėžio rajono savivaldybės keliai ir gatvės, įrengtos saugaus eismo priemonės.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. Neigiamų pasekmių nėra.

Kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą. Pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas 
Nr. T-138 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašų patvirtinimo“.

Reikiami paskaičiavimai, išlaidų sąmatos bei finansavimo šaltiniai, reikalingi sprendimui įgyvendinti. Objektų sąraše nurodytuose keliuose ir gatvėse darbai finansuojami KPPP programos lėšomis. Už atliktus darbus, kurių negalima finansuoti šios programos lėšomis, apmokėta savivaldybės biudžeto lėšomis.

Sprendimo projektui antikorupcinis vertinimas nereikalingas.

Vyr. specialistė				                Raimonda Čereškienė