Projektas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. SAUSIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-21 “DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

2021 m. balandžio    d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. melioracijos prioritetinių darbų programą, patvirtintą Savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-21 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“, ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Zita Bakanienė

2021-03-23

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2021 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-21

(Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-

redakcija)

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMA

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų vertė Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Išlaidos |  |  | 453 000,00 |
| 1. | Melioracijos statinių remontas ir priežiūra |  |  | 424 270,00 |
| 1.1. | Panevėžio rajono Raguvos sen. Raguvos, Vėžiškių, Kartanų, Kunigiškių kaimuose griovių ir juose esančių statinių remontas | km | 6,48 | 59 935,41 |
| 1.2. | Panevėžio rajono Ramygalos sen. Naujasodės, Butkiškių ir Kučių kaimuose griovių ir juose esančių statinių remontas | km | 10,41 | 53 887,00 |
| 1.3. | Panevėžio rajono Krekenavos sen. Noreikių ir Užpurvių kaimuose griovių ir juose esančių statinių remontas | km | 5,17 | 26 835,00 |
| 1.4. | Panevėžio rajono Ramygalos sen. Pašilių II ir Kraujelių kaimuose griovių ir juose esančių statinių remontas kartu su projekto parengimu | km | 14,34 | 84 095,00 |
| 1.5. | Panevėžio rajono Vadoklių sen.Vadoklių ir Laukagalių kaimuose griovių ir juose esančių statinių remontas kartu su projekto parengimu | km | 4,28 | 24 986,98 |
| 1.6. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas | vnt. | 16 | 40 000,00 |
| 1.7. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų remontas gyvenvietėse | vnt. | 4 | 10 000,00 |
| 1.8. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos griovių priežiūros darbai | km | 68,5 | 38 885,00 |
| 1.9. | Panevėžio rajono Krekenavos sen. pralaidos per Vadakties up. remontas | vnt. | 1 | 10 821,55 |
| 1.10. | Panevėžio rajono Velžio sen. Šilagalio k. v. griovių ir juose esančių statinių remontas. | vnt. | 6,19 | 74 824,06 |
| 2. | Melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių eksploatacija |  |  | 12 250,00 |
| 2.1. | Vandens kėlimo siurblinių (Skaistgirių, Bernatonių, Berniūnų) eksploatacija | vnt. | 3 | 5 900,00 |
| 2.2. | Išlaidos už elektros energiją | vnt. | 3 | 3 850,00 |
| 2.3. | Užtvankų ( Pažibių, Švaininkų) eksploatacija | vnt | 2 | 2 500,00 |
| 3. | Kitos išlaidos |  |  | 16 480,00 |
| 3.1. | Melioracijos statinių kadastro sudarymas | ha | 115 423,7 | 4 630,00 |
| 3.2. | Projektinės sąmatinės dokumentacijos parengimas | vnt. | 1 | 11 850,00 |

______

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. SAUSIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-21 “DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

2021 m. kovo 23 d.

Panevėžys

Projekto rengimą paskatinusios priežastys.

Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2021 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T-21 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ patvirtino 2021 m. melioracijos prioritetinių darbų programą. Atlikus viešuosius numatytų darbų, paslaugų pirkimus, paaiškėjo lėšų, reikalingų apmokėti už atliktus darbus, dydis, todėl reikalinga patikslinti Melioracijos darbų programos 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 2.1, 2.3, ir 3.2 eilučių darbų vertes ir papildyti nauja 1.10 eilute.

Projekto rengimo esmė ir tikslai.

Projekto tikslas – patvirtinti patikslintą valstybės lėšomis finansuojamų 2021 m. melioracijos prioritetinių darbų programą.

Kokių pozityvių rezultatų laukiama.

Atlikus šiuos darbus, bus užtikrintas žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių tinkamas veikimas.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą projektą.

Galiojančių teisės aktų keisti arba panaikinti nereikia.

Reikiami paskaičiavimai, išlaidų sąmatos bei finansavimo šaltiniai, reikalingi sprendimui įgyvendinti.

Finansavimo šaltiniai – valstybės biudžeto lėšos, skirtos melioracijos funkcijai atlikti. Panevėžio rajono savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu paskirta 453 000,00 Eur melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbams atlikti. Šios lėšos bus naudojamos melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių priežiūrai ir remontui, didelio skersmens drenažo rinktuvų avariniams gedimams šalinti.

Skyriaus vedėja                                                                  Zita Bakanienė