Projektas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2021 m. vasario  25   d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 
40 punktu ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Jurgita Šimkutė

2021-02-12

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25   d.

sprendimu Nr. T-

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau –Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 52 939,37 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį grutą ir angliavandenilius) | 115 049,79 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 2 070,00 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos, kitos teisėtai gautos lėšos | 0,0 |
| 1.4.1. | Delspinigiai | 0,0 |
| 1.5. | Iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4): | 170 059,16 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 81 249,57 |
| 1.7. | 2019 metų mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą likutis | 4294,00 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 85 895,57 |
| 1.9. | Faktinės 2020 m. programos lėšos (1.5 + 1.8): | 356 283,40 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 26 500,00 |
| 1.11. | 2019 metų ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 14 004,50 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 40 504,00 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 106 000,00 |
| 1.14. | 2019 metų ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 86 468,16 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 192 468,16 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų žalos prevencijos priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, įgyvendinimui |  |  |  |
| 2.1.1. | Žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų žalos prevencijos priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, įsigijimo, šių priemonių panaudojimo darbų finansavimas | Vykdytoja VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninis padalinys. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. gruodžio 15 d., pabaiga 2020 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant žalos prevencijos priemones, įsigyta repelentų, plastikinio tinklo, kuolų, medinių stulpelių vielos tinklo tvėrimui, vielos tinklo, atlikti repelentų tepimo, individualių apsaugų uždėjimo, tvorų tvėrimo darbai. |  | 32 971,58 |
|  |  | Vykdytoja A. S. 2020 m. gruodžio 15 d., pabaiga 2020 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant žalos prevencijos priemones, įsigyta repelentų, atlikti repelentų tepimo darbai |  | 654,72 |
|  |  | Vykdytoja- UAB „Zuikis“ Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. gruodžio 15 d., pabaiga 2020 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant žalos prevencijos priemones, įsigyta repelentų, atlikti repelentų tepimo darbai. |  | 519,82 |
|  |  | Vykdytoja J.M. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. gruodžio 15 d., pabaiga 2020 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant žalos prevencijos priemones, įsigyta stulpelių vielos tinklo tvėrimui, vielos tinklas, atlikti tvoros tvėrimo darbai |  | 357,41 |
|  |  | Vykdytoja K.K. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. gruodžio 15d., pabaiga 2020 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant žalos prevencijos priemones, įsigyta stulpelių vielos tinklo tvėrimui, vielos tinklas, atlikti tvoros tvėrimo darbai |  | 134,43 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės |  |  |  |
| 2.2.1. | - | - |  | 0,0 |
|  | Iš viso |  |  | 34 637,96 |

3. Programos lėšos, skirtos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 35981,98 |

4. Kitos aplinkos apsaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  |
| 4.1.1 | Invazinių Lietuvoje augalų rūšių esančio Sosnovskio barščio naikinimui | Vykdytojas - UAB „Graderlitas“. Priemonės vykdymo pradžia 2019 m. gegužės 22 d., pabaiga 2021 m. gruodžio 31 d. Atlikti Sosnovskio barščio 3,5 ha dydžio teritorijoje, esančioje Adomavos kaime, Paįstrio seniūnijoje, naikinimo darbai. | 2800,18 |
| 4.1.2 | Vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymui ir priežiūrai | Vykdytoja – Žiuko įmonė Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. Liepos 31 d., priemonės įvykdymo pabaiga 2020 m. Rugpjūčio 31 d. Atlikti Panevėžio raj. Liūdynės kaime dvaro parko dirbtinių nepratekamų vandens telkinių išvalymo ir sutvarkymo darbai. | 23 992,97 |
| 4.1.3 | Vandens tiekimo, ir nuotekų šalinimo sistemų remontui, rekonstravimui, įsigijimui, plėtrai | Vykdytoja - UAB „Prespa“. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. balandžio 27 d., pabaiga 2020 m. rugsėjo 01 d. Atlikti buitinių nuotekų perpumpavimo stoties Bernatonių k. Panevėžio r. Kapitalinio remonto darbai | 29 645,00 |
|  |  | Vykdytoja - UAB „Prespa“. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. balandžio 27 d., pabaiga 2020 m. rugsėjo 01 d. Atlikti buitinių nuotekų perpumpavimo stoties Miežiškių mstl. Panevėžio r. Kapitalinio remonto darbai | 23 994,30 |
|  | Iš viso : |  | 80 432,45 |
| 4.2 | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  |
| 4.2.1. | - | - | 0,0 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  |
| 4.3.1. | Užterštoms teritorijoms sutvarkyti | Vykdytoja – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras . Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. gegužės 21 d., pabaiga 2020 m. gruodžio 31 d. Bešeimininkių asbesto turinčių atliekų priėmimas | 704,00 |
|  |  | Vykdytoja -AB Akmenės cementas Priemonės vykdymo pradžia 2020 birželio 24 d., pabaiga 2020 gruodžio 14 d. bešeimininkių padangų utilizavimas | 1187,01 |
|  |  | Vykdytoja - UAB „Švaros komanda“. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. balandžio 21 d., priemonės pabaiga 2020 m. gruodžio 31 d. Išvalyti ir sutvarkyti nelegalūs šiukšlynai, surinktos ir perduotos utilizuoti bešeimininkės padangos Paįstrio, Smilgių, Naujamiesčio, Panevėžio, Raguvos, Velžio, Krekenavos, Miežiškių, Ramygalos, Karsakiškio, Vadoklių seniūnijose. | 51 519,72 |
|  |  | Vykdytoja - UAB „Ekobazė“. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. birželio 23 d., pabaiga 2020 m. gruodžio 14 d. Perduota utilizuoti 7,18 t bešeimininkių padangų. | 589,27 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |
| 4.4.1 | Sorbentų ir kitų priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti įsigijimui | Vykdytoja -UAB „Ketrona“. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. vasario 28 d., pabaiga 2020 m. birželio 23 d. Įsigytos priemonės, reikalingos avarijų, ekstremalių situacijų padariniams likviduoti (universalus sorbentas, naftos ploviklis , kilimėlis absorb. naftos produktams, perf. servetėlės) | 1400,00 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkos apsaugos klausimais priemonės |  |  |
| 4.5.1. | Ekologinės spaudos prenumeravimui, ekologiniam švietimui | Vykdytoja - Krekenavos regioninio parko direkcija. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. gegužės 20 d., pabaiga 2020 m. gruodžio 31 d. Finansuota Krekenavos regioninio parko pažintinio turizmo, aplinkosauginio švietimo programa. | 1 500,00 |
|  |  | Vykdytoja - VšĮ „Lututės“ leidykla. Priemonės vykdymo pradžia 2021 m. sausio 1 d., pabaiga 2021 m. gruodžio 31 d. 2021 m. švietimo įstaigoms užsakyta (24 vnt.) žurnalo „Lututė“ prenumerata. | 528,00 |
|  |  | Vykdytoja – Naujamiesčio, Paįstrio Juozo Zikaro, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos. Dembavos l.d. Smalsutis,Velžio l.d. Šypsenėlė, Krekenavos l.d. Sigutė, Ramygalos l.d. Gandriukas, Pažagienių, Piniavos mokyklos- darželiai. Priemonės skirtos Panevėžio rajono švietimo įstaigų geriausiai tvarkomų edukacinių erdvių konkurso laureatams paskatinti vykdymo pradžia 2020 m. lapkričio 24 d., pabaiga iki šalys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus | 3000,00 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |
| 4.6.1. | Pavojų keliančių medžių šalinimui, genėjimui | Vykdytojas – R. U. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. gruodžio 03 d., pabaiga 2020 m. gruodžio 16 d. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo darbai, šakų genėjimo darbai Smilgių, Karsakiškio, Krekenavos seniūnijose. | 7000,00 |
|  |  | Vykdytojas – V. Č. Priemonės vykdymo pradžia 2019 m. gruodžio 13 d., pabaiga 2019 m. gruodžio 17 d. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo ir genėjimo darbai Naujamiesčio ir Miežiškių seniūnijose. | 3790,00 |
|  |  | Vykdytojas – E. B. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. lapkričio 11 d., pabaiga 2020 m. lapkričio 18 d. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo darbai Upytės seniūnijoje. | 1430,00 |
|  |  | Vykdytoja - UAB „Švaros komanda“. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. lapkričio 18 d., pabaiga 2020 m. gruodžio 09 d. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo darbai Panevėžio ir Velžio seniūnijose. | 4400,00 |
|  |  | Vykdytoja - MB „Arbora“. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. lapkričio 25 d., pabaiga 2020 m. gruodžio 9 d. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo ir genėjimo darbai Raguvos seniūnijoje. | 1239,04 |
|  |  | Vykdytoja – UAB „Pjovėjai“. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. lapkričio 3 d., pabaiga 2020 m. lapkričio 18 d. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo ir genėjimo darbai Ramygalos ir Vadoklių sen. | 4449,96 |
| 4.6.2 | Naujų želdinių įsigijimui | Vykdytojas – R. Z. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. birželio 8 d., pabaiga 2020 m. birželio 26 d. Įsigyti ir pasodinti tujų sodinukai Upytės seniūnijoje. | 175,00 |
|  |  | Vykdytojas – UAB Augalų ūkis . Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. gruodžio 8 d., pabaiga 2020 m. gruodžio 18 d. apželdinimo projekto parengimas ir augalai Upytės sen. pastato teritorijai sutvarkyti | 494,89 |
|  |  | Vykdytojas – R. Č. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. liepos 31 d., pabaiga 2020 m. rugsėjo 24 d. Įsigyti ir pasodinti medžių ir gėlių sodinukai Vadoklių seniūnijoje. | 449,00 |
|  |  | Vykdytojas – S. P. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. birželio 25 d., pabaiga 2020 m. liepos 17 d. Įsigyti ir pasodinti mažalapės liepos ir uolinio kadagio sodinukai Naujamiesčio seniūnijoje. | 810,00 |
|  |  | Vykdytojas – K.K. Priemonės vykdymo pradžia 2020 m. birželio 25 d., pabaiga 2020m. liepos 17 d. Įsigyti ir pasodinti gėlių sodinukai Krekenavos seniūnijoje. | 399,50 |
|  | Iš viso |  | 24637,39 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą (1.8-2) | 50 906,00 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12-3) | 13 244,00 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkos apsaugos priemonių grupė (1.15-4) | 52 978,00 |
| 5.4. | Iš viso | 117 128,00 |

________________________________

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ARCHITEKTŪROS SKYRIUS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL SPRENDIMO „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

2021 m. vasario 12    d.

Panevėžys

Projekto rengimą paskatinusios priežastys

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymo 
Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas, savivaldybė turi parengti ir patvirtinti Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą.

Sprendimo projekto esmė ir tikslai

Šiuo Tarybos sprendimo projektu siūloma patvirtinti 2020 metų Panevėžio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą.

Kokių pozityvių rezultatų laukiama

Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinus 2020 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą, rengiama ir teikiama tvirtinti 2021 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą sprendimą

Nėra.

Reikiami paskaičiavimai, išlaidų sąmatos bei finansavimo šaltiniai, reikalingi sprendimui įgyvendinti.

Panevėžio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 
2020 metų faktinės pajamos: mokesčiai už aplinkos teršimą – 52 939,37 Eur; mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą – 81 249,57  Eur; lėšos, gautos atlyginant iškirstų želdinių vertę, – 2 070 Eur; mokestis už valstybinių gamtos išteklių naudojimą – 115 049,79 Eur;  lėšų likutis 2020 m. sausio 1 d. – 104 766 Eur. Iš viso – 356 074,73 Eur.

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos, atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo priemonėms, prevencinėms ir visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonėms panaudota 83 665,39 Eur.

2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai finansuoti panaudota 
35  981,98 Eur.

2020 m. žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų žalos prevencijos priemonėms, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, įgyvendinti išleista 34 637,96 Eur.

Vyr. specialistė                                                                                                         Jurgita Šimkutė