Projektas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2022 m. sausio 27 d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio                  4 dalimi, 2021 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-863 „Dėl 2022 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės 2022 m. melioracijos prioritetinių darbų programą (pridedama).

Zita Bakanienė, tel. 8 688 91 449

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMA

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų vertė Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Išlaidos |  |  | 449 000,00 |
| 1. | Melioracijos statinių remontas ir priežiūra |  |  | 419 270,00 |
| 1.1. | Panevėžio rajono Velžio sen. Šilagalio k. v. griovių ir juose esančių statinių remontas. | km | 4,5 | 24 378,19 |
| 1.2. | Panevėžio rajono Ramygalos sen. Stebėkių II ir Žižmių k. melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remontas. | km | 20,134 | 246891,81 |
| 1.3. | Panevėžio rajono Smilgių sen. Matarakų k. griovių ir juose esančių melioracijos statinių remontas. | km | 4,537 | 45 000,00 |
| 1.4. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas. | vnt. | 16 | 40 000,00 |
| 1.5. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų remontas gyvenvietėse. | vnt. | 4 | 13 000,00 |
| 1.6. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos griovių priežiūros darbai. | km | 68,5 | 50 000,00 |
| 2. | Melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių eksploatacija |  |  | 13 100,00 |
| 2.1. | Vandens kėlimo siurblinių (Skaistgirių, Bernatonių, Berniūnų) eksploatacija . | vnt. | 3 | 5 600,00 |
| 2.2. | Išlaidos už elektros energiją. | vnt. | 3 | 4 000,00 |
| 2.3. | Užtvankų (Stepanionių, Švaininkų, Žibartonių) eksploatacija. | vnt | 3 | 3 500,00 |
| 3. | Kitos išlaidos |  |  | 16 630,00 |
| 3.1. | Melioracijos statinių kadastro sudarymas. | ha | 115 423,7 | 4 630,00 |
| 3.2. | Projektinės sąmatinės dokumentacijos parengimas. | vnt. | 1 | 12 000,00 |

______

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

#### Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. sausio 6 d.

Panevėžys

- Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-863.

Projekto tikslas – patvirtinti valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos prioritetinių darbų 2022 m. programą.

Rajonas pagal žemių nusausinimo apimtį yra didžiausias šalyje. Daugiau kaip 90 proc. visos žemės ūkio produkcijos išauginama nusausintoje žemėje. Apie 70 proc. drenažo sistemų įrengta prieš 45–50 metų. Melioracijos statiniai vidutiniškai nusidėvėję 74 proc. skiriamų dotacijų poreikis tenkinamas apie 20 proc.

Žemės ūkio skyrius, atsižvelgdamas į rajonui skirtų lėšų limitą, melioracijos statinių būklę, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatytais prioritetais ir žemės naudotojų pageidavimais, parengia melioracijos prioritetinių darbų programą.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos

Priėmus teikiamą projektą galiojantys teisės aktai nebus pakeisti ar panaikinti.

3. Laukiami rezultatai

Programoje prioritetas (didžioji lėšų dalis) skiriamas magistralinių melioracijos griovių tvarkymui (šienavimui, krūmų kirtimui, drenažo žiočių atnaujinimui, griovių dugno valymui). Šiam tikslui numatyta 93,4 proc. lėšų. Iš to skaičiaus 12,6 proc. lėšų planuojama panaudoti šalinant avarinius valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinių gedimus.

Įgyvendinant melioracijos prioritetinių darbų programą bus suremontuota apie 29,17 km griovių, 27 vandens pralaidų, 85 ha sausinimo sistemų, atlikti 68,5 km griovių priežiūros darbai.

Atlikus šiuos darbus, bus užtikrintas žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių tinkamas veikimas.

4. Lėšų poreikis ir šaltiniai

Finansavimo šaltiniai – valstybės biudžeto lėšos, skirtos melioracijos funkcijai atlikti. Panevėžio rajono savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu 2022 m. paskirta 449 000 eurų melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbams atlikti. Šios lėšos bus naudojamos melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių priežiūrai ir remontui, didelio skersmens drenažo rinktuvų avariniams gedimams šalinti.

5. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai

Pateikiama Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų melioracijos prioritetinių darbų programa, kurioje numatyta valstybės skirtas lėšas panaudoti valstybei priklausančių Panevėžio rajono savivaldybei patikėjimo teise priskirtų melioracijos statinių priežiūrai bei remontui.

Skyriaus vedėja                                                                                                          Zita Bakanienė