Projektas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS „PAGERINTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĘ DIDINANT ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS KONKURENCINGUMĄ“  LĖŠŲ MELIORACIJAI 2022 METAIS PANAUDOJIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2022 m. birželio 16 d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,            (nenurodyta) Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės valstybės investicijų Pažangos priemonės  lėšų melioracijai 2022 metais panaudojimo programą (pridedama).

2. Įsipareigoti tvarkyti atskirą gautų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą, padengti netinkamas finansuoti, tačiau programai įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamas išlaidas, kurių programai skiriamas finansavimas nepadengia.

3. Pavesti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai vykdyti projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas įgyvendinant programą.

Zita Bakanienė, tel. 8 688 91 449

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PAŽANGOS PRIEMONĖS LĖŠŲ DARBŲ PROGRAMA

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų vertė Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Investicijos |  |  | 1 341 000,00 |
| 1. | Melioracijos statinių rekonstrukcija | km km | 103,011,75 | 1 322 000,00 |
| 1.1. | Panevėžio rajono Paįstrio ir Panevėžio seniūnijų Gasparėlių, Pakuodžiupių ir Šeškų kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu | km | 12,04 | 148 000,00 |
| 1.2. | Panevėžio rajono Vadoklių seniūnijos Bedrės, Genėtinių, Kazimieravos kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu | km | 17,90 | 175 000,00 |
| 1.3. | Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos Dobrovolės, Krivulių, Naujarodžių kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu | km | 18,11 | 175 000,00 |
| 1.4. | Panevėžio rajono Upytės seniūnijos Ėriškių kaime griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu | km + kanalizuotas | 0,53 1,75 | 175 000,00 |
| 1.5. | Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos Labininkų, Prievačkos ir Jutkonių kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu | km | 10,98 | 133 000,00 |
| 1.6. | Panevėžio rajono Naujamiesčio ir Panevėžio seniūnijų Auriliškių, Gustonių ir Paalkupio kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu | km | 13,84 | 166 000,00 |
| 1.7. | Panevėžio rajono Panevėžio seniūnijos Daukniūnų, Dragonių ir Spirakių kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu | km | 14,72 | 175 000,00 |
| 1.8. | Panevėžio rajono Panevėžio ir Upytės seniūnijų Molainių, Ragaudžių ir Vaišvilčių I kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu | km | 14,89 | 175 000,00 |
| 2. | Kitos paslaugos |  |  | 19 000,00 |
| 2.1. | Projektų ekspertizės paslaugos | vnt. | 8 | 6 000,00 |
| 2.2. | Investicinio projekto pagal 2022 m. Pažangos priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą“ Panevėžio rajone parengimo paslauga | vnt. | 1 | 3 390,00 |
| 2.3. | Techninės priežiūros paslaugos. | vnt. | 8 | 9 610,00 |

______

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

#### Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL 2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS „PAGERINTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĘ DIDINANT ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS KONKURENCINGUMĄ“  LĖŠŲ MELIORACIJAI 2022 METAIS PANAUDOJIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO PROJEKTO  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. gegužės 23 d.

Panevėžys

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Panevėžio rajone sausinamų žemės plotų yra apie 148,87 tūkst. ha Panevėžio rajono sureguliuotų upelių ir magistralinių griovių nusidėvėjimas yra 95,55 proc., kai Lietuvos vidurkis – 88,11 proc., remiantis 2021 m. sausio 1 d. duomenimis. Daugiausiai melioracijos sistemų įrengta  1961-1990 metais, ko pasėkoje sistemos veikia daugiau 40 -50 metų. sureguliuotų upelių bei magistralinių griovių didelis fizinis nusidėjimas, bloga techninė būklė sąlygoja aplinkosauginių, ekonominių, ir socialinių problemų atsiradimą Panevėžio rajone.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D-316 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos Pažangos priemonės Nr. 15-001-01-14-02 ,,Pagerinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklę  didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą“ aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 3D-341 „Dėl 2022 m. finansavimo priemonei „Pagerinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklę didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą“ įgyvendinti patvirtinimo“ 3 punktu Panevėžio rajono savivaldybės administracijai šios priemonės įgyvendinimui skirta 1 341 tūkst. Eur. Siūloma patvirtinti valstybės investicijų Pažangos priemonės lėšų melioracijai Panevėžio rajono savivaldybėje 2022 metais panaudojimo programą.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos

Priėmus teikiamą projektą galiojantys teisės aktai nebus pakeisti ar panaikinti.

3. Laukiami rezultatai

Panaudojus valstybės investicijų programos lėšas, 2022 metais bus rekonstruota 103,01 km melioracijos griovių ir 1,75 km kanalizuotų melioracijos griovių su juose esančiais statiniais. Bus išsaugotas dirvožemio derlingumas, mažinama žemės ūkio veiklos neigiama įtaka klimatui, didinamas žemės ūkio veiklos subjektų konkurencingumas prisitaikant prie besikeičiančių klimato sąlygų,

4. Lėšų poreikis ir šaltiniai

Vadovaujantis auksčiau nurodytais Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymais Panevėžio rajono savivaldybės administracijai valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklei pagerinti, siekiant didinti žemės ūkio veiklos konkurencingumą, iš valstybės lėšų 2022 m. skirta 1 341 tūkst. Eur.

5. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai

Pateikiama Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų valstybės investicijų Pažangos priemonės darbų programa, kurioje numatyta lėšas panaudoti 6 seniūnijose, atliekant melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukciją su projektų parengimu pagal melioracijos griovių ilgius (km) ir juose esančių įrenginių kiekį. Numatomi atlikti darbai pasirinkti konkrečiose seniūnijose, siekiant užtikrinti jų tinkamą veikimą, mažinti paviršutinių vandens telkinių taršą bei prisidėti prie potvynių prevencijos.

Skyriaus vedėja                                                                                                                   Zita Bakanienė