Projektas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų 2022–2024 m. objektų prioritetinės eilės PATVIRTINIMO

2022 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 8 dalimi ir Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m.   vasario 22 d. sprendimu Nr. T-48 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti,  naudojimo  ir  skirstymo  tvarkos  aprašu,  Panevėžio  rajono  savivaldybės  taryba n u s p r e n d ž i a:

- Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų 2022–2024 m. objektų prioritetinę eilę (pridedama).

- Pripažinti netekusiu galios Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. T-79 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų 2022–2024 m. objektų prioritetinės eilės patvirtinimo“.

Marius Baranauskas

2022-09-06

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-

PANEVĖŽIO RAJONO savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų 2022–2024 m. objektų prioritetinė eilė

2022 metai

| Eil. Nr. | Kelio pavadinimas | Kelio Nr. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paįstrys–Bernatoniai | PAI-29 |
| 2. | Jungiamasis kelias nuo valstybinės reikšmės magistralinio kelio A 17 Panevėžio aplinkkelio iki Naruševičiaus g., Paviešečių k. | PAN-143 |
| 3. | Alyvų g., Uliūnų k. | RAM-129 |
| 4. | Kelias Nr. 3009–Puziniškio dvaras (kapitalinis žvyro dangos remontas) | SMI-44 |
| 5. | Varpo skg., Geležių mstl. | KAR-142 |
| 6. | Kvartalas Šilagalio k.: Bityno g. (dalis), Kelias PAN-186–Upytės sen. (dalis) | PAN-186 PAN-1 |
| 7. | Žagienio kelias (dalis), Pažagienių k. | PAN-219 |
| 8. | Verslo g., Perekšlių k. (dalis) | SMI-71 |
| 9. | Žirgyno g., Staniūnų k. | VEL-95 |
| 10. | Stalilioninė–Įstrica Baltijos kelio g., Ūtos k. | PAI-94 PAN-85 |
| 11. | Draugystės g., Tičkūnų k. (pėsčiųjų takas, apšvietimas) | PAN-82 |
| 12. | Pamolainių g., Lepšių k. (su apšvietimu) | PAN-177 |
| 13. | Spirakiai–Linoniai | PAN-16 |
| 14. | Daukniūnai–Spirakiai | PAN-5 |
| 15. | Žaliosios g., Uliūnų k. (dalis nuo Pušyno g. sankryžos iki Alyvų g. sankryžos) | RAM-139 |
| 16. | Dvaro g., Upytės k. | UPY-16 |
| 17. | Užutėkio aklg., Dembavos k. | VEL-20 |
| 18. | Oželių g., Dembavos k. (paprastasis žvyro dangos remontas) | VEL- 60 |
| 19. | Gluosnių g., Maženių k. (paprastasis žvyro dangos remontas) | VEL-244 |
| 20. | Vynupė–Panevėžio m. riba (paprastasis asfalto dangos remontas) | PAN-35 |
| 21. | Kvartalas Užunevėžių k.: Lauko g. (paprastasis asfalto dangos remontas), Gėlių g. (paprastasis asfalto dangos remontas) | RAG-37 RAG-38 |
| 22. | Stalilioninė–Įstrica (paprastasis žvyro dangos remontas) | PAI-94 |
| 23. | Rozalimo g., Smilgių mstl. (šaligatvis) | SMI-13 |
| 24. | Senasis Vilniaus kelias–Miežiškių sen. (paprastasis asfalto dangos remontas) | VEL-265 |
| 25. | Steponiškio vs. kelias (paprastasis asfalto dangos remontas) | MIE-131 |
| 26. | Laisvės a., Ramygalos m. (paprastasis asfalto dangos remontas) | RAM-28 |
| 27. | Kelias Naujikai–Kaubariškis (paprastasis asfalto dangos remontas) | KAR-64 |
| 28. | Paliaudės g., Rūtakiemio k. (paprastasis asfalto dangos remontas) | KRE-72 |
| 29. | Maironio g., Krekenavos mstl. (paprastasis asfalto dangos remontas) | KRE-90 |
| 30. | Panevėžio g., Upytės k. (paprastasis asfalto dangos remontas) | UPY-24A |

2023 metai

| 31. | Naujamiesčio g., Žibartonių k. (šaligatvis) | KRE-123 |
| --- | --- | --- |
| 32. | Sodų g., Krekenavos mstl. (šaligatvis) | KRE-93 |
| 33. | Tvenkinio g., Keravos k. | VEL-157 |
| 34. | Lauko g., Dembavos k. | VEL-9 |
| 35. | Kvartalas Kairių k.: Mažoji g., kelias Kairiai–Kvedariškiai (dalis) | VEL-213 VEL-215 |
| 36. | Naujakurių g., Katinų k. (dalis) | VEL-222 |
| 37. | Gėlių g., Katinų k. (dalis) | VEL-224 |
| 38. | Pievų g., Katinų k. (dalis) | VEL-227 |
| 39. | Piniava–Ūta (Dubagirio g. Piniavos k. (pėsčiųjų takas, apšvietimas) | PAN-80 |
| 40. | Piniava–Ūta (Ūtos g., Ūtos k.) | PAN-80 |
| 41. | Klevečkynės g., Klevečkynės k. | PAN-36 |
| 42. | Pušyno g., Berčiūnų k. | NAU-62 |
| 43. | Kulbagalys–Margučiai | MIE-43 |
| 44. | Kvartalas Ramygalos m.: Liaudies g. (šaligatvis), Turgaus g. (šaligatvis) | RAM-39 RAM-38 |
| 45. | S. Dariaus ir S. Girėno g., Ramygalos m. (šaligatvis nuo Sporto g. sankryžos iki A. Račiūno g.) | RAM-37 |
| 46. | Rozalimo g., Smilgių mstl. (šaligatvis) | SMI-13 |
| 47. | Likiškių g., Tiltagalių k. (dalis) | KAR-86 |
| 48. | Tiltagaliai–kelias Nr. 2413 (per Žiliškių I k.) | KAR-98 |
| 49. | Žaliosios skg., Tiltagalių k. | KAR-93 |
| 50. | Mokyklos g., Jotainių k. | VAD-5 |
| 51. | Vakagalių g., Jotainių k. (asfalto paviršiaus šiurkštinimas) | VAD-23 |
| 52. | Katinai–Midžiūnai (paprastasis žvyro dangos remontas) | VEL-207 |
| 53. | Tautkūnai–Pakalniai (paprastasis žvyro dangos remontas) | VEL-134 |
| 54. | Mickiemė–Drąseikiai (paprastasis žvyro dangos remontas) | NAU-94 |
| 55. | Nibragalys–Pavašuokiai I (paprastasis žvyro dangos remontas) | MIE-67 |
| 56. | Eigirdai–Adomava (paprastasis žvyro dangos remontas) | MIE-111 |
| 57. | Trakininkų g., Miežiškių mstl. (paprastasis žvyro dangos remontas) | MIE-84 |
| 58. | Panevėžio g.–valymo įrenginiai (paprastasis žvyro dangos remontas) | RAM -24 |
| 59. | Karjero g., Aukštadvario k. (dalis; paprastasis žvyro dangos remontas) | RAM-55 |
| 60. | Šilaičiai–kapinės (paprastasis žvyro dangos remontas) | RAM-146 |
| 61. | Raguva–kelias Nr. 174 (paprastasis žvyro dangos remontas) | RAG-12 |
| 62. | Skaistgiriai–Žaliapurviai (paprastasis žvyro dangos remontas) | PAI-11 |
| 63. | Kerbušiai–Mitkai (paprastasis žvyro dangos remontas) | PAI-77 |
| 64. | Gasparų k. kelias (2) (paprastasis žvyro dangos remontas) | PAI-31 |
| 65. | Ėriškių g., Ėriškių k. (paprastasis asfalto dangos remontas) | UPY-74 |
| 66. | Sabonių g., Ėriškių k. (paprastasis asfalto dangos remontas) | UPY-86 |
| 67. | Tvanksties g., Ėriškių k. (paprastasis asfalto dangos remontas) | UPY-78 |
| 68. | Paliūniškis–Pinigėliai I (paprastasis žvyro dangos remontas) | KAR-14 |
| 69. | Breiviškiai–Žvikai (paprastasis žvyro dangos remontas | KAR-133 |
| 70. | Kelias Nr. 122–Bygailiai) (dalis; paprastasis žvyro dangos remontas) | KAR-47 |
| 71. | Vilkeliai–Nevėžninkai (paprastasis žvyro dangos remontas) | NAU-63 |
| 72. | Nevėžninkai–Papušiai (paprastasis žvyro dangos remontas) | NAU-106 |
| 73. | Šilai–Lėnas (paprastasis žvyro dangos remontas) | RAG-73 |
| 74. | Taurynės g., Raguvos mstl. (paprastasis asfalto dangos remontas) | RAG-7 |
| 75. | Kairiai–Aleksandrava (dalis; paprastasis žvyro dangos remontas) | VEL-233 |
| 76. | Velykiai–Miežiškiai (paprastasis žvyro dangos remontas) | VEL-211 |
| 77. | Karšinaukos k. kelias (paprastasis žvyro dangos remontas) | MIE-8 |
| 78. | Geležiai–Tautviliai (paprastasis žvyro dangos remontas) | KAR-145 |
| 79. | Barsiukai–Stumbriškis (dalis; paprastasis žvyro dangos remontas) | KAR-183 |

2024 metai

| 80. | Vlado Rozmano g., Vaivadų k. | PAN-106 |
| --- | --- | --- |
| 81. | Kvartalas Liberiškio k.: Tujų g. (dalis), Pamargės g. (dalis), Miško g. | NAU-16 NAU-19 NAU-18 |
| 82. | Mažoji g., Gustonių k. | NAU-28 |
| 83. | Liepų g., Naujamiesčio mstl. | NAU-107 |
| 84. | Jaunystės g., Paįstrio k. | PAI-49 |
| 85. | Kvartalas Raguvos mstl.: Dariaus ir Girėno g.–Beržų g., Taurynės g.–namas Nr. 17 | RAG-5 RAG-58 |
| 86. | Beržų g., Garuckų k. | RAM-69 |
| 87. | Jovaišų g., Aukštadvario k. | RAM-93 |
| 88. | Paupio g., Rimiškių k. | SMI-33 |
| 89. | Švaininkų g., Perekšlių k. (paprastasis žvyro dangos remontas) | SMI-57 |
| 90. | Kelias SMI-35–Gilbonių g. 23 (dalis) | SMI-48 |
| 91. | Ragaudžių k. kelias (600 m ilgio Kaštonų g. atkarpa) | UPY-8 |
| 92. | Griniūnų g., Jotainių k. | VAD-18 |
| 93. | Bokšto g., Mikėnų k. (dalis) | VAD-60 |
| 94. | Miško g., Genėtinių k. (dalis) | VAD-89 |
| 95. | Jotainiai–Genėtiniai (dalis; paprastasis žvyro dangos remontas) | VAD-1 |
| 96. | Kelias Nr. 3012–Uoginiai (dalis Uoginių g. nuo kelio Nr. 3012 iki kaimo pabaigos) | KAR-194 |
| 97. | Kaštonų g., Papalčių k. | KRE-42 |
| 98. | Labininkai–Prievačkos miškas (paprastasis žvyro dangos remontas) | NAU-2 |
| 99. | Paliesė–Marusynė (dalis; paprastasis žvyro dangos remontas) | NAU-88 |
| 100. | Vilkeliai–Vaišvilčiai (paprastasis žvyro dangos remontas) | NAU-92 |
| 101. | Dariaus ir Girėno g., Raguvos mstl. (paprastasis asfalto dangos remontas) | RAG-4 |
| 102. | Raguva–Raguvos vs. (paprastasis asfalto dangos remontas) | RAG-10 |

_________________________

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

# Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų 2022-2024 m. objektų prioritetinės eilės PATVIRTINIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-09-06

Panevėžys

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) finansavimo įstatymo redakcija. Įstatymo 9 str. 8 d. nustatyta, kad savivaldybių institucijos Programos finansavimo lėšas paskirsto vadovaudamosi savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, pagal kurią turi būti sudaromos viešai skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje ir nuolat atnaujinamos vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės. Vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės sudaromos ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui. Sprendimo tikslas – patvirtinti 3 metų Panevėžio rajono savivaldybei skirtomis Programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių objektų prioritetinę eilę, kurioje numatyti naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbai ir paprastojo remonto darbai, atliekami ne mažesniame kaip 1000 m2 plote.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos

Savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-79 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų 2022–2024 m. objektų prioritetinės eilės patvirtinimo“ patvirtinta prioritetinė eilė atnaujinta, pasikeitus dėl joje įrašytų objektų sudarytų rangos sutarčių vykdymo informacijai.

3. Laukiami rezultatai

Programos finansavimo lėšų naudojimas atitiks galiojančių teisės aktų reikalavimus, savivaldybės gyventojai bus informuoti apie planuojamus darbus vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse.

4. Lėšų poreikis ir šaltiniai

Papildomo lėšų poreikio nėra.

5. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai

Nėra.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis inžinierius (patarėjas)             	 Marius Baranauskas