Projektas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TĘSTINĖS INVESTICINĖS PRIEMONĖS „VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SAVININKŲ IR KITŲ NAUDOTOJŲ ŽEMĖJE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO IR REMONTO DARBAMS“ PANEVĖŽIO RAJONUI 2023 METAMS SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2023 m. kovo 30 d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,            (nenurodyta) Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti tęstinės investicinės priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ Panevėžio rajonui 2023 metams skirtų lėšų panaudojimo programą (pridedama).

2. Įsipareigoti tvarkyti atskirą gautų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą, padengti netinkamas finansuoti, tačiau programai įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamas išlaidas, kurių programai skiriamas finansavimas nepadengia.

3. Pavesti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai vykdyti projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas įgyvendinant programą.

Zita Bakanienė

2023-03-10

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-

TĘSTINĖS INVESTICINĖS PRIEMONĖS „VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SAVININKŲ IR KITŲ NAUDOTOJŲ ŽEMĖJE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO IR REMONTO DARBAMS“ PANEVĖŽIO RAJONUI 2023 METAMS SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO PROGRAMA

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų vertė Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Investicijos |  |  | 656 000,00 |
| 1. | Melioracijos statinių rekonstrukcija |  | 66,97 | 644 500,00 |
| 1.1. | Projekto Panevėžio rajono Miežiškių ir Velžio seniūnijų Karšinaukos, Karužiškių, Pakalnių ir Trakiškio kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu | km | 21,34 | 190 063,30 |
| 1.2. | Panevėžio rajono Karsakiškio seniūnijos Paežerio I ir Tutiškių kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu | km | 7,89 | 90 226,70 |
| 1.3. | Panevėžio rajono Raguvos seniūnijos Briežvalkio, Kritižio, Taurinės ir Užbalių kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu | km | 21,31 | 192 390,00 |
| 1.4. | Panevėžio rajono Panevėžio seniūnijos Papušių ir Varpučių kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu | km | 3,64 | 33 880,00 |
| 1.5. | Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos Bartašiūnų, Raičionių ir Viržonių kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu | km | 12,79 | 137 940,00 |
| 2. | Kitos paslaugos |  |  | 11 500,00 |
| 2.1. | Projektų ekspertizės paslaugos. | vnt. | 5 | 3 500,00 |
| 2.3. | Techninės priežiūros paslaugos. | vnt. | 5 | 8 000,00 |

__________________________

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

#### Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL TĘSTINĖS INVESTICINĖS PRIEMONĖS „VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS SAVININKŲ IR KITŲ NAUDOTOJŲ ŽEMĖJE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO IR REMONTO DARBAMS“ PANEVĖŽIO RAJONUI 2023 METAMS SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO PROGRAMOS  PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. kovo 10 d.

Panevėžys

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Panevėžio rajone sausinamų žemės plotų yra apie 148,87 tūkst. ha. Daugiausia melioracijos sistemų įrengta 1961–1990 metais, todėl sistemos veikia daugiau kaip 40–50 metų. Sureguliuotų upelių ir magistralinių griovių didelis fizinis nusidėjimas, bloga techninė būklė lemia aplinkosaugines, ekonomines ir socialines problemas Panevėžio rajone.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 2 d. įsakymu  
Nr. 3D-121 „Dėl 2023 m. skiriamo finansavimo savivaldybėms tęstinei investicinei priemonei „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ įgyvendinti patvirtinimo“ 2 punktu, Panevėžio rajono savivaldybės administracijai šios priemonės įgyvendinimui 2023 m. skirta 
656 tūkst. Eur. Siūloma patvirtinti valstybės tęstinės investicinės priemonės lėšų Panevėžio rajonui 2023 metais panaudojimo programą.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos

Priėmus teikiamą projektą galiojantys teisės aktai nebus pakeisti ar panaikinti.

3. Laukiami rezultatai

Panaudojus valstybės investicijų programos lėšas, 2023 metais bus rekonstruota 66,97 km melioracijos griovių su juose esančiais statiniais. Projektų įgyvendinimu siekiama užtikrinti melioracijos statinių tinkamą veikimą, mažinti paviršinių vandens telkinių taršą, prisidėti prie potvynių prevencijos. Tuo pačiu bus išsaugotas dirvožemio derlingumas, mažinama neigiama žemės ūkio veiklos įtaka klimatui, didinamas žemės ūkio veiklos subjektų konkurencingumas prisitaikant prie besikeičiančių klimato sąlygų.

4. Lėšų poreikis ir šaltiniai

Vadovaujantis anksčiau nurodytu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Panevėžio rajonui iš valstybės biudžeto lėšų 2023 m. skirta 656 tūkst. Eur. Pagal šią priemonę finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti lėšų, patirtų einamaisiais metais.

5. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai

Pateikiama tęstinės investicinės priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ Panevėžio rajonui 2023 metams skirtų lėšų panaudojimo programa, kurioje numatyta lėšas panaudoti 6 seniūnijose, atliekant melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukciją su projektų parengimu pagal melioracijos griovių ilgius (km) ir juose esančių įrenginių kiekį. Projekto vykdymui pasirinktos seniūnijos, atsižvelgiant į taisyklių reikalavimus, kad būtų vykdomi tęstinai 2022 metais vykdytų Pažangos projekto darbai nuo pagrindinės upės žemiausios vietos.  Numatomi atlikti darbai pasirinkti konkrečiose seniūnijose.

Skyriaus vedėja                                                                                                              Zita Bakanienė