Projektas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2024 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2025 m. sausio 30 d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 2024 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Artūras Šatas

2025-01-13

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2025 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2024 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 
(toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 186 348 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 82 899 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 8 141 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 75 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 277 463 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 78 954 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 176 826 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 255 780 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 533 243 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 55 493 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 30 493 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 85 985 |
| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 221 971 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 282 906 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 504 877 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  |  |
| 2.1.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, įsigijimo, šių priemonių panaudojimo darbų finansavimas | Vykdytojas VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninis padalinys. Priemonės vykdymo pradžia 2024-06-28, pabaiga 2024-12-02. Įgyvendinant gyvūnų žalos prevencijos priemones, įsigyta repelentų, tvoros tinklo, medinių stulpelių tinklo tvėrimui, atlikti repelentų tepimo, individualių apsaugų uždėjimo, tvorų tvėrimo darbai. | 52 774 |
|  |  | Vykdytojas J. M. Priemonės vykdymo pradžia 2024-06-04, pabaiga 2024-11-18. Įgyvendinant žalos prevencijos priemones įsigyta repelentų, atlikti repelentų tepimo darbai. | 709 |
|  |  | Vykdytojas R. J. Priemonės vykdymo pradžia 2024-06-04, pabaiga 2024-11-18. Įgyvendinant žalos prevencijos priemones įsigyta repelentų, atlikti repelentų tepimo darbai. | 296 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti |  | 0 |
|  | Iš viso |  | 53 779 |

3. Programos lėšos, skirtos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 52 093 |

4. Kitos aplinkos apsaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  |
| 4.1.1. | Invazinių Lietuvoje augalų rūšių sąraše esančio Sosnovskio barščio naikinimui | Vykdytoja UAB „Graderlitas“. Priemonės vykdymo pradžia 2024-04-03, pabaiga 2024-05-31. Atlikti Sosnovskio barščio cheminio naikinimo darbai Vadoklių, Panevėžio, Naujamiesčio ir Paįstrio seniūnijose. | 3 242 |
| 4.1.2. | Reikalingos dokumentacijos rengimas | Vykdytojas Z. G. Priemonės vykdymo pradžia 2024-10-22, pabaiga 2024-12-17. Parengtas Sosnovskio barščio naikinimo Panevėžio r. veiksmų planas. | 4 800 |
| 4.1.3. | Hidrotechninių statinių remontui ir rekonstravimui | Vykdytoja UAB „Panevėžio melioracija“; Staniūnų tv. užtvankos remonto Keravos k., Velžio seniūnijoje, darbai. Priemonės vykdymo pradžia 2024-08-29, pabaiga 2024-11-30. | 127 680 |
| 4.1.4. | Varninių paukščių ir mašalų gausos reguliavimas | Vykdytoja UAB „Aplinkos darbai“; varnų lizdų išėmimo iš medžių Ramygalos seniūnijoje darbai. Priemonės vykdymo pradžia 2024-03-06, pabaiga 2024-03-06. | 1 000 |
|  | Iš viso |  | 136 722 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  | 0 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  |
| 4.3.1. | Bešeimininkių atliekų surinkimui ir tvarkymui | Vykdytoja UAB „Švaros komanda“. Priemonės vykdymo pradžia 2024-02-29, pabaiga 2024 -09-16. Išvalyti ir sutvarkyti nelegalūs šiukšlynai, surinktos ir perduotos utilizuoti bešeimininkės padangos Panevėžio r. | 30 150 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Ekobazė“. Priemonės vykdymo pradžia 2023-07-30, pabaiga 2024- 05-30. Bešeimininkių padangų utilizavimo paslauga Panevėžio r. | 2 532 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Toksika“. Priemonės vykdymo pradžia 2024-09-16, pabaiga 2024- 09-16. Pavojingų atliekų utilizavimo paslauga Krekenavos seniūnijoje. | 16 150 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Žalvaris“. Priemonės vykdymo pradžia 2024-09-23., pabaiga 2024-12-17. Išvalyti ir sutvarkyti nelegalūs šiukšlynai, surinktos ir perduotos utilizuoti bešeimininkės padangos Panevėžio r. | 38 913 |
|  | Iš viso |  | 87 745 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |
| 4.4.1. | Sorbentų ir kitų priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti, įsigijimui | Vykdytoja UAB „Ketrona“. Priemonės vykdymo pradžia 2024-05-13, pabaiga 2024- 05-13. Įsigyta priemonių, reikalingų avarijų, ekstremaliųjų situacijų padariniams likviduoti (universalaus sorbento, naftos ploviklio, kilimėlių absorbuoti naftos produktams, perforuotų servetėlių). | 1 700 |
| 4.4.2. | Aplinkos oro monitoringui | Vykdytoja UAB „Darnaus vystymo institutas“. Panevėžio rajono aplinkos oro monitoringo duomenų bazės administravimo paslaugos Priemonės vykdymo pradžia 2023-06-05, pabaiga 2024-01-15. | 1 000 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Darnaus vystymo institutas“. Panevėžio rajono aplinkos oro monitoringo atlikimo paslaugos už 2023 m. III–IV ketv. Priemonės vykdymo pradžia 2023-06-05, pabaiga 2024-01-15. | 7 500 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Darnaus vystymo institutas“. Panevėžio rajono aplinkos oro monitoringo atlikimo paslaugos už 2024 m. I, II, III ir IV ketv. bei duomenų bazės administravimo paslaugos. Priemonės vykdymo pradžia 2024-03-06, pabaiga 2024-12-18. | 17 900 |
| 4.4.3. | Vandens telkinių pakrančių valymas ir tvarkymas | Vykdytoja Žiuko įmonė. Priemonės vykdymo pradžia 2024-08-30, pabaiga 2024-11-30. Išvalyta ir sutvarkyta Liaudės upelio pakrantė, pašalinti menkaverčiai medžiai ir krūmai ties Rūtakiemio k., Krekenavos sen., Panevėžio r. | 8 000 |
|  | Iš viso |  | 36 100 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |
| 4.5.1. | Ekologinės spaudos prenumeravimui, ekologiniam švietimui | Vykdytoja Krekenavos regioninio parko direkcija. Priemonės vykdymo pradžia 2024-06-30, pabaiga 2024-12-31. Finansuota Krekenavos regioninio parko informacinių stendų įsigijimo ir įrengimo paslauga. | 2 000 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Savaitė“. Priemonės vykdymo pradžia 2024-12-17, pabaiga 2024-12-17. 2024 m. Panevėžio rajono viešajai bibliotekai ir Panevėžio r. ugdymo įstaigoms užsakyta mėnraščio „Ar žinai, kad?“ (11 vnt.) prenumerata 2025 m. | 385 |
|  |  | Vykdytoja VšĮ „Baltijos miškai“ leidykla. Priemonės vykdymo pradžia 2024-11-18, pabaiga 2024-11-18. Panevėžio rajono viešajai bibliotekai ir Panevėžio r. ugdymo įstaigoms užsakyta (10 vnt.) žurnalo „Miškai“ prenumerata 2025 m. | 456 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Psichologija tau“ leidykla. Priemonės vykdymo pradžia 2024-12-17, pabaiga 2024-12-17. Panevėžio rajono viešajai bibliotekai ir Panevėžio r. ugdymo įstaigoms užsakyta (11 vnt.) žurnalo „Iliustruotas mokslas“ prenumerata 2025 m. | 308 |
|  |  | Vykdytoja VšĮ „Lututė“ leidykla. Priemonės vykdymo pradžia 2024-11-29, pabaiga 2024-11-29. Panevėžio rajono viešajai bibliotekai ir Panevėžio r. švietimo įstaigoms užsakyta (28 vnt.) žurnalo „Lututė“ prenumerata 2025 m. | 907 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Jūsų Flintas“ leidykla. Priemonės vykdymo pradžia 2024-12-05, pabaiga 2024-12-05. Panevėžio rajono viešajai bibliotekai Panevėžio r. švietimo įstaigoms užsakyta (20 vnt.) žurnalo „Skruzdėliukas Nežiniukas“ prenumerata 2025 m. | 288 |
|  |  | Vykdytoja VšĮ „Ekologinio švietimo centras“ leidykla. Priemonės vykdymo pradžia 2024-12-19, pabaiga 2024-12-19. Panevėžio rajono viešajai bibliotekai ir Panevėžio r. švietimo įstaigoms užsakyta (16 vnt.) savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ prenumerata 2025 m. | 704 |
| 4.5.2. | Visuomenės ir jos tikslinių grupių švietimas ir mokymas | Vykdytoja UAB „Stumera“. Priemonės vykdymo pradžia 2024-11-17, pabaiga 2024-12-17. Virtualios realybės edukacijos „Žalioji žinutė“ paslauga Panevėžio r. ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams švietimo ir ugdymo įstaigose. | 2 065 |
|  | Iš viso |  | 7 113 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |
| 4.6.1. | Pavojų keliančių medžių šalinimui, genėjimui. | Vykdytojas V. P. Priemonės vykdymo pradžia 2024-03-13, pabaiga 2024-03-13 Atlikti pavojų keliančių medžių šakų genėjimo darbai Smilgių seniūnijoje. | 490 |
|  |  | Vykdytojas UAB „Aplinkos darbai“ Priemonės vykdymo pradžia 2024-05-06, pabaiga 2024-12-04. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo ir genėjimo darbai Panevėžio, Miežiškių, Paįstrio, Ramygalos ir Smilgių seniūnijose. | 9 216 |
|  |  | Vykdytojas V. P. Priemonės vykdymo pradžia 2024-05-22, pabaiga 2024-05-22. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo darbai Smilgių seniūnijoje. | 350 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Arbora LT“. Priemonės vykdymo pradžia 2024-07-01, pabaiga 2024-12-13. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo ir genėjimo darbai Karsakiškio, Naujamiesčio, Raguvos ir Velžio seniūnijose. | 13 561 |
|  |  | Vykdytoja MB „Geniai“. Priemonės vykdymo pradžia 2024-09-13, pabaiga 2024-10-11. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo darbai Smilgių seniūnijoje. | 968 |
|  |  | Vykdytojas V. Č. Priemonės vykdymo pradžia 2024-10-03, pabaiga 2024-10-03. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo darbai Miežiškių seniūnijoje. | 1 700 |
|  |  | Vykdytoja MB „Bono vita“. Priemonės vykdymo pradžia 2024-12-16, pabaiga 2024-12-16. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo darbai Vadoklių seniūnijoje. | 2 796 |
|  |  | Vykdytojas R. U. Priemonės vykdymo pradžia 2024-12-18, pabaiga 2024-12-18. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo darbai Krekenavos ir Panevėžio seniūnijose. | 6 480 |
|  |  | Vykdytoja UAB „M. K. Mediena“. Priemonės vykdymo pradžia 2024-12-18, pabaiga 2024-12-18. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo ir genėjimo darbai Miežiškių seniūnijoje. | 450 |
|  |  | Vykdytojas E. B. Priemonės vykdymo pradžia 2024-11-29, pabaiga 2024-11-29. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo darbai Upytės seniūnijoje. | 730 |
| 4.6.2. | Želdynų kūrimas, tvarkymas, pertvarkymas, inventorizavimas ir informacinių ženklų įrengimas | Vykdytoja UAB „Projektų pasaulis“. Priemonės vykdymo pradžia 2024-04-29, pabaiga 2024-04-29. Atlikta medžio persodinimo paslauga Smilgių seniūnijoje. | 425 |
| 4.6.3. | Naujų želdinių įsigijimui | Vykdytojas D. V. Priemonės vykdymo pradžia 2024-04-12, pabaiga 2024-04-12. Įsigyta daugiamečių augalų Ramygalos seniūnijoje. | 811 |
|  |  | Vykdytojas R. Z. Priemonės vykdymo pradžia 2024-04-26, pabaiga 2024-04-26. Įsigyta daugiamečių augalų Vadoklių seniūnijoje. | 995 |
|  |  | Vykdytoja VĮ Valstybinė miškų urėdija. Priemonės vykdymo pradžia 2024-05-27, pabaiga 2024-05-27. Įsigyta daugiamečių augalų Raguvos seniūnijoje. | 96 |
|  |  | Vykdytoja MB „Sodo grupė“. Priemonės vykdymo pradžia 2024-05-22, pabaiga 2024-06-11. Įsigyta daugiamečių augalų Smilgių ir Panevėžio seniūnijose. | 1 475 |
|  |  | Vykdytojas T. K. Priemonės vykdymo pradžia 2024-06-11, pabaiga 2024-12-17. Įsigyta daugiamečių augalų Raguvos seniūnijoje. | 1 208 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Augalų ūkis“. Priemonės vykdymo pradžia 2024-09-19, pabaiga 2024-09-19. Įsigyta daugiamečių augalų Naujamiesčio seniūnijoje. | 1 000 |
|  |  | Vykdytojas R. Č. Priemonės vykdymo pradžia 2024-10-23, pabaiga 2024-10-23. Įsigyta daugiamečių augalų Ramygalos seniūnijoje. | 500 |
|  | Iš viso: |  | 43 251 |
| Iš viso: |  |  | 310 931 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. |  | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. |  | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 202 001 |
| 5.2. |  | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 33 893 |
| 5.3. |  | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 193 946 |
| 5.4. | Iš viso: |  | 429 840 |

__________________

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ARCHITEKTŪROS SKYRIUS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. sausio 13 d.

Panevėžys

1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Sprendimo projekto tikslas – patvirtinti 2024 metų Panevėžio rajono savivaldybės aplinkos 
apsaugos specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą.

- Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymą 
Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių 
vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 
programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo 
specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ 
Savivaldybės taryba turi patvirtinti 2024 m. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 
priemonių vykdymo ataskaitą.

Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinus 2024 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą, rengiama ir teikiama tvirtinti 2025 metų aplinkos apsaugos 
rėmimo specialioji programa.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai

Nėra.

4. Kiti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai

2024 m. aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos, atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma 
arba kuris neegzistuoja, tvarkymo priemonėms, prevencinėms ir visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonėms panaudota 310 931 Eur.

2024 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai finansuoti panaudota 
52 093 Eur.

2024 m. žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų 
žalos prevencijos priemonėms, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, 
įgyvendinti išleista 53 779 Eur.

Vyr. specialistas                                                                                                                Artūras Šatas