PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-146

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Panevėžio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą (toliau – Programa) (pridedama).

2. Programos įgyvendinimo administratoriumi paskirti VšĮ Velžio komunalinis ūkis.

3. Sudaryti šios sudėties Programos įgyvendinimo priežiūros komitetą (toliau – Priežiūros komitetas):

3.1. Vidas Balakauskas – VšĮ Velžio komunalinis ūkio direktorius;

3.2. Dalius Dirsė – Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas;

3.3. Rimas Girštautas – Biudžeto ir ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas;

3.4. Romas Kiltinavičius – Savivaldos, kaimo reikalų ir bendruomenių komiteto pirmininkas;

3.5. Vytautas Liepa – Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas;

3.6. Jonas Masiokas – Investicijų ir vietinio ūkio komiteto narys;

3.7. Petras Nevulis – Investicijų ir vietinio ūkio komiteto pirmininkas (Priežiūros komiteto pirmininkas).

Priežiūros komitetas ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinį ketvirtį pateikia ataskaitą apie Programos įgyvendinimo eigą savivaldybės tarybai. Savivaldybės tarybai pareikalavus, Priežiūros komitetas teikia papildomą informaciją savivaldybės tarybai. Priežiūros komitetas, įgyvendindamas savo funkcijas, į posėdžius gali kviesti tam tikrų sričių ekspertus, Aplinkos ministerijos atstovus, specialistus ir visuomeninių grupių ar asociacijų atstovus.

4. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui:

4.1. paskirti už Programos įgyvendinimo administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę savivaldybės administracijos atsakingą asmenį (specialistą);

4.2. ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 1 d. atrinkti neefektyviai energiją vartojančius pastatus ir parengti naują arba papildyti esamą Programą;

4.3. užtikrinti, kad paskirtas programos įgyvendinimo administratorius būtų nedelsiant pakeistas, jei yra gauta informacija iš programos finansavimą suteikusių bankų ar kitų finansų įstaigų, kad administratorius netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal kredito sutartį.

## Savivaldybės meras		 	            	                          Povilas Žagunis

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-146

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO

DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE

PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos (toliau – Programa) paskirtis – atkurti ar pagerinti Panevėžio rajono savivaldybėje esančių daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo ir gyvenimo kokybės pagerinimo.

2. Programa parengta Panevėžio rajono savivaldybei vykdant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytą statinių naudojimo priežiūros atlikimo funkciją bei įgyvendinant vieną iš Lietuvos būsto strategijos tikslų – užtikrinti efektyvų esamo būsto naudojimą, priežiūrą, atnaujinimą (modernizavimą), racionalų energijos išteklių naudojimą, taip pat vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, statybos techniniu reglamentu   STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“.

3. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos iniciatyva dėl daugiabučių namų Lietuvos Respublikos savivaldybėse energijos taupymo priemonių įgyvendinimo, Panevėžio rajono savivaldybės atrinktų neefektyviausiai energiją vartojančių pastatų įvertinimo rezultatais, parengtais jų energinio efektyvumo didinimo investicijų planais bei investicijų planų rengėjų parengtomis pastatus ir jų energinio efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimą apibendrinančiomis ataskaitomis, kurios yra neatskiriama šios Programos dalis.

II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

4. Panevėžio rajono savivaldybėje, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. pradžioje gyveno 37 488 gyventojai. Panevėžio rajono savivaldybės statinių naudotojų sąraše įrašyti 262 daugiabučiai namai, kuriuose gyvena apie 3 procentus visų rajono gyventojų. 55 daugiabučius namus administruoja daugiabučių namų savininkų bendrijos arba jų gyventojai yra sudarę jungtinės veiklos sutartis, 207 daugiabučius namus administruoja savivaldybės paskirtas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius VšĮ Velžio komunalinis ūkis. Dauguma pastatų yra dviaukščiai ir daugiaaukščiai, dominuoja plytų–blokų mūro, rąstų ir kitų konstrukcijų pastatai. Daugiausia daugiabučių namų rajone statyti 1970 – 1980 metais. Kaip ir daugelyje kitų tuo pačiu metu statytų pastatų Lietuvoje, namai buvo pastatyti pagal žemus energinio efektyvumo standartus ir laikui bėgant jų būklė dėl nepakankamos techninės priežiūros vis prastėjo. Vidutinis buto plotas yra apie 50 m². Vienas namų ūkis šilumos energijos suvartoja apie 151 kWh/m² per metus, nors atskiruose namuose svyruoja nuo 65 iki 199 kWh/m² per metus. Vidutinis šilumos energijos suvartojimas šalies miestų daugiabučiuose namuose, pagal 2012 m. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pateiktus duomenis, yra 123 kWh/m² per metus.

5. Sovietmečiu ir iš karto po Nepriklausomybės atgavimo buvusios santykinai žemos šilumos kainos, valstybės mokesčių politika (mokestinės lengvatos nepasiturintiems gyventojams) neskatino gyventojų taupyti energijos. Gyventojai neturi efektyvaus energijos vartojimo patirties ir dėl nepakankamų ar nenuolatinių pajamų iki šiol retai savarankiškai investuodavo į energijos taupymo priemones savo būstuose.

6. Energinio efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimas daugiabučiuose namuose, kuriuose tokios priemonės buvo įgyvendintos, parodė, kad po jų įgyvendinimo sutaupoma apie     50 proc. energijos, lyginant su energijos sąnaudomis iki šių priemonių įgyvendinimo, o sutaupytos lėšos dėl sumažėjusių šildymo išlaidų dažniausiai nukreipiamos investicijoms padengti.

7. Toliau sparčiai brangstant energijos ištekliams, racionalaus energijos vartojimo problema Panevėžio rajono daugiabučiuose pastatuose tampa ypatingai opi, todėl Panevėžio rajono savivaldybės iniciatyva buvo pradėta rengti ši Programa, apimanti daugiausiai energijos suvartojančius daugiabučius namus Panevėžio rajono savivaldybėje. Šios Programos įgyvendinimas sudarys prielaidas spręsti gyventojų socialines problemas, mažinant jų sąskaitų už energinius resursus dydį, užtikrinti esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymą daugiabučiuose namuose, gerinti vidaus patalpų temperatūrinio režimo sąlygas, skatinti būsto savininkus racionaliai vartoti energiją, taip pat prisidėti prie klimato taršos mažinimo bei aplinkos tausojimo šalies mastu, gerinti pastatų techninę būklę ir estetinį miesto vaizdą, didinti nekilnojamojo turto vertę ir likvidumą.

8. Rengiant Programą, Panevėžio rajono savivaldybės iniciatyva buvo atrinkta 18 daugiabučių pastatų, kuriems yra parengti energinio naudingumo sertifikatai ir baigiami rengti investicijų planai. Vertinimo rezultatai parodė, kad 18 atrinktų pastatų energinio naudingumo klasė yra pasiskirsčiusi tarp E ir D. Vidutinis šilumos sunaudojimas yra 102 kWh/m2 per metus. Kai kuriuose atrinktuose namuose energijos sunaudojimas yra didelis ir siekia net 150 kWh/m² per metus.

9. Rengiant techninį ir energinį atrinktų daugiabučių namų įvertinimą, buvo nustatyta, kad šie daugiabučiai namai neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ nustatytų esminių reikalavimų visumos: (dažniausiai pasitaikančios problemos atsižvelgiant į konsultantų parengtas apibendrinančias ataskaitas yra dėl nepakankamos priežiūros ir klimatinio poveikio pažeistos atitvarų konstrukcijos, per kurias patiriami dideli šilumos nuostoliai, ištrupėjęs plytų mūras, pažeistos tarpplokštinės siūlės, neapšiltinti stogai, nesandarios laiptinių durys bei langai, neapšiltintas pastatų cokolis, nesubalansuota šildymo sistema ir kt.).

III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

10. Programos įgyvendinimo tikslas – sumažinti daugiausiai energijos vartojančiuose Panevėžio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose suvartojamos šiluminės energijos sąnaudas, gerinti Panevėžio rajono estetinį vaizdą ir gyvenamąją aplinką.

11. Programos tikslui įgyvendinti numatomi uždaviniai:

11.1. sukurti organizacinę struktūrą, kuri būtų atsakinga už Programos įgyvendinimo koordinavimą, teiktų organizacinę, teisinę, techninę paramą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti, taip pat rengti ir įgyvendinti kitų rajono (miesto) daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programas;

11.2. atnaujinti daugiausiai šiluminės energijos suvartojančius daugiabučius namus, užtikrinant, kad įgyvendinus efektyvias energiją taupančias priemones, bus pasiekta ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šilumos energijos sąnaudos juose būtų sumažintos ne mažiau kaip 40 procentų;

11.3. nuolat informuoti visuomenę energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose klausimais.

IV. PROGRAMOS TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

12. Programos tikslas ir uždaviniai vertinami pagal šiuos kriterijus:

12.1. atnaujintų namų skaičius - 18;

12.2. skaičiuojamasis šiluminės energijos sutaupymas 230 kWh/m2/metus (vertinama pagal Investicijų planuose numatomą skaičiuojamąjį šiluminės energijos sutaupymą);

12.3 išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas 1500 t/metus CO2 ekvivalentu (vertinama pagal Investicijų plane apskaičiuotą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimą);

12.4. sukurta organizacinė struktūra.

V. PRIEMONĖS, NUMATOMOS ĮGYVENDINTI DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE

13. Siekiant gerinti gyvenamąją aplinką, mažinti energinių išteklių sąnaudas ir užtikrinti daugiabučių namų atitiktį esminiams statinio reikalavimams, savivaldybės atrinktuose Panevėžio rajono daugiabučiuose namuose, numatoma įgyvendinti energinį efektyvumą didinančias priemones (toliau – priemonės), būtinas statinių naudojimo ir priežiūros esminiams reikalavimams užtikrinti ir leisiančias sumažinti bendras visų daugiabučių namų energijos sąnaudas ne mažiau kaip 40 %, ir juose pasiekti ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę. Pagal Programą yra numatoma įgyvendinti šias pagrindines priemones: sienų, cokolio bei stogo šiltinimas, langų bei durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo, balkonų bei lodžijų įstiklinimas, šildymo bei karšto vandens sistemų atnaujinimas, vėdinimo kanalų išvalymas.

14. Investicijų planai rengiant Panevėžio rajono savivaldybės atrinktų daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programą yra parengti taip, kad bent viename iš pasirenkamų modernizavimo priemonių pakete būsto savininkų bendros išlaidos šiluminės energijos sąnaudoms bei investicijų padengimui būtų ne mažesnės kaip 10 proc. mažesnės, lyginant su išlaidomis vien šiluminei energijai iki investicijų planuose numatytų priemonių įgyvendinimo.

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

15. Programa įgyvendinama dviem etapais. Pirmojo etapo įgyvendinimas skirtas parengiamiesiems investicijų planų įgyvendinimo darbams atlikti (investicijų planų aptarimui su būsto savininkais, galimoms investicijų planų korekcijoms, finansavimo užtikrinimui, reikalingų paslaugų ir darbų pirkimams). Pirmojo etapo įgyvendinimas pradedamas patvirtinus Programą ir baigiamas ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 15 d. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos ar jos paskirto Programos įgyvendinimo administratoriaus VšĮ Velžio komunalinis ūkio veiksmų ar neveikimo, etapo įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas.

16. Antrasis Programos įgyvendinimo etapas apima rangos darbų pagal Programa patvirtintus investicijų projektus atlikimą. Antrojo etapo įgyvendinimo terminai priklauso nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Aplinkos ministerijos ir kitų institucijų teisės aktuose nustatytų šalyje vykdomos daugiabučių namų modernizavimo skatinimo programos įgyvendinimo etapų terminų.

17. Panevėžio rajono savivaldybės administracija koordinuoja visos Programos įgyvendinimą ir organizuoja jos įgyvendinimo veiksmus.

18. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai (daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, bendrojo naudojimo objektų valdymui sudarytos jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio nuostatas paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius) (toliau – Programos vykdytojai) atlieka visus veiksmus, susijusius su Programos įgyvendinimu.

19. Savivaldybės paskirtas Programos įgyvendinimo administratorius atlieka visus veiksmus, susijusius su Programos ir parengtų investicijų planų įgyvendinimu: skolinasi lėšas iš kredito įstaigų, naudodamasis Centrinės perkančiosios organizacijos parengtu elektroniniu katalogu, organizuoja rangos darbų (įskaitant ir projektavimo darbus), statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimus, organizuoja ir prižiūri statybos darbų atlikimą ir užtikrina jų įgyvendinimo kokybę.

20. Įgyvendinant pirmąjį Programos įgyvendinimo etapą Programos administratorius ir (ar) Programos vykdytojai išsamiai informuoja būsto savininkus apie Programą, būsto savininkams nusprendus įgyvendinti papildomas energinio efektyvumo didinimo priemones, neįtrauktas į investicijų planus, organizuoja šių investicijų planų pakeitimą, nebloginant planuojamų pasiekti energinio efektyvumo rezultatų.

21. Įgyvendinat antrąjį Programos įgyvendinimo etapą Programos administratorius ir (ar) Programos vykdytojai pagal Panevėžio rajono savivaldybės administracijos sudarytą ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Programos įgyvendinimo grafiką organizuoja ir atlieka investicijų planų įgyvendinimą.

22. Savivaldybės administracija prižiūri ir kontroliuoja Programos įgyvendinimo administratorių vykdomą veiklą. Tuo atveju, jei gaunama informacija iš Programos finansavimą suteikusių bankų ar kitų finansų įstaigų, kad Programos įgyvendinimo administratorius nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal kredito sutartis, savivaldybės administracija nedelsiant imasi veiksmų užtikrinti, kad Programos įgyvendinimo administratorius laikytųsi įsipareigojimų.

VII. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

23. Investicijų planų rengimo metu nustatyta, kad, vertinant skaičiuojamosiomis rinkos kainomis, Programai įgyvendinti reikėtų apie 18,5 mln. litų.

24. Programai įgyvendinti numatoma teisės aktų nustatyta tvarka gauti finansavimą iš Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, Klimato kaitos specialiosios programos ir kitų teisėtų šaltinių:

24.1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje numatytomis lėšomis galėtų būti teikiamas lengvatinis kreditas su ne didesnėmis kaip 3 procentų fiksuotomis metinėmis palūkanomis, valstybės lėšomis padengiama 100 procentų projekto parengimo ir statybos techninės priežiūros išlaidų bei 15 procentų investicijų, tenkančių investicijų plane nurodytoms valstybės remiamoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinti. Šios paramos dydis pagal parengtus investicijų planus sudarytų apie 4,0 mln. litų;

24.2. 100 % apmokamos investicijų padengimo įmokos nepasiturintiems gyventojams pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

24.3. Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis galėtų būti kompensuojama 25 % investicijų planuose numatytų energiją taupančių priemonių įgyvendinimo. Pagal parengtus investicijų projektus ši paramos suma sudarytų apie 4,20 mln. litų;

24.4. esant galimybei, galėtų būti panaudojamos ir iš kitų piniginių šaltinių gautos lėšos.

25. Visų šiame skyriuje nurodytų finansavimo šaltinių parama Programai įgyvendinti skiriama vadovaujantis paramą reglamentuojančiais teisės aktais (Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir kitais teisės aktais).

VIII. ATRINKTŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Adresas | Namo plotas, kv. m. | Aukštų sk. | Butų sk. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Melioratorių g. 2, Dembavos k. | 1 308,7 | 4 | 20 |
| 2. | Melioratorių g. 3, Dembavos k. | 2 196,8 | 4 | 32 |
| 3. | Melioratorių g. 4, Dembavos k. | 2 219,3 | 4 | 32 |
| 4. | Melioratorių g. 5, Dembavos k. | 2 796,6 | 5 | 40 |
| 5. | Melioratorių g. 6, Dembavos k. | 1 321,3 | 4 | 19 |
| 6. | Melioratorių g. 7, Dembavos k. | 2 216,87 | 4 | 32 |
| 7. | Melioratorių g. 8, Dembavos k. | 2 751,66 | 5 | 40 |
| 8. | Melioratorių g. 9, Dembavos k. | 2 288,11 | 4 | 32 |
| 9. | Melioratorių g. 10, Dembavos k. | 2 727,86 | 5 | 40 |
| 10. | Švyturio g. 25, Pažagienių k. | 612,71 | 2 | 12 |
| 11. | Nevėžio g. 50, Velžio k. | 530,04 | 2 | 8 |
| 12. | Žemdirbių g. 2, Velžio k. | 1 328,89 | 4 | 20 |
| 13. | Žemdirbių g. 2a, Velžio k. | 1 340,84 | 4 | 20 |
| 14. | Žemdirbių 18, Velžio k. | 1 336,61 | 4 | 20 |
| 15. | Sporto g. 25, Ramygala | 882,23 | 4 | 12 |
| 16. | Dariaus ir Girėno g. 45, Naujamiestis | 748,75 | 2 | 8 |
| 17. | Maironio g. 3, Krekenava | 471,42 | 2 | 8 |
| 18. | Veteranų g. 15, Dembavos k. | 1 346,59 | 4 | 20 |

________________________