PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2014 m.gruodžio 22 d.  sprendimu

Nr. T-246

PANEVĖŽIO RAJONO  SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS

2014-2020 M.

TURINYS

1.	Įvadas	3

2.	Esamos komunalinių atliekų tvarkymo būklės apžvalga	4

2.1	Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos organizavimas	4

2.2	Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimas	5

2.2.1	Principo „teršėjas moka“ įgyvendinimas	5

2.2.2	Komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos	7

2.2.3	Investicinių projektų įgyvendinimas ir finansavimas	8

2.3	Panevėžio rajono savivaldybės statistiniai ir atliekų tvarkymo duomenys	9

2.3.1	Gyventojų skaičius ir būstai	9

2.3.2	Komunalinių atliekų turėtojų (gyventojų ir įmonių) aptarnavimas	10

2.3.3	Susidariusių komunalinių atliekų kiekiai ir sudėtis	10

2.3.4	Sutvarkytų komunalinių atliekų kiekiai	14

2.4	Antrinių žaliavų surinkimas ir tvarkymas	14

2.5	Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas	16

2.5.1	Biologinių atliekų namudinis kompostavimas	16

2.5.2	Žaliųjų atliekų surinkimas ir kompostavimas kompostavimo aikštelėje	16

2.5.3	Maisto (virtuvės) atliekų tvarkymas	17

2.6	Specifinių komunalinių atliekų tvarkymo srautų surinkimas ir tvarkymas	17

2.7	Mišrių komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas	18

2.7.1	Mišrių komunalinių atliekų surinkimas	19

2.7.2	Komunalinių atliekų šalinimo įrenginiai ir jų pajėgumai	19

2.7.3	Šalinamų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekiai	20

2.7.4	Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai ir jų pajėgumai	21

2.8	Senų sąvartynų uždarymas ir priežiūra po uždarymo	23

2.9	Visuomenės švietimas ir informavimas	23

2.10	Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendinimo būklė	23

2.11	Komunalinių atliekų tvarkymo stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizė	27

3.	Komunalinių atliekų tvarkymo tikslai, Uždaviniai IR užduotys 2014-2020 m.	29

3.1	Valstybinės komunalinių atliekų tvarkymo užduotys	29

3.2	Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo tikslai ir uždaviniai	30

4.	Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos plėtros priemonių planas 2014-2020 m.	31

5.	KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SRAUTŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO ATEITYJE VERTINIMAS	37

5.1	Komunalinių atliekų srautų susidarymo ateityje vertinimas	37

5.2	Komunalinių atliekų srautų tvarkymo ateityje vertinimas	38

5.2.1	Komunalinių atliekų prevencijos ir pakartotinio naudojimo ateityje vertinimas	45

5.2.2	Biologinių atliekų tvarkymo ateityje vertinimas	46

5.2.3	Antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, tvarkymo ateityje vertinimas	47

5.2.4	Elektros ir elektroninės įrangos bei kitų specifinių atliekų tvarkymo ateityje vertinimas	50

5.2.5	Po pirminio rūšiavimo likusių mišrių komunalinių atliekų tvarkymo ateityje vertinimas	51

6.	Plano įgyvendinimo poveikio įmokų už atliekų tvarkymą dydžiui vertinimas	51

7.	Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai	52

# Įvadas

Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m. parengtas pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir 2010 m. gruodžio 16 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1004 patvirtintų Reikalavimų regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams (Žin., 2010, Nr. 149-7654) reikalavimus.

Komunalinių atliekų tvarkymo planavimo tikslas – nustatyti savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims. Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plane 2014-2020 m. nustatytos priemonės, užtikrinančios Valstybiniame atliekų tvarkymo plane 2014-2020 m. (patvirtintame LR Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d.) ir Panevėžio regiono plėtros tarybos 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 51/4S-26 patvirtintame Panevėžio regiono atliekų tvarkymo plane 2014-2020 m. nustatytas užduotis.

Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planą 2014-2020 m. sudaro šios pagrindinės dalys:

- Esamos komunalinių atliekų tvarkymo būklės apžvalga;

- Komunalinių atliekų tvarkymo tikslai, uždaviniai ir užduotys 2014-2020 m.;

- Komunalinių atliekų srautų susidarymo ir tvarkymo ateityje vertinimas;

- Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros priemonių planas 2014-2020 m.;

- Plano įgyvendinimo poveikio įmokų už atliekų tvarkymą dydžiui;

- Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai.

Už Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2020 m. įgyvendinimą yra atsakinga Panevėžio rajono savivaldybė ir UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (PRATC). Sprendimus dėl šio plano pakeitimų priima Panevėžio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos ir PRATC siūlymus.

Šiam planui, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše (Žin., 2004, Nr. 130-4650) numatyta tvarka, buvo atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, įskaitant ir visuomenės informavimo procedūras.

# Esamos komunalinių atliekų tvarkymo būklės apžvalga

## Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos organizavimas

Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistema apima komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo, rūšiavimo, naudojimo ir šalinimo paslaugas visiems savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams (fiziniams ir juridiniams asmenims). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, už komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimą savo teritorijose yra atsakingos savivaldos institucijos. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimą savivaldybės gali pavesti (kaip privalomą užduotį) savivaldybės ar kelių savivaldybių įsteigtai įmonei.

Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistema yra Panevėžio komunalinių atliekų tvarkymo regiono (toliau – Panevėžio regiono) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos dalis. Kaip nustatyta Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) 7 priede, Panevėžio regionas apima Biržų rajono, Kupiškio rajono, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Pasvalio rajono ir Rokiškio rajono savivaldybių teritorijas.

2005 m. liepos 1 d. šešios Panevėžio regiono savivaldybės (Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Rokiškio rajono, Biržų rajono, Pasvalio rajono, Kupiškio rajono) Jungtinės veiklos sutarties pagrindu įkūrė UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrą (toliau – PRATC). Remiantis šia sutartimi, Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistema yra vieninga komunalinių atliekų tvarkymo sistema, integruojanti savyje Biržų rajono, Kupiškio rajono, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Pasvalio rajono ir Rokiškio rajono savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemas. Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistema turi įgyvendinti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus komunalinių atliekų tvarkymo sistemoms reikalavimus.

2010 m. birželio 11 d. Panevėžio regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. R2-42 buvo patvirtintas Panevėžio apskrities atliekų tvarkymo planas 2010-2020 m., kuriame numatyta Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra. Šiuo planu numatyta įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamų projektų „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, „Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“, „Panevėžio regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ bei „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ priemones. 2013 m. birželio 18 d. PRATC su UAB „Ekoatliekos“ pasirašė sutartį dėl Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo paslaugų bei sutartį dėl Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros - komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimo, tiekimo ir statybos rangos.

2014 m. rugsėjo 9 d. Panevėžio regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/4S-26 patvirtintas atnaujintas Panevėžio regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m.

Įgyvendindama įsipareigojimus, kuriant Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, 2008 m. spalio 16 d. Panevėžio rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr.T- 199, patvirtino Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planą (ilgalaikė strateginė veiksmų programa parengta 2008-2018 m.).

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje reglamentuoja Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio  26  d. sprendimu Nr. T- 177 patvirtintos Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

Panevėžio rajono komunalinių atliekų turėtojams teikiamos šios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos:

- mišrių komunalinių atliekų tvarkymas;

- antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, tvarkymas;

- žaliųjų atliekų tvarkymas;

- didžiųjų atliekų, įskaitant naudotas padangas, tvarkymas;

- elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas;

- buityje susidarančių pavojingųjų atliekų tvarkymas;

- statybos ir griovimo atliekų tvarkymas.

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta, kad įmonės, kurios vykdo komunalinių atliekų surinkimą, įskaitant antrinių žaliavų surinkimą, šią veiklą savivaldybės teritorijoje gali vykdyti tik tuo atveju, jeigu yra sudariusios sutartis su savivaldybe (arba savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą). Organizuodamas komunalinių atliekų surinkimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje paslaugas, Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2003 m. liepos 24 d. pasirašė sutartį su UAB „Švaros komanda“ bei 2003 m. spalio 23 d. pasirašė sutartį su AB „Panevėžio specialus autotransportas” dėl komunalinių atliekų surinkimo. 2007 m. kovo 30 d. su AB „Panevėžio specialus autotransportas” buvo pasirašyta papildoma sutartis dėl antrinių žaliavų surinkimo.

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme taip pat nustatyta, kad Vyriausybės gamintojams ir importuotojams nustatytų alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ), apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduotims įgyvendinti gali būti diegiamos savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančios atliekų surinkimo sistemos. Nuo 2011 m. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje veikia Asociacijos EEPA įdiegta ir UAB „EMP recycling“ eksploatuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildanti elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių surinkimo sistema.

## Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos finansavimas

Panevėžio regiono ir Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos plėtra finansuojama iš šių šaltinių: Europos Sąjungos ir valstybės paramos lėšų, PRATC ir skolintų lėšų, įmokų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kitų savivaldybės biudžeto lėšų, kitų lėšų.

Panevėžio apskrities atliekų tvarkymo plane 2010-2020 m. nurodyta, kad Panevėžio apskrities savivaldybėse iš atliekų turėtojų surenkamos įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą nepakankamos. Iš dalies tai yra sąlygota to, kad ne visi gyventojai ir kiti komunalinių atliekų turėtojai, kurie naudojasi komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, moka už ją arba mokėjimų dydis yra nustatytas per mažas. Taip pat ne visos esamos sąnaudos yra dengiamos iš atliekų turėtojų surinktų įmokų – komunalinių atliekų tvarkymui yra naudojamos savivaldybių biudžetų lėšos. Ši situacija yra nepatenkinama, kadangi neleidžia pasiekti reikiamo atliekų tvarkymo paslaugos kokybės lygio bei neatitinka realių paslaugos teikimo sąnaudų.

### Principo „teršėjas moka“ įgyvendinimas

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, komunalinių atliekų tvarkymo finansavimo sistema turi remtis principu „teršėjas moka“. Šis principas reikalauja, kad atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų atliekų turėtojas ir (arba) medžiagų ir gaminių, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas arba importuotojas (gamintojo atsakomybės principas). Įgyvendinti šį principą, Panevėžio rajono savivaldybėje įdiegta įmokos (tarifo) už komunalinių atliekų tvarkymą sistema, t.y. tarifinė arba sutartinė sistema. Esant tokiam apmokestinimui, atliekų turėtojai atsiskaito tiesiogiai su atliekų vežėju pagal vežėjo nustatytą įkainį. Šiuo metu galiojantys atliekų vežėjų įkainiai Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė.  Atliekų vežėjų patvirtinti įkainiai už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, 2013 m.

| Atliekų vežėjas | Tarifas, besinaudojantiems kolektyviniu konteineriu | Tarifas, besinaudojantiems individualiu konteineriu |
| --- | --- | --- |
| AB „Panevėžio specialus autotransportas“ | 6,61 Lt/mėn./gyventojui (1,91 Eur/mėn./gyventojui) | 6,63 Lt (1,92 Eur) už 120 l talpos konteinerio ištuštinimą; 13,26 Lt (3,84 Eur) už 240 l talpos konteinerio ištuštinimą; 60,78 Lt (17,59 Eur) už 1,1 m3 talpos konteinerio ištuštinimą; 100 l talpos komunalinių atliekų maišo išvežimo kaina yra 5,53 Lt (1,60 Eur). (Liūdynės, Velžio ir Velželio individualių namų valdų savininkai, kurie naudojasi 120 l, 240 l ir 1,1 m3 talpos konteineriais, už buitinių atliekų išvežimą turi mokėti atitinkamai: už 120 l - 5,97 Lt (1,73 Eur); 240 l - 11,94 Lt (3,46 Eur); 1,1 m3 - 54,70 Lt (15,83 Eur)). |
| UAB „Švaros komanda“ | 5 Lt/mėn./gyventojui (1,45 Eur/mėn./gyventojui) | 8 Lt (2,32 Eur) už 240 l talpos konteinerio ištuštinimą priemiestinėse gyvenvietėse; 9 Lt (2,61 Eur) už 240 l talpos konteinerio ištuštinimą kitose Panevėžio rajono gyvenvietėse; |

AB „Panevėžio specialus autotransportas“ Panevėžio rajono savivaldybės daugiabučių namų savininkams, nuomininkams ir individualių namų valdų savininkams, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais, už komunalinių atliekų išvežimą taiko Panevėžio miesto gyventojams taikomus įkainius. Daugiavaikėms šeimoms, kaip ir Panevėžio mieste, taikoma diferencijuota atliekų susikaupimo norma priklausomai nuo vaikų skaičiaus, t.y. tam tikra mokestinė lengvata. Daugiavaikės šeimos privalo nurodyti tikslų vaikų skaičių šeimoje, pristatant šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą iš rajono seniūnijos. Gyventojai privalo pateikti pažymas ir iš mokymo įstaigų, jei vaikai, kuriems yra daugiau kaip 18 metų, studijuoja.

Panevėžio rajono savivaldybės duomenimis, 2012 m. komunalinių atliekų surinkimo paslauga buvo teikiama 98,8 proc. miestų ir 85,2 proc. kaimo vietovių atliekų turėtojų.

2 lentelė. Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje 2012 m.

| Gyventojų skaičius pagal deklaruojamą gyvenamąją vietą, |  | Gyventojų skaičius, kuriems teikiama paslauga, skaičius | Gyventojų skaičius, kuriems teikiama paslauga, proc. | Įregistruotų ūkio subjektų skaičius | Ūkio subjektų skaičius, kuriems teikiama paslauga, skaičius | Ūkio subjektų skaičius, kuriems teikiama paslauga, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesteliuose nuo 500 iki 3000 | Miesteliuose mažiau nei 500 |  |  |  |  |  |
| 20.782 | 18.055 | 33.170 | 85% | 530 | 503 | 95% |

Principas „teršėjas moka“ reikalauja, kad atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų ne tik atliekų turėtojas, bet ir (arba) medžiagų ir gaminių, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas arba importuotojas. Lietuvoje gamintojo atsakomybės principas taikomas pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, alyvų, baterijų ir akumuliatorių bei kitų apmokestinamųjų gaminių (pvz., naudotų padangų) atliekų tvarkymui. Šių atliekų tvarkymas pagal gamintojo atsakomybės principą turėtų būti dengiamas šių gaminių gamintojų / importuotojų ir neįskaitomas į įmoką už komunalinių atliekų tvarkymą.

### Komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos

„Visų sąnaudų padengimo“ principas nustato, kad mokėjimai už komunalinių atliekų tvarkymą turi padengti visas tiesiogines ir netiesiogines atliekų tvarkymo sąnaudas. Taigi įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai turi būti nustatomi tokiu būdu, kad surinktos lėšos dengtų suplanuotas Panevėžio rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas: komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo, Panevėžio regioninio sąvartyno Dvarininkų k., Panevėžio raj., eksploatavimo, senų sąvartynų uždarymo, rekultivavimo ir priežiūros po uždarymo, kitos atliekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo  bei kitas su atliekų tvarkymu susijusias išlaidas.

Komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos, t. y. įmokos (tarifo) už komunalinių atliekų tvarkymą, susideda iš šių dedamųjų:

- Komunalinių atliekų surinkimo ir pervežimo iki regioninio sąvartyno  sąnaudos;

- Komunalinių atliekų šalinimo sąnaudos (regioninis sąvartynas ir kita komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra regione), kurios nustatomos atsižvelgiant į PRATC vykdomas funkcijas (sąvartyno vartų mokestis, patvirtintas PRATC);

- Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos.

Panevėžio rajono savivaldybėje susidarančioms atliekoms Panevėžio regioniniame sąvartyne taikomas vienos tonos mišrių komunalinių atliekų šalinimo (deponavimo) „vartų“ mokestis – 83,13 Lt (24,08 Eur) (su PVM), kitoms šalinamoms atliekoms taikomas „vartų“ mokestis – 79,33 Lt (22,98 Eur) (su PVM). Mišrių komunalinių atliekų šalinimo „vartų“ mokestis nustatytas vadovaujantis „solidarumo“ principu (t. y. kuo labiau nutolusi savivaldybė arba transportavimo kaštai didesni, tuo „sąvartyno vartų” mokestis mažesnis; pavyzdžiui Kupiškio rajono savivaldybei patvirtintas sąvartyno „vartų“ mokestis už šalinamas mišrias komunalines atliekas sudaro 62,80 Lt (18,19 Eur) (su PVM)).

Pav. 1. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatacinių kaštų sudedamosios dalys (vienai tonai komunalinių atliekų), 2012 m.

Panevėžio rajono savivaldybės duomenimis, 2012 m. išlaidos už komunalinių atliekų tvarkymą, tenkančios namų ūkiui daugiabutyje sudarė vidutiniškai 12,5 Lt/mėn. (3,62 Eur/mėn.), o individualiame name – 9 Lt/mėn. (2,61 Eur/mėn.). 2012 m. didžiąją dalį Panevėžio rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų sudarė komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo sąnaudos (38 proc.), o šalinimo sąnaudos – 23 proc. (Pav. 1).

### Investicinių projektų įgyvendinimas ir finansavimas

Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros kūrimas buvo pradėtas, įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Bendra šio projekto vertė – 67,29 mln. Lt (19,49 mln. Eur). Už šias lėšas per 2005-2010 metus buvo numatyta pastatyti naująjį regioninį sąvartyną šalia seno Panevėžio miesto sąvartyno, įrengti 5 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles Panevėžyje, Kupiškyje, Pasvalyje, Biržuose ir Rokiškyje; įrengti 5 didelio gabarito atliekų priėmimo aikšteles Panevėžyje, Kupiškyje, Pasvalyje, Biržuose ir Rokiškyje; pastatyti 2 perkrovimo stotis Biržuose ir Rokiškyje; įrengti rūšiavimo liniją regioniniame sąvartyne; šio projekto apimtyje taip pat buvo uždarytas Panevėžio miesto senasis sąvartynas, esantis Dvarininkų km. Panevėžio raj., kuriuo iki naujojo sąvartyno eksploatavimo pradžios naudojosi ir Panevėžio rajono gyventojai. Projekto ES Sanglaudos fondo paramos dalis sudarė 57,20 mln. Lt (16,57 mln. Eur) (85 proc.), o bendrojo finansavimo dalis – 10,09 mln. Lt (2,92 mln. Eur) (15 proc.). Šio projekto apimtyje buvo įrengta žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė šalia regioninio sąvartyno Dvarininkų km., kurios vertė 3,06 mln. Lt (0,89 mln. Eur), bei didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Panevėžyje (adresu, Savitiškio g. 12), kurios vertė 957 tūkst. Lt (277,17 tūkst. Eur). Šia atliekų tvarkymo infrastruktūras naudojasi Panevėžio rajono savivaldybės gyventojai.

Įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“, kurio bendra vertė siekia 14,93 mln. Lt (4,32 mln. Eur), 2009 – 2014 m. Panevėžio regione numatyta uždaryti ir rekultivuoti 94 senus sąvartynus ir šiukšlynus (Panevėžio rajone – 30 senų sąvartynų ir šiukšlynų).

Įgyvendinant 2007-2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinės paramos projektą „Panevėžio regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“, Panevėžio rajono savivaldybėje, Ramygalos seniūnijoje, Garuckų k. įrengta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, į kurią vežamos Panevėžio rajone surinktos žaliosios atliekos (investicijų vertė 2,168 mln. Lt (0,63 mln. Eur)). Projekto apimtyje įrengta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Panevėžio mieste (adresu Senamiesčio g. 114B), kuria taip pat naudojasi Panevėžio rajono savivaldybės gyventojai (investicijų vertė 979 tūkst. Lt (283,5 tūkst. Eur)).

PRATC įgyvendina ES finansuojamą projektą „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, kurio metu numatyta esamo Panevėžio regioninio atliekų sąvartyno teritorijoje Dvarininkų k., Panevėžio raj., pastatyti regioninius atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius, kurių metiniai mechaninio apdorojimo pajėgumai siektų iki 86 470 tonų, o biologinio apdorojimo – 22 000 tonų per metus. Mechaninio rūšiavimo įrenginiuose bus atskiriamos šios frakcijos: biologiškai skaidi atliekų frakcija, nukreipiama į biologinio apdorojimo įrenginius; inertinė frakcija į sąvartyną; metalai (juodieji ir spalvotieji atskirai); degi atliekų frakcija (lengvoji atliekų frakcija be PVC plėvelių ir dalis sunkiosios frakcijos (medis, guma, tekstilė, sunkieji plastikai ir pan. )); likutinė frakcija į sąvartyną (pagrinde sunkioji frakcija, kurios nėra galimybės išrūšiuoti); PE arba HDPE (išrūšiuojamos NIR separatoriaus pagalba); PVC (išrūšiuojama NIR separatoriaus pagalba); stiklas (išrūšiuojamas rūšiavimo kabinose rankomis, siektinas rezultatas >50% nuo esančio kiekio sraute). Biologiškai skaidžios atliekos bus apdorojamos biologinio anaerobinio apdorojimo įrenginiuose, išgaunant biodujas, vėliau substratas bus stabilizuojamas, apdorojant aerobinio apdorojimo įrenginiuose. Biologinio apdorojimo įrenginiuose gautos biodujos bus panaudojamos kogeneracinėje jėgainėje. Pagaminta šiluma bus naudojama bioreaktoriuose esančio substrato pašildymui ir temperatūros palaikymui iki 38 oC, taip pat operatorinės, skydinės ir buitinių patalpų, esančių bioskaidžių atliekų apdorojimo zonoje, pašildymui šaltuoju metų laiku ir karšto vandens ruošimui buitinėse patalpose visus metus. Bendra projekto „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ vertė - 38,28 mln. Lt (11,09 mln. Eur), iš kurių 85 proc. finansuojama ES Sanglaudos fondo ir 15 proc. UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras lėšomis.

## Panevėžio rajono savivaldybės statistiniai ir atliekų tvarkymo duomenys

### Gyventojų skaičius ir būstai

Kaip pateikta 3 lentelėje, vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis, gyventojų skaičius Panevėžio rajone 2013 m. pradžioje siekė 37,9 tūkst. ir per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo apie 11 proc. (vidutiniškai apie 1 proc. per metus). Panevėžio  rajone yra registruota 818 veikiančių ūkio subjektų (iš kurių 578 – mažos ir vidutinės įmonės).

3 lentelė.  Gyventojų ir juridinių asmenų skaičius Panevėžio rajono savivaldybėje

| Gyvenamoji vietovė | Gyventojai 2003 m. | Gyventojai 2013 m. | Gyventojų skaičiaus sumažėjimas per dešimtmetį, proc. | Metinis gyventojų skaičiaus sumažėjimas proc. | Veikiančių ūkio subjektų skaičius 2013 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miestas | 1 705 | 1 558 | 8,6% | 0,9% | 818 |
| Kaimas | 40 952 | 36 309 | 11,3% | 1,1% |  |
| Iš viso | 42 657 | 37 867 | 11,2% | 1,1% |  |

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2013 m.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Panevėžio rajono savivaldybėje yra 14 798 būstai, iš kurių 3 857 – butai daugiabučiuose namuose, 10 941 – butai 1-2 butų namuose.

4 lentelė. Būstų skaičius Panevėžio rajono savivaldybėje, 2012 m.

| Gyvenamoji vietovė | Butų skaičius daugiabučiuose | 1-2 butų namai | Bendras būstų skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| Miestas | 315 | 378 | 693 |
| Kaimas | 3542 | 10563 | 14105 |
| Iš viso | 3857 | 10941 | 14798 |

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2013 m.

Remiantis Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos duomenimis, 2014 m. pradžioje Panevėžio rajone Nekilnojamojo turto registre buvo registruota 10 913 vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų (370 Ramygalos mieste ir 10 543 kaime) ir 420 daugiabučių namų (42 Ramygalos mieste ir 378 kaime).

### Komunalinių atliekų turėtojų (gyventojų ir įmonių) aptarnavimas

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatyta atliekų tvarkymo užduotis – užtikrinti visuotinumo principą, teikiant viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, – Panevėžio rajono savivaldybėje įgyvendinta, nes ši paslauga, teikiama daugiau kaip 95 proc. savivaldybės teritorijos asmenų, kuriems toje teritorijoje nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai (išskyrus žemės sklypus be pastatų) ar kurie kitu pagrindu teisėtai valdo ar naudoja šiuos objektus. Panevėžio rajono savivaldybės duomenimis, 2012 m. komunalinių atliekų surinkimo paslauga buvo teikiama 98,8 proc. miestų ir 85,2 proc. kaimo vietovių atliekų turėtojų.

### Susidariusių komunalinių atliekų kiekiai ir sudėtis

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos duomenimis, Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje 2012 m. buvo atskirai surinkta apie 4 tūkst. tonų atliekų ir 5,9 tūkst. tonų mišrių komunalinių atliekų, iš viso susidarė 9,87 tūkst. tonų komunalinių atliekų.

2012 m. regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne Dvarininkų k. PRATC pradėjo vykdyti sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbus – atliekų monitoringą. Atliekų sudėties tyrimai vykdomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-08-31 įsakymu Nr. D1-661 „Dėl regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 109-5148). 5 lentelėje pateikti tyrimų, atliktų 2012 m., rezultatai.

5 lentelė.  Panevėžio rajono savivaldybės Panevėžio regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo duomenys 2012 m.

| Eil. Nr. | Atskirtos komunalinių atliekų rūšys | Komunalinių atliekų kiekis 2012 m., % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Žiemos laikotarpis | Pavasario laikotarpis | Vasaros laikotarpis | Rudens laikotarpis | Vidurkis |
| 1. | Popieriaus ir kartono, įskaitant pakuotes, atliekos | 8,1 | 8,0 | 4,9 | 8,3 | 7,3% |
| 2. | Žaliosios atliekos | 1,4 | 7,9 | 19,7 | 10,3 | 9,8% |
| 3. | Medienos, įskaitant pakuotes, atliekos | 6,8 | 1,1 | 1,2 | 3,4 | 3,1% |
| 4. | Biologiškai skaidžios maisto gamybos atliekos | 24,3 | 37,0 | 31,0 | 12,3 | 26,2% |
| 5. | Natūralaus pluošto audinių atliekos | 7,0 | 10,1 | 5,2 | 3,7 | 6,5% |
| 6. | Kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos | 4,1 | - | - | 6,8 | 2,7% |
| 7. | Visos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos | 51,6 | 64,1 | 62,0 | 44,7 | 55,6% |
| 8. | Plastikų, įskaitant pakuotes, atliekos | 14,1 | 5,2 | 14,5 | 10,7 | 11,1% |
| 9. | Kombinuotų pakuočių atliekos | 0,3 | 0,5 | 3,2 | 0,6 | 1,1% |
| 10. | Metalų, įskaitant pakuotes, atliekos | 2,2 | 3,1 | 3,8 | 0,9 | 2,5% |
| 11. | Stiklo, įskaitant pakuotes, atliekos | 3,0 | 7,3 | 7,8 | 4,3 | 5,6% |
| 12. | Inertinės atliekos (keramika, betonas, akmenys ir pan.) | 10,8 | 6,2 | 0,0 | 3,4 | 5,1% |
| 16. | Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną patekusios pavojingosios atliekos | - | - | - | - | 0,0% |
| 17. | Atsitiktinai į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną patekusios elektros ir elektroninės įrangos atliekos | 0,3 | 0,1 | 0,3 | - | 0,2% |
| 18. | Kitos komunalinės atliekos | 17,8 | 13,6 | 8,4 | 35,3 | 18,8% |
| 19. | Iš viso: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0% |

Apibendrinti duomenys apie Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje 2012 m. susidariusių komunalinių atliekų kiekius ir sudėtį pateikti 6 lentelėje. Vadovaujantis šiais duomenimis, antrinės žaliavos sudaro apie 23 proc. (įskaičiuojant pakuočių atliekas), o biologiškai skaidžios atliekos – apie 59 proc. komunalinių atliekų.

6 lentelė. 2012 m. Panevėžio rajone susidariusių komunalinių atliekų sudėtis.

|  | Atskirai surinktos atliekos | Proc. bendro kiekio | Mišrios komunali-nės atliekos | Proc. mišrių atliekų kiekio | Iš viso komuna-linės atliekos | Komuna-linių atliekų sudėtis % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žaliosios atliekos | 1.821 | 18,5% | 581 | 9,8% | 2.402 | 24,3% |
| Maisto atliekos |  | 0,0% | 1.546 | 26,2% | 1.546 | 15,7% |
| Natūralaus pluošto audinių atliekos |  | 0,0% | 385 | 6,5% | 385 | 3,9% |
| Kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos (įsk. nuotakyno dumblą) | 384 | 3,9% | 160 | 2,7% | 544 | 5,5% |
| Kombinuotų pakuočių atliekos |  | 0,0% | 68 | 1,1% | 68 | 0,7% |
| Plastikų atliekos | 175 | 1,8% | 657 | 11,1% | 832 | 8,4% |
| Popieriaus/kartono atliekos | 346 | 3,5% | 433 | 7,3% | 779 | 7,9% |
| Stiklo atliekos | 169 | 1,7% | 331 | 5,6% | 500 | 5,1% |
| Metalo laužas | 0 | 0,0% | 147 | 2,5% | 147 | 1,5% |
| Naudotos padangos | 62 | 0,6% | - | 0,0% | 62 | 0,6% |
| Elektros ir elektorinės įrangos atliekos | 3 | 0,0% | 9 | 0,2% | 11 | 0,1% |
| Medienos atliekos | - | 0,0% | 183 | 3,1% | 183 | 1,9% |
| Pavojingosios atliekos (įskaitant asbesto) | 240 | 2,4% | - | 0,0% | 240 | 2,4% |
| Didžiosios atliekos | 43 | 0,4% | - | 0,0% | 43 | 0,4% |
| Inertinės atliekos (keramika, betonas, akmenys ir pan.) | 715 | 7,3% | 301 | 5,1% | 1.017 | 10,3% |
| Kitos atliekos |  | 0,0% | 1.110 | 18,8% | 1.110 | 11,2% |
| Iš viso komunalinių atliekų: | 3.958 | 40,1% | 5.912 | 100,0% | 9.868 | 100,0% |
| Iš viso antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų | 690 | 7,0% | 1.569 | 26,5% | 2.259 | 22,9% |
| Iš viso biologiškai skaidžių atliekų* | 2.551 | 25,9% | 3.288 | 56% | 5.839 | 59,2% |

Esama komunalinių atliekų tvarkymo srautų Panevėžio rajone schema pateikta Pav. 2.

Individualus namudinis kompostavimas

Konteinerių aikštelės, maišai

DGASA Garuckų k., Ramygalos sen., Savitiškio g.12 ir Senamiesčio g. 114 B Panevėžyje

Pav. 2. Komunalinių atliekų tvarkymo srautai Panevėžio rajone, 2012 m.

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Dvarininkų k. ir Garuckų k., Panevėžio raj.

Didelio gabarito atliekų, elektros ir elektroninės įrangos, buities pavojingųjų atliekų, kitų specifinių atliekų atskyrimas

Po rūšiavimo likusių mišrių atliekų surinkimas

Antrinių žaliavų rūšiavimo linijos

Regioninis sąvartynas,  Dvarininkų k., Panevėžio r.

Antrinių žaliavų atskyrimas

Gamintojų ir importuotojų organizuojamos (papildančios) surinkimo sistemos

Antrines žaliavas ir gaminių atliekas perdirbančios ar naudojančios įmonės

Regioninės atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūra

Pavojingąsias atliekas tvarkančios įmonės

Žaliųjų atliekų atskyrimas

Komunalinių atliekų tvarkymo sistema

Atliekų turėtojai

### Sutvarkytų komunalinių atliekų kiekiai

2012 m. į Panevėžio rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo sistemą pateko ir buvo sutvarkyta apie 9,87 tūkst. tonų susidariusių komunalinių atliekų, iš jų 7,06 tūkst. tonų atliekų buvo pašalinta sąvartyne (apie 71 proc.), o perdirbta ir panaudota 2,58 tūkst. tonų atliekų (apie 26 proc.). Detalesnė komunalinių atliekų tvarkymo sistemos analizė pateikta tolimesniuose skyriuose.

7 lentelė. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje susidariusių komunalinių atliekų tvarkymas 2012 m.

| Atliekų srautas |  | Atliekų kiekis, tonos/metus | proc. | Atliekų kiekis, kg/gyventojui/metus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Surinkta ir perdirbta antrinių žaliavų | 690 | 7% | 18,2 |
| 2 | Sukompostuota aikštelėje žaliųjų atliekų | 1.821 | 18% | 48,1 |
| 3 | Surinkta ir sutvarkyta elektros ir elektroninės įrangos atliekų | 3 | 0% | 0,1 |
| 4 | Surinkta ir sutvarkyta buities pavojingųjų atliekų (įskaitant asbesto) | 240 | 2% | 6,3 |
| 5 | Surinkta ir panaudota naudotų padangų | 62 | 1% | 1,6 |
| 6 | Surikta ir sutvarkyta medienos atliekų | - | 0% | - |
| 7 | Surinkta ir pašalinta sąvartyne didelių gabaritų atliekų | 43 | 0% | 1,1 |
| 8 | Surinkta ir sutvarkyta statybinių atliekų | 715 | 7% | 18,9 |
| 9 | Surinkta ir pašalinta sąvartyne mišrių komunalinių atliekų | 5.912 | 60% | 156,1 |
| 10 | Surinkta ir sutvarkyta nuotakyno valymo atliekų | 384 | 4% | 10,1 |
| 11 | Iš viso komunalinių atliekų | 9.869 | 100% | 260,6 |

Šaltinis: Panevėžio rajono savivaldybė, 2013 m.

## Antrinių žaliavų surinkimas ir tvarkymas

| Pav. 3. Antrinių žaliavų surinkimas Panevėžio rajono savivaldybėje 2010-2012 m., tonomis | Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje 2010-2012 m. surinktus bendrus antrinių žaliavų kiekius pateikta Pav. 3. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje 2011 m. buvo atskirta, surinkta ir perdirbta 697 t popieriaus ir kartono, 101 t plastikų, 126 t stiklo atliekų. 2012 m. antrinių žaliavų atskirai buvo surinkta beveik 25 proc. mažiau, nei 2011 m.: popieriaus ir kartono – 346 t, plastikų – 175 t, o stiklo atliekų – 169 t. |
| --- | --- |

Panevėžio rajono savivaldybėje atskirai surenkami sąlyginai nemaži antrinių žaliavų kiekiai, t.y. apie 30 proc. nuo susidarančių antrinių žaliavų kiekio (žr. 6 lentelę). Vertinama, kad 2012 m. kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis buvo pašalinta apie 1,5 tūkst.t antrinių žaliavų.

Kaip nustatyta Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, visiems komunalinių atliekų turėtojams turi būti užtikrinamos antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, metalo) rūšiavimo galimybės ir priemonės. Plane nustatyta, kad savivaldybės turi parengti ir (ar) patvirtinti antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo schemas ir užtikrinti, kad būtų pastatyti specialūs konteineriai, skirti antrinėms žaliavoms surinkti.

Panevėžio rajono savivaldybės Pakuočių atliekų surinkimo priemonių išdėstymo schema parengta ir pateikta kaip priedas prie Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo laikinųjų sutarčių Nr.KAS-34 ir Nr. PTO/L/13-40, 2013 m. rugsėjo 30 d. pasirašytų tarp Panevėžio rajono savivaldybės, VšĮ „Žaliasis taškas“ ir AB „Panevėžio specialus autotransportas“ bei tarp Panevėžio rajono savivaldybės, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacijos“ ir AB „Panevėžio specialus autotransportas“.

Antrinėms žaliavoms surinkti iš gyventojų Panevėžio rajono savivaldybėje įrengtos 78 antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelės (žr. 8 lentelę). Vykdant Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytas užduotis, Panevėžio rajono savivaldybėje gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose statoma ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų konteinerių aikštelę 800 gyventojų. Panevėžio rajone viena konteinerių aikštelė vidutiniškai tenka 500 gyventojų, taigi Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatyta užduotis yra vykdoma.

8 lentelė.  Antrinių žaliavų konteinerių aikštelės Panevėžio rajono savivaldybėje 2012 m.

| AŽ surinkimo aikštelių skaičius, vnt. | Gyventojų skaičius | Gyventojai, kuriems tenka viena aikštelė | Garažų bendrijų skaičius, vnt. | AŽ surinkimo aikštelių skaičius garažų bendrijose, vnt. | Sodų bendrijų skaičius, vnt. | AŽ konteinerių aikštelės sodų bendrijose, vnt. | Trūkstamų aikštelių skaičius, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 39011 | 500 | - | - | 45 | - | 45 |

Šaltinis: Panevėžio rajono savivaldybės ataskaita  AM  2012 m.

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytas reikalavimas sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose įrengti ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų konteinerių aikštelę prie pagrindinio išvažiavimo iš bendrijos teritorijos arba įvažiavimo į juos. Panevėžio rajono savivaldybė neturi duomenų apie registruotų garažų bendrijų skaičių, tačiau šioje savivaldybėje yra registruotos 45 sodų bendrijos, kuriose kol kas nėra įrengtų antrinių žaliavų konteinerių aikštelių. Šias trūkstamas  antrinių žaliavų aikšteles sodų bendrijose reikės įrengti ateityje.

Daugiabučių ir individualių namų gyventojai į konteinerių aikštelėse pastatytus kolektyvinius antrinių žaliavų surinkimo konteinerius gali rūšiuoti popierių ir kartoną, plastiko, metalo ir stiklo atliekas. Panevėžio rajono savivaldybėje antrinės žaliavo yra renkamos ir maišais. Ši praktika taikoma individualių namų gyventojams. Antrinės žaliavos, surinktos maišuose, išvežamos bei antrinių žaliavų konteineriai  ištuštinami vieną kartą per mėnesį.

Informacija apie antrinių žaliavų surinkimui Panevėžio rajone naudojamus konteinerius ir jais surinktus atliekų kiekius 2012 m. pateikta 9 lentelėje. Šiuos konteinerius Panevėžio rajono savivaldybė įsigijo Aplinkos ministerijos administruojamos Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšomis.

9 lentelė. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje naudojami antrinių žaliavų surinkimo konteineriai ir jais surinkti antrinių žaliavų kiekiai 2012 m.

| Konteineriai stiklui |  |  | Konteineriai popieriui ir kartonui |  |  | Konteineriai plastikui |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vnt. | Surinkta per metus, tonomis | 1 konteineriu surinkta atliekų, kg | Vnt. | Surinkta per metus, tonomis | 1 konteineriu surinkta atliekų, kg | Vnt. | Surinkta per metus, tonomis | 1 konteineriu surinkta atliekų, kg |
| 80 | 166,5 | 2081 | 78 | 69,0 | 884 | 80 | 75,4 | 942 |

Šaltinis: Panevėžio rajono savivaldybės ataskaita  AM  2012 m.

2012 m. Panevėžio rajono savivaldybėje iš gyventojų kolektyviniais antrinių žaliavų konteineriais buvo surinkta apie 311 t antrinių žaliavų (stiklo, popieriaus ir kartono, plastikų atliekų), t. y. tik apie 8 kg vienam statistiniam gyventojui. Toks rodiklis rodo gana žemą rūšiavimo kolektyviniais antrinių žaliavų konteineriais efektyvumą (surenkama gana nemažai antrinių žaliavų vienu konteineriu, tačiau sąlyginai mažai vienam statistiniam gyventojui).

## Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas

Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas yra viena iš svarbiausių komunalinių atliekų tvarkymo uždavinių, nes organinių medžiagų skilimo produktai labai neigiamai veikia aplinką, didina šilumos efektą sukeliančių dujų kiekius ir t. t. Biologiškai skaidžias atliekas sudaro žaliosios,  maisto, popieriaus ir kartono bei kitos biologiškai yrančios atliekos. Šiame skyriuje apibūdinamas biologinių atliekų tvarkymas (popieriaus ir kartono atliekų tvarkymas aprašytas 2.4 skyriuje).

### Biologinių atliekų namudinis kompostavimas

Remiantis Europoje taikomomis metodikomis, vertinama, kad namų ūkiuose iki 500 m2 ploto – sukompostuojamų atliekų gali siekti apie 170 kg/m., namų ūkiams virš 500 m2 ploto – apie 250 kg/m. Vertinama, kad Panevėžio rajono namų ūkiuose 2013 m. išdalinus 1225 vnt. 720 l talpos kompostavimo dėžių, sukompostuota apie 170 tonų biologinių atliekų. Toks kiekis nepateks į komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kas leis mažinti nerūšiuotų atliekų kiekius, stabilizuoti įmokos už komunalinių atliekų kiekį kilimą, tausoti aplinką ir visuomenės sveikatą.

Kompostavimo dėžės individualių namų gyventojams Panevėžio regione išdalintos, PRATC įgyvendinant iš dalies ES finansuojamą projektą „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra”.

### Žaliųjų atliekų surinkimas ir kompostavimas kompostavimo aikštelėje

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatyta, kad savivaldybės iki 2010 m., atsižvelgdamos į regionų bendradarbiavimo galimybes, privalo užtikrinti, kad kiekviename atliekų tvarkymo regione būtų sudarytos sąlygos apdoroti (kompostuoti ir (ar) anaerobiškai pūdyti) komunalines biologiškai skaidžias atliekas.

Panevėžio rajono savivaldybės gyventojai, neturintys galimybių kompostuoti žaliųjų atliekų namuose, gali jas pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles: Panevėžio rajone, Dvarininkų kaime ir Panevėžio rajone, Ramygalos seniūnijoje, Garuckų kaime (adresu, Beržytės g. 10). Į žaliųjų atliekų tvarkymo aikšteles atliekų turėtojai gali pristatyti medžių šakas, šaknis, lapus, žolės ir kitas kompostui tinkamas sodo ir daržo atliekas. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Garuckų kaime našumas 1800 t per metus atliekų, o Dvarininkų kaime - 9628 t per metus.

Susidariusį nedidelį žaliųjų atliekų kiekį (iki 200 kg), gyventojai gali pristatyti ir į PRATC eksploatuojamas didžiųjų ir pavojingųjų atliekų aikšteles Panevėžyje, Savitiškio g. 12 ir Senamiesčio g. 114B.

### Maisto (virtuvės) atliekų tvarkymas

Įmonės, kurių ūkinėje veikloje susidaro maisto ir virtuvės atliekų (viešbučiai, moteliai, restoranai, kitos viešojo maitinimo įstaigos (švietimo įstaigos ir kt.), susidariusias ir išrūšiuotas biologines (maisto ir virtuvės) atliekas turi perdirbti (pvz., kompostuojant įrenginiuose), kitaip panaudoti (pvz., energijai gauti) visuomenės sveikatai ir aplinkai saugiu būdu patys arba perduoti jas sutartiniais pagrindais atliekų apdorojimo įmonei ar atliekų vežėjui.

Komunalinės maisto (virtuvės) atliekos priskiriamos viešojo maitinimo atliekoms pagal Šalutinių gyvūninių produktų (ŠGP) reglamentą. Vadovaujantis 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento Nr. 142/2011/EB nuostatomis, maisto (virtuvės) atliekos, tiek surenkamos iš viešojo maitinimo įstaigų, tiek iš gyventojų, priskiriamos 3-iai šalutinių gyvūninių produktų kategorijai ir joms turi būti taikomi ŠGP reglamento reikalavimai.

Panevėžio rajono savivaldybėje kol kas nėra įdiegta atskiro maisto atliekų surinkimo iš gyventojų sistema.

## Specifinių komunalinių atliekų tvarkymo srautų surinkimas ir tvarkymas

Savivaldybės privalo aprūpinti gyventojus šių specifinių buityje susidarančių atliekų atskiro surinkimo priemonėmis:

- pavojingųjų atliekų;

- elektros ir elektroninės įrangos atliekų;

- naudotų padangų;

- didelių gabaritų atliekų (baldų ir kt.);

- statybos ir griovimo atliekų.

Šias atliekas gyventojai privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų. Specifinių atliekų surinkimas Panevėžio  rajone vykdomas apvažiavimo būdu bei per 3 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Savivaldybėje taip pat veikia Asociacijos EEPA įdiegta ir UAB „EMP recycling“ eksploatuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildanti elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių surinkimo sistema.

Panevėžio rajono savivaldybės duomenimis, 2012 m. Panevėžio rajone surinkta apie 43 tonos didelių gabaritų atliekų ir apie 62 tonos naudotų padangų (žr. 10 lentelę).

10 lentelė.  Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje surinktos didelių gabaritų atliekos ir naudotos padangos 2010-2012 m., tonomis.

| 2010 m. |  | 2011 m. |  | 2012 m. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Didelių gabaritų atliekos | Naudotos padangos | Didelių gabaritų atliekos | Naudotos padangos | Didelių gabaritų atliekos | Naudotos padangos |
| 0 | 0 | 19,77 | 43,69 | 42,71 | 61,74 |

Panevėžio rajono savivaldybėje 2012 m. iš viso buvo surinkta 2,58 tonos EEĮ atliekų – 1,36 tonos per didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir 1,22 tonos per papildančią EEĮ surinkimo sistemą.

EEĮ atliekas taip pat galima perduoti atliekas įrangos platintojui pagal principą „vienas už vieną“, t.y. atliekų turėtojai, pirkdami naują EEĮ, gali perduoti susidariusias EEĮ atliekas naujos įrangos platintojui prekybos vietoje be papildomo mokesčio tuo atveju, jei atiduodamos EEĮ atliekos yra tos pačios paskirties kaip perkama nauja EEĮ ir jei atiduodamos EEĮ atliekų kiekis (skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos EEĮ kiekį.

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatyta, kad savivaldybės turi užtikrinti, kad būtų įrengta ne mažiau kaip viena didelių gabaritų atliekų (baldų, statybos ir griovimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudotų padangų, pavojingųjų buitinių atliekų, antrinių žaliavų, biologiškai skaidžių atliekų) surinkimo aikštelė 50 tūkst. gyventojų. Panevėžio rajono savivaldybės gyventojai gali naudotis 3 įrengtomis didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėmis (žr. 11 lentelę).

11 lentelė. Įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, kuriomis gali naudotis Panevėžio rajono gyventojai.

| Eil. Nr. | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių adresai | Pajėgumai, t/m |
| --- | --- | --- |
|  | Beržytės g. 10, Garuckų k., Ramygalos sen., | 1871,04 |
|  | Savitiškio g.12, Panevėžys | 3259 |
|  | Senamiesčio g. 114 B, Panevėžys | 2271,04 |

Šaltinis: PRATC informacija, 2013 m.

Į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles gyventojai gali atvežti didžiąsias buities atliekas, antrines žaliavas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, liuminescencines lempas, buityje susidarančias statybines atliekas, naudotas padangas, akumuliatorius ir baterijas, buities pavojingąsias, tekstilės ir žaliąsias atliekas. Surinktos atliekos saugojamos ir apdorojamos iki jų išvežimo į atliekas tvarkančias įmones.

## Mišrių komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas

Didžioji dalis Panevėžio rajone susidariusių komunalinių atliekų šalinama sąvartyne. 2011 m. susidariusių nerūšiuotų mišrių komunalinių atliekų kiekis vienam statistiniam gyventojui sudarė 168 kg/metus, 2012 m. – 154 kg/metus. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2010 m. vienam gyventojui tenkantis mišrių komunalinių atliekų kiekis siekė 328,8 kg, t.y. Panevėžio rajono savivaldybėje susidaro beveik 2 kartus mažesnis mišrių komunalinių atliekų kiekis, negu vidutiniškai Lietuvoje. Tai galima paaiškinti žemesniu pragyvenimo lygiu bei ne visiems rajono gyventojams teikiama komunalinių atliekų surinkimo paslauga, t.y. dar ne visi Panevėžio rajono savivaldybės gyventojai naudojasi komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslauga. Panevėžio rajono savivaldybės duomenimis, 2012 m. buvo sutvarkytos 165 tonos bešeimininkių komunalinių atliekų.

| Pav. 4. Sąvartyne pašalinti Panevėžio rajono savivaldybėje susidariusių komunalinių atliekų kiekiai 2010-2012 m., tonomis | Pav. 4 pateikta informacija apie sąvartyne pašalintus Panevėžio rajono savivaldybėje susidariusių mišrių ir kitų komunalinių atliekų kiekius 2010-2012 m. Kaip matyti iš pateiktų duomenų, bendras šalinamų mišrių komunalinių atliekų kiekis pastaraisiais metais didėjo. Tai būtų galima paaiškinti viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos plėtra bei komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūros plėtra (naujai įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo bei žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės), taip pat geresne atliekų apskaita. |
| --- | --- |

### Mišrių komunalinių atliekų surinkimas

AB „Panevėžio specialus autotransportas” ir UAB „Švaros komanda“ Panevėžio  rajono savivaldybės teritorijoje susidariusių mišrių komunalinių atliekų surinkimui ir išvežimui naudoja 4 šiukšliavežes. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti naudojami 7391 vnt. 240 l talpos konteineris ir 661 vnt. 1,1 m3  talpos konteineris.

Sudaryti mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikai skelbiami AB „Panevėžio  specialus autotransportas” interneto svetainėje (www.psa.lt) bei UAB „Švaros komanda“ interneto svetainėje (http://www.svaroskomanda.lt).

### Komunalinių atliekų šalinimo įrenginiai ir jų pajėgumai

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje surinktos mišrios komunalinės atliekos vežamos šalinimui į Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, pradėtą eksploatuoti 2009 m. liepos 16 d. Dvarininkų kaime, Panevėžio rajone, šalia buvusio senojo Panevėžio miesto sąvartyno. Šis nepavojingų atliekų sąvartynas yra įrengtas 8 km atstumu nuo didžiausio atliekų susidarymo šaltinio Panevėžio regione – Panevėžio  miesto, nuošalioje, retai apgyvendintoje vietovėje. Sąvartyno sklypas yra kelio Panevėžys – Miežiškiai kairėje pusėje (1,3 km atstumu), 8 km į pietryčius nuo Panevėžio miesto centro ir 3,8 km į šiaurės vakarus nuo Miežiškių miestelio centro. Nuo Panevėžio miesto vandenvietės sąvartynas nutolęs per 3,5 km. Sąvartynas įrengtas Pakalnių miško pietvakarinio pakraščio laukymėje buvusioje žemės ūkio paskirties žemėje, vėliau, plečiant sąvartyną, iškirtus ir dalį miško. Sąvartyno apylinkės apaugusios mišku, kuris užima visą sąvartyno sanitarinės apsaugos zoną, nėra gausiai apgyvendintos, pavienės sodybos ir kaimai išsidėstę pietiniame sąvartyno pakraštyje. Mažiausias atstumas iki gyvenamųjų pastatų – 600 m. Atstumas iki Liūdynės kaimo 1700 m. Teritorijos sąlyginio centro koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje: Y- 530 675; X-6 174 231. Šalia regioninio sąvartyno nėra mokyklų, ligoninių saugomų teritorijų, kultūros vertybių, apylinkės nepasižymi jautriomis aplinkos poveikiui teritorijomis.

Planuojama, kad regioninis sąvartynas veiks apie 20 metų. Panevėžio regioninį atliekų sąvartyną eksploatuoja PRATC.

Pirmame etape įrengtos 2 atliekų kaupo sekcijos, kurių plotas po 30 000 m². Visų (esamų ir perspektyvinių) kaupo sekcijų plotas numatytas 180 000,0 m2 (18 ha). Projektinis sekcijos kaupo aukštis 27,0 m, (abs. atlitudė 86,71 m). Panevėžio regioninio sąvartyno projektinis pajėgumas – 2 159 795 m³ nepavojingų atliekų per 20 metų. Per 2009 – 2012 m. sąvartyne pašalinta 272 655,91 tonos atliekų. Atvežtos atliekos paskleidžiamos buldozeriu 0,3 m storio sluoksniais ir tankinamos kompaktoriumi. Vertinama, kad šiai dienai (2013 m. rudenį) likęs neužpildytas sąvartyno projektinis tūris  1 678 667 tonų atliekų (kai atliekų tankis apie 0,93 t/ m³).

Uždaryto senojo sąvartyno biodujos surenkamos ir naudojamos elektros energijai gaminti biodujų jėgainėje. Per 2011 m. išgauta 1131630 Nm³ biodujų, pagaminta 2047,4 MWh elektros energijos. Naujojo regioninio sąvartyno biodujų surinkimo ir perdavimo į utilizavimo įrenginį sistema įrengta 2012 m.

### Šalinamų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekiai

Kaip pateikta 12 lentelėje, 2012 m. šalinamų Panevėžio rajono savivaldybėje susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis viršijo Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytą didžiausią leistiną šalinti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį 2010 m. Kaip matyti iš 12 lentelėje pateiktų duomenų, 2013 m. taip pat nebuvo įvykdyta nustatyta biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo užduotis.

12 lentelė. Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduočių vykdymas.

| Pašalintos atliekos | Biologiškai skaidžių atliekų dalis šalinamose atliekose, proc. |  | Pašalintų biologiškai skaidžių atliekų kiekis, tonomis |  | Didžiausias leistinas šalinti komunalinių BSA kiekis, tonomis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 m. | 2013 m. | 2012 m. | 2013 m. | 2010 m. | 2013 m. |
| Mišrios komunalinės atliekos | 55,64 % | 41,69 % | 3 363 | 2 456 | 700 | 500 |
| Kitos komunalinės atliekos | 50 % | 50 % | 110 | 108 |  |  |
| Iš viso: |  |  | 3 473 | 2 564 |  |  |

Šaltinis: Panevėžio rajono savivaldybės regioniniame nepavojingų atliekų sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos (2012.01.01 - 2012.12.31) ir (2013.01.01 - 2013.12.31).

Pažymėtina tai, kad Valstybiniame atliekų tvarkymo plane 2014-2020 m. (patvirtintame LR Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d.) yra pateiktos perskaičiuotos pagal gyventojų skaičių savivaldybėse komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotys. Naujai patvirtintos Panevėžio rajono savivaldybei komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotys yra ženkliai palankesnės, nei buvo nustatytos Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane. Pagal Valstybinį atliekų tvarkymo planą 2014 – 2020 m., Panevėžio rajono savivaldybei numatytos sekančios užduotys:

| Didžiausias leistinas šalinti komunalinių BSA kiekis nuo 2014 iki 2015 metų, tonos/metus | Didžiausias leistinas šalinti komunalinių BSA kiekis nuo 2016 iki 2017 metų, tonos/metus | Didžiausias leistinas šalinti komunalinių BSA kiekis nuo 2018 iki 2019 metų, tonos/metus | Didžiausias leistinas šalinti komunalinių BSA kiekis nuo 2020 metų, tonos/metus |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 893 | 4 403 | 3 914 | 3 425 |

### Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai ir jų pajėgumai

Siekiant įgyvendinti Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo bei antrinių žaliavų paruošimo perdirbimui užduotis visame Panevėžio regione, iki 2015 m. pabaigos planuojama Dvarininkų kaime, Panevėžio rajone, šalia Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, pastatyti regioninius atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius, kurių metiniai mechaninio apdorojimo pajėgumai siektų iki 86 470 tonų, o biologinio apdorojimo 22 000 tonų per metus).

Panevėžio regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas, kuriame planuojama naujų MBA įrenginių statyba, yra Panevėžio miesto pietrytiniame pakraštyje, už 10 km į pietryčius nuo Panevėžio centro ir už 1,93 km į šiaurės rytus nuo Anykščių - Panevėžio kelio, uždaryto senojo ir atidaryto naujojo Panevėžio regioninio sąvartyno teritorijoje. Aplinkinės teritorijos sąlyginiai mažai apgyvendintos, todėl planuojant MBA įrenginius, buvo siekiama koncentruoti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, siekiant sumažinti galimą neigiamą poveikį aplinkai.

Mechaninio rūšiavimo įrenginiuose bus atskiriamos šios frakcijos:

- Biologiškai skaidi atliekų frakcija;

- Inertinė frakcija į sąvartyną;

- Metalai (juodieji ir spalvotieji atskirai);

- Degi atliekų frakcija (lengvoji atliekų frakcija be PVC plėvelių ir dalis sunkiosios frakcijos (medis, guma, tekstilė, sunkieji plastikai ir pan. ));

- Likutinė frakcija į sąvartyną (pagrinde sunkioji frakcija, kurios nėra galimybės išrūšiuoti);

- PE arba HDPE (išrūšiuojamos NIR separatoriaus pagalba);

- PVC (išrūšiuojama NIR separatoriaus pagalba);

- Stiklas (išrūšiuojamas rūšiavimo kabinose rankomis, siektinas rezultatas >50% nuo esančio kiekio sraute).

Paruoštas kietas atgautas kuras turės tenkinti šiuos minimalius kokybinius reikalavimus:

- kaloringumas >15 MJ/kg;

- chloro kiekis ≤ 1,0 %;

- drėgmė ≤20%;

- dalelės nedidesnės kaip 30 mm.

Biologiškai skaidžios atliekos bus apdorojamos biologinio anaerobinio apdorojimo įrenginiuose, išgaunant biodujas, vėliau substratas bus stabilizuojamas, apdorojant aerobinio apdorojimo įrenginiuose. Biologinio apdorojimo įrenginiuose gautos biodujos bus panaudojamos kogeneracinėje jėgainėje. Pagaminta šiluma bus naudojama bioreaktoriuose esančio substrato pašildymui ir temperatūros palaikymui iki 38 oC, taip pat operatorinės, skydinės ir buitinių patalpų, esančių bioskaidžių atliekų apdorojimo zonoje, pašildymui šaltuoju metų laiku ir karšto vandens ruošimui buitinėse patalpose visus metus.

Principinė Panevėžio regiono MBA įrenginių technologinė schema pateikta Pav. 5.

Pav. 5. Principinė Panevėžio regiono MBA įrenginių technologinė schema

## Senų sąvartynų uždarymas ir priežiūra po uždarymo

Kadangi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224 patvirtintame Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatyta, kad ne vėliau kaip nuo 2009 m. vidurio nepavojingas atliekas galima šalinti tik ES reikalavimus atitinkančiuose regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose, nuo 2009 m. vidurio Dvarininkų sąvartynas liko vienintelis, į kurį galima vežti komunalines atliekas. Įgyvendinant projektą „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, senasis Panevėžio miesto sąvartynas Dvarininkų kaime buvo rekultivuotas 2010 m., o kiti 93 seni Panevėžio regiono sąvartynai ir šiukšlynai uždaryti ir baigti rekultivuoti iki 2014 m., įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“. Įgyvendinant šį projektą, vien tik Panevėžio rajone iki 2013 metų pabaigos rekultivuoti 24 seni sąvartynai ir šiukšlynai (likusiuose 6 likusi dalis nepadarytų numatytų darbų). 2013 m. sutvarkyta apie 24,6 ha atliekomis užterštų teritorijų Panevėžio rajone.

## Visuomenės švietimas ir informavimas

Panevėžio rajono savivaldybė informuoja visuomenę apie tinkamą komunalinių atliekų tvarkymą (antrinių žaliavų rūšiavimą, žaliųjų atliekų kompostavimą, buities pavojingųjų atliekų ir kitų specifinių atliekų srautų rūšiavimą bei tvarkymą), skelbiant atitinkamą informaciją savivaldybės internetinėje svetainėje bei vietinėje spaudoje. Sudaryti mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo grafikai skelbiami AB „Panevėžio  specialus autotransportas” interneto svetainėje (www.psa.lt) bei UAB „Švaros komanda“ interneto svetainėje (http://www.svaroskomanda.lt). Informacija apie atliekų tinkamą tvarkymą bei vykdomus įvairius atliekų tvarkymo projektus skelbiama PRATC internetinėje svetainėje (www.pratc.lt).

## Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendinimo būklė

Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą galima įvertinti pagal tai, kaip įgyvendinamos  Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytos komunalinių atliekų tvarkymo užduotys. Šis vertinimas pateiktas 13 lentelėje.

13 lentelė. Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendinimo būklės Panevėžio rajono savivaldybėje vertinimas.

| Eil. Nr. | VSATP punktas | Komunalinių atliekų tvarkymo užduotis | Įgyvendinimas 2012 m. – 2013 m. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 84.1 98.1 | iki 2009 m. užtikrinti viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumą, kokybę ir prieinamumą. Visuotinumo principas laikomas užtikrintu, kai viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama ne mažiau kaip 95 proc. savivaldybės teritorijos asmenų, kuriems toje teritorijoje nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai (išskyrus žemės sklypus be pastatų) ar kurie kitu pagrindu teisėtai valdo ar naudoja šiuos objektus | Įgyvendinta. |
|  | 84.2 | ne vėliau kaip nuo 2009 m. vidurio nepavojingas atliekas šalinti tik Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančiuose regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose | Įgyvendinta. |
|  | 84.3. | iki 2011 m. pabaigos uždaryti visus aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų neatitinkančius sąvartynus | Įgyvendinta. Visi seni sąvartynai ir šiukšlynai uždaryti, jie bus rekultivuoti iki 2015 m. liepos 31 d. |
|  | 84.5 98.4 | iki 2013 m. paruošti perdirbti ar kitaip naudoti ne mažiau kaip 50 proc. komunalinių atliekų; užtikrinti, kad šalinamų komunalinių atliekų kiekis neviršytų 50 proc. susidariusių savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų per metus. Kitos susidariusios komunalinės atliekos turi būti perdirbtos ar kitaip panaudotos. | Neįgyvendinta. Planuojama įgyvendinti pastačius mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius iki 2015 m. pabaigos. |
|  | 84.6 98.5. | ne vėliau kaip nuo 2013 m. sąvartynuose šalinti tik apdorotas, t. y. išrūšiavus likusias, netinkamas perdirbti ar kitaip naudoti, atliekas | Neįgyvendinta. Planuojama įgyvendinti pastačius mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius iki 2015 m. pabaigos. |
|  | 98.2 | Parengti ir (ar) patvirtinti konteinerių aikštelių išdėstymo schemas ir užtikrinti, kad iki 2008 m. būtų pastatyti specialūs konteineriai, skirti antrinėms žaliavoms surinkti, pagal šiuos minimalius reikalavimus: - įrengti gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę 800 gyventojų šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar kitose gyventojams patogiose, estetiškai įrengtose ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose vietose; - gyvenamuosiuose individualių namų kvartaluose ir miesteliuose, sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose įrengti ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę prie pagrindinio išvažiavimo iš tokio kvartalo ar bendrijos teritorijos arba įvažiavimo į juos, šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar kitose gyventojams (bendrijų nariams) patogiose, estetiškai įrengtose ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose vietose; - atskirai rinkti antrines žaliavas (esančias komunalinėse atliekose) iš įmonių, įstaigų ir organizacijų į specialius konteinerius ir (arba) naudojant kitas surinkimo priemones. Pastatyti specialius konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti viešosiose vietose, kuriose dėl dažno gyventojų lankymosi ir aptarnavimo specifikos susidaro daug antrinių žaliavų, taip pat laikinuosius specialius konteinerius viešųjų renginių metu. Konteineriai ir jų pastatymo vietos turi būti estetiški ir patogūs lankytojams, atitikti visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Jeigu nėra techninių galimybių pastatyti specialių konteinerių arba jų naudojimas ekonomiškai netikslingas, taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones ir būdus (pvz., antrinių žaliavų surinkimas specialiais maišais, antrinių žaliavų turėtojų apvažiavimas ar kita). | Įgyvendinta. |
|  | 98.3 | iki 2009 m. užtikrinti, kad būtų įrengta ne mažiau kaip viena didelių gabaritų atliekų (baldų, statybos ir griovimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudotų padangų, pavojingųjų buitinių atliekų, antrinių žaliavų, biologiškai skaidžių atliekų) surinkimo aikštelė 50 tūkst. gyventojų, taip pat šios atliekos surenkamos ir kitokiais būdais (pvz., apvažiuojant turėtojus). Gyventojams atstumas iki tokių aikštelių turėtų būti ne daugiau kaip 5 kilometrai. | Įgyvendinta. |
|  | 97. | Siekdamos gerinti tam tikrų atliekų srautų surinkimą ir mažinti komunalinių atliekų tvarkymo savivaldybių valdomose sistemose išlaidas, savivaldybės turi glaudžiai bendradarbiauti su gamintojais ir importuotojais (arba jiems atstovaujančiomis licencijuotomis gamintojų ir importuotojų organizacijomis), kurie pagal gamintojo atsakomybės principą turi organizuoti ir (ar) finansuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą, kad būtų įvykdytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo užduotys. | Įgyvendinama. 2013 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ ,Pakuočių tvarkymo organizacija“ dėl pakuočių atliekų tvarkymo. 2013 m. rugsėjo 30 d. pasirašyta Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo laikinoji sutartis Nr.KAS-34 tarp Panevėžio rajono savivaldybės, VšĮ „Žaliasis taškas“ ir AB „Panevėžio specialus autotransportas“. |
|  | 101. 102. 4 priedas | Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas turi užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos, susidariusios Panevėžio rajono teritorijoje, sudarytų ne daugiau kaip 700 tonų 2010 m. ir 500 tonų 2013 m. | Neįgyvendinta 2010 m. ir 2013 m užduotis. |
|  | 103. /104.3. 104.1. 106.2.2. | Atskirai surinktos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos turi būti perdirbamos arba kitaip naudojamos. „Žaliosios atliekos“, t. y. sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biologiškai skaidžios atliekos, turi būti surenkamos ir apdorojamos kompostavimo įrenginiuose. Turi būti skatinamas ir individualus „žaliųjų atliekų“ kompostavimas. Savivaldybės iki 2010 m., atsižvelgdamos į regionų bendradarbiavimo galimybes, privalo užtikrinti, kad kiekviename atliekų tvarkymo regione būtų sudarytos sąlygos apdoroti (kompostuoti ir (ar) anaerobiškai pūdyti) komunalines biologiškai skaidžias atliekas. | Įgyvendinta. Įrengtos 2 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Dvarininkų k. ir Garuckų k., Panevėžio raj. |
|  | 104.2. 107. | Savivaldybės, atsižvelgdamos į kiekvieno regiono specifiką ir regionų bendradarbiavimo galimybes, privalo taip organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kad iki 2010 m. būtų įdiegtas mechaninis biologinis apdorojimas arba atskiras komunalinių biologiškai skaidžių atliekų surinkimas ir šių atliekų apdorojimas. | Įgyvendinama. Įrengtos 2 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Dvarininkų k. ir Garuckų k., Panevėžio raj. Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius planuojama baigti statyti iki 2015 m. pabaigos. |

## Komunalinių atliekų tvarkymo stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizė

Žemiau pateikta Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje susidariusių komunalinių atliekų tvarkymo stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizė.

Stiprybės

Visos mišrios komunalinės atliekos šalinamos ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančiame regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne (Dvarininkų k., Panevėžio raj.); sąvartyne išsiskiriančios dujos panaudojamos šilumos ir elektros gamybai, tokiu būdu mažinant atliekų šalinimo neigiamą poveikį aplinkai. Visi seni ES reikalavimų neatitinkantys sąvartynai Panevėžio regione yra uždaryti ir baigti rekultivuoti iki 2015 m. liepos 31 d.

Sukurtas Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano reikalavimus atitinkantis antrinių žaliavų surinkimo aikštelių tinklas.

Komunalinės atliekos renkamos atskirais srautais, pvz., žaliosios, didelių gabaritų, elektros ir elektroninės įrangos atliekos.

Su ES parama įrengtos Panevėžio rajono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės.

Panevėžio rajono savivaldybės gyventojams sudarytos sąlygos kompostuoti žaliąsias atliekas namų ūkiuose – nemokamai išdalintos kompostavimo dėžės individualių namų savininkams.

Silpnybės

Didžioji dalis komunalinių atliekų šalinama sąvartyne. Sąvartyne vis dar šalinamos neapdorotos atliekos.

Panevėžio apskrities savivaldybėse iš atliekų turėtojų surenkamos įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą yra nepakankamos. Iš dalies tai yra sąlygota to, kad ne visi gyventojai ir kiti komunalinių atliekų turėtojai, kurie naudojasi komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, moka už ją arba mokėjimų dydis yra nustatytas per mažas.

Panevėžio rajono savivaldybėje nėra savivaldybės tarybos patvirtinto maksimalaus įmokos (tarifo) už komunalinių atliekų tvarkymą dydžio ir komunalinių atliekų susikaupimo normų.

Antrinių žaliavų rūšiavimas kolektyviniais konteineriais nepakankamas.

Esama įmokų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatymo tvarka neskatina atliekų turėtojų mažinti komunalinių atliekų susidarymo ir daugiau atliekų rūšiuoti.

Surenkami buityje susidarančių pavojingųjų atliekų, kurios turi didžiausią neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai, kiekiai yra nedideli.

Galimybės

ES finansinė parama komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtrai: didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėms, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėms, mišrių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo infrastruktūrai.

Vadovaujantis nuo 2013 m. įsigaliojusiomis Pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys bei Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo laikinoji sutartis su licencijuotomis gamintojų ir importuotojų organizacijomis dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo, todėl gali išaugti antrinių žaliavų atskiro surinkimo ir perdirbimo apimtys.

Grėsmės

Visuomenės aplinkosauginis sąmoningumas nebus pakankamas ir rūšiuotų atliekų kiekiai augs nepakankamai, kad būtų užtikrintos komunalinių atliekų naudojimo užduotys.

Dėl naujos infrastruktūros kūrimo ir naujų valstybinių komunalinių atliekų tvarkymo užduočių brangstant mišrių komunalinių atliekų tvarkymui, reikės didinti įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą dydį.

# Komunalinių atliekų tvarkymo tikslai, Uždaviniai IR užduotys 2014-2020 m.

Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo užduotys, tikslai ir uždaviniai iki 2020 m. nustatyti vadovaujantis Valstybiniu atliekų tvarkymo planu 2014-2020 m. (patvirtintu LR Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d.). Plėtojant Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą, siekiama įgyvendinti nustatytus atliekų tvarkymo prioritetus:

- Atliekų prevenciją;

- Paruošimą naudoti pakartotinai;

- Atliekų perdirbimą;

- Kitokį atliekų naudojimą;

- Atliekų šalinimą.

Laikantis nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama komunalinių atliekų susidarymo, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, turi būti paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

## Valstybinės komunalinių atliekų tvarkymo užduotys

Vadovaujantis Valstybiniu atliekų tvarkymo planu 2014-2020 m. (patvirtintu LR Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d.), 2014-2020 m. laikotarpiui nustatomos kiekybinės ir kokybinės Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo užduotys, kurios pateiktos 14 lentelėje.

14 lentelė.  Valstybiniame atliekų tvarkymo plane (planavimo laikotarpis 2014-2020 m.) nustatytos komunalinių atliekų tvarkymo užduotys

| Valstybinės komunalinių atliekų tvarkymo užduotys |  |
| --- | --- |
| 1. | - iki 2016 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 45 proc. komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį); - iki 2020 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį). |
| 2. | užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos iki 2020 metų sudarytų ne daugiau kaip 35 procentus 2000 metų biologiškai skaidžių komunalinių atliekų: - 2014-2015 m. – 4 893 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų; - 2016-2017 m. – 4 403 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų; - 2018-2019 m. – 3 914 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų; - nuo 2020 m. – 3 425 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų. |
| 3. | - užtikrinti, kad iki 2020 metų mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiamos naudoti pakartotinai ir perdirbti; |
| Sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekio sumažinimo užduotys |  |
| 4. | - iki 2016 metų gyventojams ir kitiems asmenims (pvz., gėlių parduotuvėms, kapinėms ir kt.), kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, būtų užtikrintas žaliųjų atliekų surinkimas ir tvarkymas arba tokių atliekų tvarkymas susidarymo vietoje; - iki 2016 metų būtų užbaigti įrengti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, kuriuose būtų atskiriamos ir apdorojamos biologiškai skaidžios atliekos, arba mechaninio apdorojimo įrenginiai, kuriuose biologiškai skaidžios atliekos būtų apdorojamos, prieš jas perduodant naudojimui energijai gauti; - iki 2019 metų būtų įdiegtas rūšiuojamojo maisto/virtuvės atliekų surinkimas ir įrengti pakankami pajėgumai atskirai surinktų maisto/virtuvės atliekų apdorojimui; - biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra pagal galimybes būtų suderinta su komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo infrastruktūra. |
| Rūšiuojamojo atliekų surinkimo užduotys |  |
| 5. | - iki 2015 metų sausio 1 d. turėti parengtas ir patvirtintas konteinerių aikštelių išdėstymo schemas, o, pasikeitus teisės aktų reikalavimams antrinių žaliavų surinkimui, jas atnaujinti; - užtikrinti, kad būtų pastatyti specialūs konteineriai, skirti antrinėms žaliavoms surinkti pagal šiuos minimalius reikalavimus: - Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose įrengti ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę 800 gyventojų šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar kitose gyventojams patogiose, estetiškai įrengtose ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose vietose; - vidutiniai atstumai iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių nustatomi rengiant (atnaujinant) ir tvirtinant konteinerių aikštelių išdėstymo schemas; - savivaldybių gyvenamuosiuose individualių namų kvartaluose, kai individualių namų savininkai neaprūpinti individualiais pakuočių ir stiklo atliekų surinkimo konteineriais, ir miesteliuose, sodų ir garažų savininkų bendrijų teritorijose įrengti ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelę prie pagrindinio išvažiavimo iš tokio kvartalo ar bendrijos teritorijos arba įvažiavimo į juos, šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar kitose gyventojams (bendrijų nariams) patogiose, estetiškai įrengtose ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose vietose; - pastatyti specialius konteinerius, skirtus antrinėms žaliavoms surinkti viešosiose vietose, kuriose dėl dažno gyventojų lankymosi ir aptarnavimo specifikos susidaro daug antrinių žaliavų, taip pat laikinuosius specialius konteinerius viešųjų renginių metu. Konteineriai ir jų pastatymo vietos turi būti estetiški ir patogūs lankytojams, atitikti visuomenės sveikatos saugos reikalavimus; - jeigu nėra techninių galimybių pastatyti specialių konteinerių arba jų naudojimas ekonomiškai netikslingas, taikyti kitas priemones ir būdus (pvz., antrinių žaliavų surinkimas specialiais maišais, antrinių žaliavų turėtojų apvažiavimas ar kita); - atsižvelgdamos į savivaldybių teritorijų ir atliekų tvarkymo specifiką ir faktinį konteinerių antrinėms žaliavoms surinkti poreikį, taikyti griežtesnius už nustatytuosius specialių konteinerių, skirtų antrinėms žaliavoms surinkti, pastatymo reikalavimus; - atliekų rūšiavimui skatinti savivaldybės privalo ne rečiau kaip kartą per metus informuoti gyventojus apie antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimą savivaldybės teritorijoje, pateikiant informaciją apie surinktą kiekį ir surinkimo dinamiką, o taip pat informuoti apie numatomas per artimiausius metus įdiegti ir/ar vykdyti rūšiuojamojo antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo priemones. Pastaroji prievolė pagal sutartį gali būti pavesta gamintojų ir importuotojų organizacijoms. |
| 6. | - užtikrinti, kad būtų eksploatuojama ne mažiau kaip po vieną didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę 50 000 gyventojų, tačiau ne mažiau kaip vieną tokia aikštelę savivaldybės teritorijoje; - ne mažiau kaip 2 kartus per metus užtikrinti didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu. |
| 7. | - Savivaldybės turi užtikrinti buityje susidarančių pavojingųjų atliekų (išskyrus baterijų ir akumuliatorių atliekas) rūšiuojamąjį surinkimą ir, kad jų organizuojamose atliekų tvarkymo sistemose nebūtų atsisakoma iš gyventojų priimti baterijų ir akumuliatorių atliekas. - Savivaldybės turi užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. - Savivaldybės ne rečiau kaip du kartus per metus turi pateikti išsamią informaciją apie pavojingųjų atliekų tvarkymą visiems gyventojams, o taip pat šią informaciją skelbti savivaldybės tinklalapyje. Pateikiamoje informacijoje turi būti nurodyta pavojingųjų atliekų tvarkymo svarba, pavojingųjų atliekų surinkimo savivaldybės teritorijoje vietos (nurodant surenkamas atliekas, darbo laiką, kontaktinę informaciją, kainas, jei tokios nustatytos), gyventojų teisės, perduodant pavojingąsias atliekas atitinkamų gaminių platinimo vietose. - Savivaldybės turi užtikrinti pavojingųjų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ne rečiau kaip du kartus per metus. - Savivaldybės, sudarydamos sutartis su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis organizacijomis dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų tvarkymo sistemų, turi siekti, kad tie pavojingųjų atliekų srautai, kurių surinkimas techniškai ir organizaciniu požiūriu galimas, būtų surenkami tiesiogiai iš atliekų turėtojų, įrengiant specialius konteinerius įmonių, įstaigų ar organizacijų patalpose. |
| Visuotinės komunalinių atliekų tvarkymo gyventojams paslaugos užtikrinimas |  |
| 8. | - Savivaldybės iki 2016 m. privalo užtikrinti, kad visiems jos teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga. |

## Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo tikslai ir uždaviniai

Pagrindinis Panevėžio rajono savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tikslas – užtikrinti, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė, geros kokybės, prieinama (įperkama) ir atitiktų aplinkos apsaugos, techninius-ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

Vadovaujantis atliekų tvarkymo prioritetais ir siekiant įgyvendinti Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo užduotis, nustatomi šie Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo tikslai ir uždaviniai iki 2020 m.:

1 tikslas. Skatinti atliekų prevenciją, užtikrinant, kad Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų kiekis mažėtų arba bent jau išliktų stabilus ekonominio augimo sąlygomis.

Atliekų prevencijos tikslas – vengti atliekų susidarymo, mažinti susidarančių ir nenaudojamų atliekų kiekį, neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai.

1.1. uždavinys. Šviesti ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos srityje.

1.2. uždavinys. Skatinti atliekų turėtojus kompostuoti biologines atliekas namų ūkio sąlygomis.

1.3. uždavinys. Skatinti atliekų prevencijos veiklą  ir paruošimo pakartotiniam naudojimui tinklus.

2 tikslas. Skatinti efektyvų gamtinių ir kitų išteklių naudojimą, didinant komunalinių atliekų perdirbimo (įskaitant kompostavimo) ir naudojimo apimtis.

Atliekų perdirbimo tikslas – naudoti atliekas tos pačios arba kitos paskirties produktams ar medžiagoms gaminti ir taip mažinti gamtinių ir kitų išteklių naudojimą. Atliekų naudojimas, įskaitant atliekų deginimą išgaunant energiją, taip pat prisideda prie šio tikslo ir mažina sąvartyne šalinamų atliekų kiekius.

2.1. uždavinys. Plėsti antrinių žaliavų (įskaitant pakuočių atliekas) rūšiuojamojo surinkimo ir perdirbimo apimtis.

2.2. uždavinys. Plėsti kitų perdirbimui (įskaitant kompostavimą) tinkamų atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir perdirbimo  apimtis.

2.3. uždavinys. Skatinti atliekų turėtojus rūšiuoti komunalines atliekas.

2.4. uždavinys. Rūšiuoti mišrias komunalines atliekas, atskiriant perdirbimui tinkamas antrines žaliavas.

2.5. uždavinys. Naudoti komunalinių atliekų energetinius išteklius.

3 tikslas. Užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą.

3.1. uždavinys. Užtikrinti, kad į mišrių komunalinių atliekų srautą patektų kuo mažiau pavojingųjų atliekų.

3.2. uždavinys. Užtikrinti visiems komunalinių atliekų turėtojams sąlygas naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga ir aplinkai bei visuomenės sveikatai saugiu būdu eksploatuoti regioninę komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą.

3.3. uždavinys. Stiprinti darbuotojų administracinius gebėjimus.

# Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos plėtros priemonių planas 2014-2020 m.

Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2020 metų įgyvendinimo priemonės, skatinančios atliekų prevenciją, paruošimą pakartotiniam naudojimui, perdirbimą, kitokį naudojimą ir saugų atliekų šalinimą, pateiktos 15 lentelėje. Šiame priemonių plane numatytas ir komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų prognozuojamas investicijų poreikis bei finansavimo šaltiniai.

15 lentelė.  Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano įgyvendinimo 2014-2020 m. priemonės.

| Priemonė | Vykdytojai* | Įvykdymo terminas | Finansavimo šaltinis | Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. Lt (tūkst. Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 tikslas. Skatinti atliekų prevenciją, užtikrinant, kad Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų kiekis mažėtų arba bent jau išliktų stabilus ekonominio augimo sąlygomis. |  |  |  |  |
| 1.1. uždavinys. Šviesti ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos srityje |  |  |  |  |
| 1.1.1. Vykdyti visuomenės švietimo ir informavimo priemones atliekų prevencijos ir atsakingo vartojimo srityje (pvz., leisti leidinius, straipsnius, laidas, organizuoti renginius ir pan.) | PRSA | 2014-2020 m. | Savivaldybės lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos, gamintojų ir importuotojų, kitos lėšos | ** |
| 1.2. uždavinys. Skatinti atliekų turėtojus kompostuoti biologines atliekas namų ūkio sąlygomis |  |  |  |  |
| 1.2.1. Parengti ir platinti atliekų turėtojams kompostavimo namų ūkio sąlygomis rekomendacijas (lankstinukus, informaciją internete, žiniasklaidoje) | PRSA, PRATC | 2014-2015 m. | Savivaldybės lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos, PRATC lėšos, kitos lėšos | ** |
| 1.2.2. Plėtoti namudinio kompostavimo infrastruktūrą (papildomai įsigyjant ir išdalinant 1000 vnt. namudinio kompostavimo dėžių) | PRSA | 2014-2015 m. | Savivaldybės lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos, PRATC lėšos, ES parama, kitos lėšos | 300 (86,89) |
| 1.3. uždavinys. Skatinti atliekų prevencijos veiklą ir paruošimo pakartotiniam naudojimui tinklus |  |  |  |  |
| 1.3.1. Viešinti informaciją apie savivaldybės teritorijoje ir/ar Panevėžio regione veikiančias elektros ir elektroninės įrangos ir/ar kitų daiktų remonto dirbtuves bei taisyklas, kuriose prailginamas namų ūkiuose naudojamų daiktų tarnavimo laikas ir taip išvengiama komunalinių atliekų susidarymo | PRSA, PRATC, gamintojai ir importuotojai | 2014-2020 m. | Savivaldybės lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos, PRATC lėšos, gamintojų ir importuotojų lėšos, kitos lėšos | ** |
| 1.3.2. Organizuoti pakartotiniam naudojimui tinkamų produktų (baldų, elektros ir elektroninės įrangos, tekstilės ir kt.) priėmimą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje | PRATC | 2014-2020 m. | Savivaldybės lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos, gamintojų ir importuotojų lėšos, kitos lėšos |  |
| 2 tikslas. Skatinti efektyvų gamtinių ir kitų išteklių naudojimą, didinant komunalinių atliekų perdirbimo (įskaitant kompostavimo) ir naudojimo apimtis |  |  |  |  |
| 2.1. uždavinys. Plėsti antrinių žaliavų (įskaitant pakuočių atliekas) rūšiuojamojo surinkimo ir perdirbimo apimtis |  |  |  |  |
| 2.1.1. Aprūpinti individualius namus konteineriais pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms rūšiuoti (8 000 vnt.), bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais pakuočių atliekų tvarkymą | PRSA, PA vežėjai, gamintojai ir importuotojai | 2014-2017 m. | Gamintojų ir importuotojų lėšos, ES parama, nacionalinė parama, savivaldybės lėšos, kitos lėšos | 1 280 (370,71) |
| 2.1.2. Įrengti antrinių žaliavų ir mišrių komunalinių atliekų surinkimo kolektyviniais konteineriais aikšteles prie daugiabučių, garažų ir sodų bendrijose, viešosiose erdvėse (preliminariai įrengiant 80 aikštelių) | PRSA, gamintojai ir importuotojai | 2014-2017 m. | Gamintojų ir importuotojų lėšos, ES parama, nacionalinė parama, savivaldybės lėšos, kitos lėšos | 2 840 (822,52) |
| 2.1.3. Organizuoti atskirą antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, surinkimą kolektyviniais konteineriais bei kitomis priemonėmis (pvz. spec. maišais) iš daugiabučių namų ir viešųjų vietų, bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais pakuočių atliekų tvarkymą | PRSA, PA vežėjai, gamintojai ir importuotojai | 2014-2020 m. | Gamintojų ir importuotojų lėšos, kitos lėšos |  |
| 2.1.4. Organizuoti atskirą antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, surinkimą iš individualių namų, bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais pakuočių atliekų tvarkymą | PRSA, PA vežėjai, gamintojai ir importuotojai | 2014-2020 m. | Gamintojų ir importuotojų lėšos, kitos lėšos |  |
| 2.1.5. Organizuoti atskirą antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, surinkimą iš juridinių asmenų, bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais pakuočių atliekų tvarkymą | Gamintojai ir importuotojai | 2014-2020 m. | Gamintojų ir importuotojų lėšos, kitos lėšos |  |
| 2.1.6. Atnaujinti ir patvirtinti atnaujintą antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo schemą | PRSA | 2014 m. | Savivaldybės lėšos |  |
| 2.2. uždavinys. Plėsti kitų perdirbimui (įskaitant kompostavimą) tinkamų atliekų atskiro rūšiuojamojo surinkimo ir perdribimo apimtis |  |  |  |  |
| 2.2.1. Organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ir priėmimą didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelėse, bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą | PRSA, KA vežėjai, PRATC, gamintojai ir importuotojai | 2014-2020 m. | Gamintojų ir importuotojų lėšos, kitos lėšos |  |
| 2.2.2. Aprūpinti individualius namus konteineriais žaliosioms atliekoms rūšiuoti/surinkti Ramygalos mieste (400 vnt.) | PRSA, KA vežėjai | 2015-2016 m. | ES parama, nacionalinė parama, savivaldybės lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos, kitos lėšos | 40 (11,58) |
| 2.2.3. Organizuoti atskirą naudotų padangų, kitų apmokestinamųjų gaminių, tekstilės atliekų priėmimą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse, bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais apmokestinamų gaminių atliekų tvarkymą | PRSA, PRATC, gamintojai ir importuotojai | 2014-2020 m. | Gamintojų ir importuotojų lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos, kitos lėšos |  |
| 2.2.4. Organizuoti rūšiuojamąjį žaliųjų atliekų surinkimą iš gyventojų Ramygalos mieste | PRSA, KA vežėjai | 2016-2020 m. | Įmokos už atliekų tvarkymą lėšos |  |
| 2.2.5. Organizuoti rūšiuojamąjį žaliųjų atliekų surinkimą kapinėse | PRSA, KA vežėjai | 2016-2020 m. | Įmokos už atliekų tvarkymą lėšos |  |
| 2.2.6. Pasirengti atskiro maisto (virtuvės) atliekų surinkimui ir sutvarkymui nuo 2018 m. – parengti galimybių studiją analizuojančią maisto (virtuvės) atliekų srauto tvarkymo galimybes Panevėžio regiono savivaldybių teritorijoje | PRATC | 2015 – 2016 m. | PRATC lėšos, ES parama, nacionalinė parama, kitos lėšos | 100 (28,96) |
| 2.2.7. Įdiegti atskirą maisto (virtuvės) atliekų surinkimą ir sutvarkymą | PRSA, KA vežėjai | 2018 m. | Savivaldybės lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos, kitos lėšos | Lėšų poreikis bus patikslintas po galimybių studijos parengimo |
| 2.2.8. Sukurti reikiamus maisto (virtuvės) atliekų apdorojimo pajėgumus, remiantis galimybių studijos (priemonė 2.2.6) rezultatais | PRATC, PRSA | 2018 m. | PRATC lėšos, ES parama, nacionalinė parama, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos, kitos lėšos | 4 000*** (1 158,48) |
| 2.2.9. Organizuoti didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu | PRSA, KA vežėjai | 2014-2020 m | Įmokos už atliekų tvarkymą lėšos |  |
| 2.3. uždavinys. Skatinti atliekų turėtojus rūšiuoti komunalines atliekas |  |  |  |  |
| 2.3.1. Nustatyti diferencijuotą (dvinarę) įmoką už komunalinių atliekų tvarkymą pagal Vyriausybės patvirtintą metodiką | PRSA, PRATC, Panevėžio rajono savivaldybės taryba | 2015-2016 m. | Savivaldybės lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos, kitos lėšos |  |
| 2.3.2. Pasirengimas įdiegti dvinarę įmoką už komunalinių atliekų tvarkymą: įrangos (įskaitant ir programinę) konteinerių ištuštinimo identifikavimui ir atliekų turėtojų apmokestinimui įsigijimas, atliekų susikaupimo normų tyrimas, teisės aktų, reikalingų Vyriausybės patvirtintai metodikai įgyvendinti, parengimas ir patvirtinimas, kiti parengiamieji darbai | PRSA, KA vežėjai | 2015-2016 m. | Savivaldybės lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos, kitos lėšos | 300 (86,89) |
| 2.3.3. Įgyvendinti antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo monitoringo ir kontrolės sistemą | PRSA, PRATC, KA vežėjai | 2014-2020 m. | Savivaldybės lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos, gamintojų ir importuotojų lėšos |  |
| 2.3.4. Vykdyti visuomenės švietimo ir informavimo priemones atliekų rūšiavimo ir perdirbimo srityje, informuoti visuomenę apie teikiamas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas | PRSA, PRATC, gamintojai ir importuotojai | 2014-2020 m. | Gamintojų ir importuotojų lėšos, savivaldybės lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos, kitos lėšos | ** |
| 2.4. uždavinys. Rūšiuoti mišrias komunalines atliekas, atskiriant perdirbimui tinkamas antrines žaliavas |  |  |  |  |
| 2.4.1. Įrengti komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius Dvarininkų k., Panevėžio raj. | PRATC | 2015 m. | ES parama, PRATC lėšos | 38 280*** (11 086,65) |
| 2.4.2. Organizuoti po pirminio rūšiavimo likusių komunalinių atliekų rūšiavimą mechaninio biologinio apdorojimo įrenginyje | PRATC | 2016-2020 m. | PRATC lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos |  |
| 2.5. uždavinys. Naudoti komunalinių atliekų energetinius išteklius |  |  |  |  |
| 2.5.1. Organizuoti mechaninio apdorojimo įrenginyje išrūšiuotų netinkamų perdirbti ir turinčių energetinę vertę komunalinių atliekų naudojimą energijai gauti (kietojo atgautojo kuro panaudojimą) | PRATC | 2016–2020 m. | PRATC lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos |  |
| 2.5.2. Organizuoti mechaninio apdorojimo įrenginyje išrūšiuotų biologiškai skaidžių atliekų apdorojimą, išgaunant ir panaudojant biodujas | PRATC | 2016–2020 m. | PRATC lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos |  |
| 3 tikslas. Užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą |  |  |  |  |
| 3.1. uždavinys. Užtikrinti, kad į mišrių komunalinių atliekų srautą patektų kuo mažiau pavojingųjų atliekų |  |  |  |  |
| 3.1.1. Organizuoti atskirą buityje susidarančių pavojingųjų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ir priėmimą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse | PRSA, PRATC, KA vežėjai | 2014-2020 m. | Įmokos už atliekų tvarkymą lėšos, gamintojų ir importuotojų lėšos, kitos lėšos |  |
| 3.1.2. Vykdyti visuomenės švietimo ir informavimo priemones apie buityje susidarančių pavojingųjų atliekų žalą aplinkai ir visuomenės sveikatai, tvarkymo galimybes | PRSA, PRATC, gamintojai ir importuotojai | 2014-2020 m. | Gamintojų ir importuotojų lėšos, savivaldybės lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos, kitos lėšos | ** |
| 3.2. uždavinys. Užtikrinti visiems komunalinių atliekų turėtojams sąlygas naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga ir aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu eksploatuoti regioninę komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą |  |  |  |  |
| 3.2.1. Organizuoti visiems atliekų turėtojams viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | PRSA, KA vežėjai | 2014-2020 m. | Savivaldybės lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos |  |
| 3.2.2. Eksploatuoti Panevėžio regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną Dvarininkų k., Panevėžio raj., kaupti lėšas jo uždarymui | PRATC | 2014-2020 m. | PRATC lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos |  |
| 3.2.3. Vykdyti uždarytų sąvartynų priežiūrą po uždarymo | PRATC, seniūnijos | 2014-2020 m. | PRATC lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos |  |
| 3.2.4. Eksploatuoti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles | PRATC | 2014-2020 m. | PRATC lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos, gamintojų ir importuotojų lėšos |  |
| 3.2.5. Eksploatuoti žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles | PRATC | 2014-2020 m. | PRATC lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos |  |
| 3.2.8. Eksploatuoti regioninius mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius Dvarininkų k., Panevėžio raj. | Privatus operatorius | 2016–2020 m. | PRATC lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos |  |
| 3.2.9. Įrengti naujas sekcijas Panevėžio regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne Dvarininkų k., Panevėžio raj. | PRATC | 2016-2017 m. | PRATC lėšos, įmokos už atliekų tvarkymą lėšos | 5 000*** (1 448,10) |
| 3.2.10. Vykdyti atliekų tvarkytojų monitoringą (priežiūrą) | PRSA | 2014-2020 m. | Savivaldybės lėšos |  |
| 3.2.11. Vykdyti savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių vykdymo kontrolę | PRSA | 2014-2020 m. | Savivaldybės lėšos |  |
| 3.3. uždavinys. Stiprinti darbuotojų administracinius gebėjimus |  |  |  |  |
| 3.3.1. Dalyvauti konferencijose, seminaruose ar mokymuose komunalinių atliekų tvarkymo tematika, organizuoti pažintines išvykas į kitų regionų ar šalių atliekų tvarkymo įrenginius | PRSA, PRATC | 2014-2020 m. | PRATC lėšos, savivaldybės lėšos, kitos lėšos |  |
| 3.3.2. Dalyvauti tarptautiniuose projektuose komunalinių atliekų tvarkymo tematika (esant kvietimams ir pagal tikslingumą) | PRSA, PRATC | 2014-2020 m. | PRATC lėšos, savivaldybės lėšos, kitos lėšos |  |
| Iš viso (be regioninės infrastruktūros): |  |  |  | 4 760 (1 378,59) |
| Iš viso: |  |  |  | 52 140 (15 100,79) |

*PRSA – Panevėžio rajono savivaldybės administracija, PRATC – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, KA – komunalinės atliekos, PA – pakuočių atliekos

** - Bendras planuojamas visuomenės informavimo ir švietimo atliekų tvarkymo klausimais finansavimo poreikis: 50 tūkst. Lt (14,5 tūkst. Eur) kasmet; *** - Regioninių įrenginių bendra kaina.

Iki 2020 metų Panevėžio regione bus baigta kurti ir pradėta eksploatuoti jau suplanuota regioninė komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra – regioniniai mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai.

Pagrindinis dėmesys šiuo planavimo laikotarpiu bus skiriamas atliekų prevencijos, paruošimo pakartotiniam naudojimui bei perdirbimo skatinimui. Šių tikslų bus siekiama ne tik įgyvendinant technines priemones (pvz., sudarant geresnes atliekų rūšiavimo sąlygas), bet ir stiprinant atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo kontrolę bei šviečiant ir informuojant visuomenę.

5 skyriuje pateiktas detalesnis Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2020 metų įgyvendinimo priemonių aprašymas.

# KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SRAUTŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO ATEITYJE VERTINIMAS

## Komunalinių atliekų srautų susidarymo ateityje vertinimas

Susidarančių komunalinių atliekų kiekis ateityje priklausys nuo gyventojų skaičiaus kitimo, ekonominio augimo ir vartojimo pokyčių. Atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento duomenis, galima tikėtis, kad bendras gyventojų skaičius Panevėžio rajono savivaldybėje ir toliau gali mažėti (vid. apie 1 proc. per metus). Vadovaujantis 2013 m. rugsėjo mėn. Finansų ministerijos skelbiamais Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos duomenimis, numatomas 2013 m. 3,7 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP, grandine susietos apimties) augimas (atitinkamai 2014 m.  – 3,4 proc., 2015 m. – 4,3 proc., nuo 2016 m. – 4 proc. augimas). Atsižvelgus į šiuos veiksnius bei numatytas Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano įgyvendinimo 2014-2020 m. atliekų prevencijos priemones, daroma prielaida, kad bendras Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje susidarantis komunalinių atliekų kiekis iki 2020 m. augs neženkliai, t.y. per planuojamą laikotarpį apie 4 proc., lyginant su 2012 m. (žr. Pav. 6).

Pav. 6. Komunalinių atliekų susidarymo prognozės, tonomis, iki 2020m.

16 lentelėje pateiktas komunalinių atliekų susidarymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje vertinimas. Vertinant komunalinių atliekų sudėtį buvo daroma prielaida, kad šių atliekų sudėtis planavimo laikotarpiu nesikeis.

## Komunalinių atliekų srautų tvarkymo ateityje vertinimas

Informacija apie iki 2020 m. planuojamus pasiekti komunalinių atliekų rūšiavimo ir tvarkymo (įskaitant namudinį kompostavimą) rodiklius Panevėžio rajono savivaldybėje pateikta 17 ir 18 lentelėse. Vertinama, kad 2020 m. atskirai surinktos (išrūšiuotos) ar namudiniu būdu sukompostuotos komunalinės atliekos sudarys apie 49 proc. bendro Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų kiekio. Įgyvendinus numatytas Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2020 metų priemones, vertinama, kad iki 2020 m. bus paruošta perdirbimui apie 53 proc. antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, metalo, plastikų ir stiklo, įskaitant pakuočių, atliekų). Energijos gamybai 2020 m. planuojama naudoti apie 25 proc. (4 proc. degiųjų atliekų (kietojo atgautojo kuro gamybai) ir 21 proc. biodujų gamybai), vertinant nuo bendro susidarančių komunalinių atliekų kiekio Panevėžio rajono savivaldybėje, o šalinti sąvartyne planuojama ne daugiau kaip 29 proc. komunalinių atliekų.

17 lentelėje pateikti pagal nustatytas Panevėžio rajono savivaldybės komunalinių atliekų perdirbimo ir naudojimo užduotis apskaičiuoti komunalinių atliekų kiekiai, kuriuos planuojama sutvarkyti, norint šias užduotis įgyvendinti. Skaičiuojant komunalinių atliekų perdirbimo užduotis, į naudojamų antrinių žaliavų kiekius įskaičiuojamos ir pakuočių atliekos, surenkamos Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje.

Planuojamas Panevėžio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymas pagal atliekų tvarkymo būdus iki 2020 m. pateiktas 18 lentelėje, o komunalinių atliekų tvarkymo srautai, sukūrus reikiamą komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą Panevėžio regione, pavaizduoti Pav. 8.

Pav. 7. Planuojamas Panevėžio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymas (pagal atliekų tvarkymo būdus) iki 2020 m.

16 lentelė.  Komunalinių atliekų kiekių ir sudėties prognozė Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje 2014-2020 m. (tonos per metus).

| Atliekų srautas | Kiekis, % | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biologinės (virtuvės ir žaliosios) ir medienos atliekos | 51,3% | 5088 | 5121 | 5146 | 5172 | 5198 | 5224 | 5250 |
| Tame tarpe žaliosios atliekos | 24,3% | 2415 | 2431 | 2443 | 2455 | 2468 | 2480 | 2492 |
| Tame tarpe nuotakyno valymo atliekos | 3,9% | 386 | 389 | 391 | 393 | 395 | 397 | 399 |
| Plastikų atliekos | 8,4% | 837 | 842 | 846 | 850 | 855 | 859 | 863 |
| Tame tarpe plastikinės pakuotės atliekos | 8,0% | 794 | 799 | 803 | 807 | 811 | 815 | 819 |
| Popieriaus/kartono (PK) atliekos | 7,9% | 783 | 789 | 793 | 796 | 800 | 804 | 808 |
| Tame tarpe popierinės/kartono pakuotės atliekos | 5,5% | 546 | 549 | 552 | 555 | 558 | 560 | 563 |
| Stiklo atliekos | 5,1% | 503 | 506 | 509 | 512 | 514 | 517 | 519 |
| Tame tarpe stiklinės pakuotės atliekos | 5,0% | 496 | 499 | 502 | 504 | 507 | 509 | 512 |
| Metalų atliekos | 1,5% | 148 | 149 | 150 | 151 | 151 | 152 | 153 |
| Tame tarpe metalinės pakuotės atliekos | 1,0% | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 |
| Pavojingosios atliekos | 2,4% | 241 | 242 | 244 | 245 | 246 | 247 | 249 |
| Elektros ir elektronines įrangos atliekos | 0,1% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Naudotos padangos | 0,6% | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 |
| Kitos nedegios (statybos ir griovimo atliekos) atliekos | 10,3% | 1022 | 1029 | 1034 | 1039 | 1044 | 1050 | 1055 |
| Kitos degios atliekos (tekstilė, t.t.) | 12,4% | 1227 | 1235 | 1241 | 1247 | 1253 | 1259 | 1266 |
| Iš viso komunalinių atliekų: | 100,0% | 9922 | 9987 | 10037 | 10087 | 10137 | 10188 | 10239 |
| Tame tarpe pakuočių atliekų | 20% | 1935 | 1947 | 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 |
| Tame tarpe antrinių žaliavų | 23% | 2271 | 2286 | 2297 | 2309 | 2320 | 2332 | 2344 |
| Tame tarpe biologiškai skaidžių atliekų | 59% | 5871 | 5909 | 5939 | 5969 | 5998 | 6028 | 6059 |
| Tame tarpe degių atliekų | 81% | 7996 | 8048 | 8089 | 8129 | 8170 | 8211 | 8252 |
| Tame tarpe nedegių atliekų | 19% | 1926 | 1938 | 1948 | 1958 | 1968 | 1977 | 1987 |

17 lentelė. Siekiant įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo užduotis planuojami sutvarkyti komunalinių atliekų kiekiai Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje 2014-2020 m., tonomis.

| Nr. |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prognozuojamas komunalinių atliekų susidarymas, tonomis | 9922 | 9987 | 10037 | 10087 | 10137 | 10188 |  | 10239 |
| A. VALSTYBINĖ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ SURINKIMO IR PARUOŠIMO PERDIRBIMUI UŽDUOTIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Planuojama sutvarkyti popieriaus ir kartono atliekų, % nuo susidarančių PK atliekų | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% |  | 51% |
|  | Planuojama sutvarkyti popieriaus ir kartono atliekų, tonomis | 353 | 363 | 372 | 381 | 391 | 401 |  | 411 |
|  | Planuojama sutvarkyti stiklo atliekų, % nuo susidarančių stiklo atliekų | 35% | 36% | 38% | 39% | 41% | 43% |  | 44% |
|  | Planuojama sutvarkyti stiklo atliekų, tonos | 176 | 185 | 193 | 202 | 211 | 220 |  | 230 |
|  | Planuojama sutvarkyti plastikų atliekų, % nuo susidarančių plastiko atliekų | 22% | 24% | 26% | 29% | 32% | 35% |  | 39% |
|  | Planuojama sutvarkyti plastikų atliekų, tonos | 187 | 202 | 223 | 246 | 272 | 301 |  | 333 |
|  | Planuojama sutvarkyti metalo atliekų, % nuo susidarančių metalo atliekų | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |
|  | Planuojama sutvarkyti metalo atliekų, tonos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Iš viso planuojama sutvarkyti antrinių žaliavų, surinktų rūšiuojamuoju būdu, tonomis: | 717 | 749 | 788 | 830 | 874 | 922 |  | 974 |
|  | Planuojama sutvarkyti antrinių žaliavų, surinktų rūšiuojamuoju būdu, proc. nuo susidarančių antrinių žaliavų kiekio | 32% | 33% | 34% | 36% | 38% | 40% |  | 42% |
|  | Planuojama MBA įrenginyje atskirti ir paruošti perdirbimui antrinių žaliavų, tonomis: | 0 | 0 | 279 | 276 | 272 | 268 |  | 263 |
|  | Iš viso planuojama sutvarkyti antrinių žaliavų, tonomis: | 717 | 749 | 1067 | 1106 | 1146 | 1190 |  | 1237 |
|  | Planuojama sutvarkyti antrinių žaliavų, proc. nuo susidarančių antrinių žaliavų kiekio | 32% | 33% | 46% | 48% | 49% | 51% |  | 53% |
| B. VALSTYBINĖ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leidžiamas biologiškai skaidžių atliekų šalinimas sąvartyne, tonomis | 4893 | 4893 | 4403 | 4403 | 3914 | 3914 |  | 3425 |
|  | Planuojama šalinti komunalinių atliekų, tonomis | 6219 | 6193 | 3115 | 3092 | 3050 | 3020 |  | 2987 |
|  | Tame tarpe biologiškai skaidžių atliekų, tonomis | 3138 | 3122 | 764 | 757 | 731 | 722 |  | 713 |
|  | Planuojamas naudoti energijai gauti komunalinių atliekų (kietojo atgautojo kuro) kiekis, tonomis | 0 | 0 | 459 | 453 | 443 | 436 |  | 428 |
|  | Planuojamas biologiškai apdoroti biologiškai skaidžių atliekų kiekis (su biodujų gamyba), tonomis | 0 | 0 | 2291 | 2272 | 2194 | 2167 |  | 2139 |
|  | Planuojama kitais būdais sutvarkyti biologiškai skaidžių atliekų, tonomis | 2733 | 2787 | 2884 | 2939 | 3073 | 3138 |  | 3206 |
|  | Tame tarpe sukompostuoti namų ūkiuose, tonomis: | 135 | 141 | 146 | 152 | 158 | 164 |  | 171 |
|  | Tame tarpe popieriaus/kartono atliekų, tonomis: | 353 | 363 | 414 | 423 | 432 | 441 |  | 451 |
|  | Tame tarpe žaliųjų atliekų, tonomis: | 1858 | 1895 | 1933 | 1971 | 2011 | 2051 |  | 2092 |
|  | Tame tarpe kitų biologiškai skaidžių atliekų (maisto atliekų), tonomis: |  |  |  |  | 77 | 85 |  | 94 |
| C. PLANUOJAMAS BUITYJE SUSIDARANČIŲ PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ IR KITŲ SPECIFINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS PERDIRBIMUI/NAUDOJIMUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Planuojama surinkti buityje susidarančių pavojingųjų atliekų, tonomis* | 241 | 242 | 244 | 245 | 246 | 247 | 249 |  |
|  | Planuojama surinkti elektros ir elektroninės įrangos atliekų, tonomis | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  | Planuojama surinkti naudotų padangų, tonomis | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 |  |
|  | Planuojama surinkti didžiųjų atliekų, tonomis | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 |  |
|  | Planuojama surinkti inertinių atliekų, tonomis* | 737 | 759 | 782 | 805 | 829 | 854 | 880 |  |
| D. VALSTYBINĖ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO (ĮSKAITANT PERDIRBIMĄ) UŽDUOTIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reikia panaudoti komunalinių atliekų, % |  |  | 45% | 45% | 45% | 45% | 65% |  |
|  | Planuojama naudoti atliekų, tonomis (A+B+C užduotys): |  | 3794 | 6922 | 6995 | 7087 | 7168 | 7252 |  |
|  | Planuojama naudoti atliekų, % (A+B+C užduotys): |  | 38% | 69% | 69% | 70% | 70% | 71% |  |

* Vertinama, kad bus atskirai surinkta ir perdirbta (panaudota) 50  proc. susidariusių pavojingųjų atliekų ir inertinių (statybos ir griovimo atliekų).

18 lentelė.  Prognozuojami komunalinių atliekų tvarkymo srautai pagal atliekų tvarkymo būdą Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje 2014-2020 m.

| Eil. Nr. | Komunalinių atliekų srautas | Atliekų tvarkymo būdas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atliekų prevencija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Žaliosios atliekos | Namudinis kompostavimas | 135 | 141 | 146 | 152 | 158 | 164 | 171 |  |
| Į komunalinių atliekų tvarkymo sistemą patenkančių atliekų kiekis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Komunalinės atliekos |  | 9787 | 9846 | 9890 | 9935 | 9979 | 10024 | 10068 |  |
| Atskirai surenkamos atliekos, tonomis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Žaliosios atliekos | Kompostavimas | 1858 | 1895 | 1933 | 1971 | 2011 | 2051 | 2092 |  |
| 4. | Maisto atliekos | Kompostavimas/ anaerobinis apdorojimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 85 | 94 |  |
| 5. | Antrinės žaliavos, tame tarpe: | Perdirbimas | 717 | 749 | 788 | 830 | 874 | 922 | 974 |  |
|  | Plastikų atliekos | Perdirbimas | 187 | 202 | 223 | 246 | 272 | 301 | 333 |  |
|  | Popieriaus/kartono atliekos | Perdirbimas | 353 | 363 | 372 | 381 | 391 | 401 | 411 |  |
|  | Stiklo atliekos | Perdirbimas | 176 | 185 | 193 | 202 | 211 | 220 | 230 |  |
|  | Metalo atliekos | Perdirbimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Elektros ir elektroninės įrangos atliekos | Perdirbimas/naudojimas | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 7. | Naudotos padangos | Perdirbimas/naudojimas | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 |  |
| 8. | Buities pavojingosios atliekos | Perdirbimas/naudojimas/šalinimas | 241 | 242 | 244 | 245 | 246 | 247 | 249 |  |
| 9. | Didžiosios atliekos | Perdirbimas/naudojimas | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 |  |
| 10. | Inertinės atliekos | Perdirbimas/naudojimas/šalinimas | 737 | 759 | 782 | 805 | 829 | 854 | 880 |  |
| Į mechaninio apdorojimo įrenginius nukreipiamos mišrios komunalinės atliekos, tonomis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Mišrios komunalinės atliekos | Apdorojimas | 0 | 0 | 5632 | 5568 | 5422 | 5340 | 5252 |  |
| Atskirtos mechaninio apdorojimo įrenginyje antrinės žaliavos, tonomis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Antrinės žaliavos, tame tarpe: | Perdirbimas | 0 | 0 | 279 | 276 | 272 | 268 | 263 |  |
|  | Plastikų atliekos | Perdirbimas | 0 | 0 | 93 | 91 | 87 | 84 | 80 |  |
|  | Popieriaus/kartono atliekos | Perdirbimas | 0 | 0 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 |  |
|  | Stiklo atliekos | Perdirbimas | 0 | 0 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 |  |
|  | Metalo atliekos | Perdirbimas | 0 | 0 | 112 | 113 | 113 | 114 | 115 |  |
| Į atliekų deginimo, išgaunant energiją, įrenginius patenkančios degios komunalinės atliekos (KAK), tonomis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Degios atliekos / kietasis atgautasis kuras | Naudojimas | 0 | 0 | 459 | 453 | 443 | 436 | 428 |  |
| Biologinis apdorojimas (MBA įrenginyje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Biologinis apdorojimas su biodujų gamyba | Biologinis apdorojimas | 0 | 0 | 2291 | 2272 | 2194 | 2167 | 2139 |  |
| Į atliekų šalinimo įrenginius (sąvartyną) patenkančios komunalinės atliekos, tonomis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Naudojimui netinkamos atliekos | Šalinimas | 6219 | 6193 | 3115 | 3092 | 3050 | 3020 | 2987 |  |

Pav. 8. Komunalinių atliekų tvarkymo srautai Panevėžio rajono savivaldybėje ir Panevėžio regione, 2020 m.

Individualus kompostavimas

Antrinių žaliavų rūšiuojamasis surinkimas

Žaliųjų atliekų rūšiuojamasis surinkimas

Didelių gabaritų atliekų, elektros ir elektroninės įrangos, buities pavojingųjų atliekų, kitų specifinių atliekų rūšiuojamasis surinkimas

Po rūšiavimo likusių mišrių atliekų surinkimas

Konteinerių aikštelės, individualūs konteineriai, maišai

Regioninis sąvartynas,  Dvarininkų k., Panevėžio r.

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Dvarininkų k. ir Garuckų k., Panevėžio raj.

Antrines žaliavas ir gaminių atliekas perdirbančios ar naudojančios įmonės

Pavojingąsias atliekas tvarkančios įmonės

Gamintojų ir importuotojų organizuojamos (papildančios) surinkimo sistemos ir planuojama „užstato“ sistema

Regioninės atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūra

Atliekų turėtojai

Komunalinių atliekų tvarkymo sistema

Antrinių žaliavų rūšiavimo linijos

MBA įrenginys,,  Dvarininkų k., Panevėžio r.

Atliekų deginimo kogeneracinė jėgainė/ cemento fabrikas

DGASA Garuckų k., Ramygalos sen., Savitiškio g.12 ir Senamiesčio g.  11411114 B Panevėžyje

Maisto atliekų rūšiuojamasis surinkimas

Maisto atliekas tvarkančios įmonės

### Komunalinių atliekų prevencijos ir pakartotinio naudojimo ateityje vertinimas

Atliekų hierarchijoje pagrindinis prioritetas skiriamas atliekų prevencijai, kurios tikslas – vengti atliekų susidarymo, mažinti susidarančių ir nenaudojamų atliekų kiekį, neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai, kenksmingų medžiagų kiekį medžiagose ir produktuose. Iki 2020 m. Panevėžio rajono savivaldybėje planuojama skirti didelį dėmesį visuomenės švietimui ir informavimui atliekų prevencijos srityje bei vykdyti visuomenės švietimo ir informavimo priemones atliekų prevencijos ir atsakingo vartojimo srityje (pvz., leidinius, straipsnius, laidas ir pan.).

Kaip efektyvią atliekų prevencijos priemonę planuojama skatinti atliekų turėtojus kompostuoti biologines atliekas namų ūkio sąlygomis, plėtoti namudinio kompostavimo infrastruktūrą (papildomai įsigyjant ir išdalinant 1000 vnt. namudinio kompostavimo dėžių). 2014-2015 m. planuojama parengti ir platinti atliekų turėtojams kompostavimo namų ūkio sąlygomis rekomendacijas.

Lietuvoje nėra duomenų apie tai, kiek galima sumažinti komunalinių atliekų kiekį, taikant atliekų prevencijos priemones, tačiau 19 lentelėje pateikti duomenys apie galimus išvengti komunalinių atliekų kiekius Europos Sąjungos šalyse.

19 lentelė. Galimi išvengti komunalinių atliekų kiekiai Europos Sąjungos šalyse, taikant prevencijos priemones.

|  | Susidaro atliekų, kg/gyv./m. | Galimybės sumažinti atliekų kiekį |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/gyv./m. | Proc. |
| Biologinės atliekos | 220 | 40 | 18% |
| Išmani daržininkystė ir sodininkystė | 90 | 10 | 11% |
| Atsakingas maisto vartojimas | 30 | 10 | 33% |
| Namudinis individualus ar bendruomeninis kompostavimas | 100 | 20 | 20% |
| Didelių gabaritų atliekos | 52 | 12 | 23% |
| Tekstilės atliekų prevencijos priemonės | 15 | 4 | 27% |
| Baldų atliekų prevencijos priemonės | 20 | 4 | 20% |
| EEĮ atliekų prevencijos priemonės | 17 | 4 | 24% |
| Pakuočių atliekos | 150 | 25 | 17% |
| Pakartotinio naudojimo gėrimų taros naudojimas | 35 | 12 | 34% |
| Geriamo vandens naudojimas | 6 | 2 | 33% |
| Daugkartinių pirkinių maišelių naudojimas | 2 | 1 | 50% |
| Perteklinės pakuotės vengimas | 107 | 10 | 9% |
| Popieriaus ir kartono atliekos | 100 | 15 | 15% |
| Nepageidaujamo pašto sumažinimas | 15 | 4 | 27% |
| IT priemonių naudojimas | 75 | 9 | 12% |
| Servetėlių, popierinių rankšluosčių naudojimo mažinimas | 10 | 2 | 20% |
| Sauskelnės ir kitos atliekos | 78 | 8 | 10% |
| Daugkartinių sauskelnių naudojimas | 18 | 2 | 11% |
| Kitų komunalinių atliekų prevencija | 60 | 6 | 10% |
| Iš viso: | 600 | 100 | 17% |

Šaltinis: ACR+. Quantitative Benchmarks For Municipal Waste Prevention. A guide for Local & Regional Authorities in support of the new Waste Framework Directive.  November, 2009.

2011 m. pab. pasikeitus teisiniam reguliavimui atliekų tvarkymo srityje, produktų ar jų sudedamųjų dalių paruošimas naudoti pakartotinai buvo išskirtas kaip atskiras atliekų hierarchijos prioritetas. Dėl šios priežasties Panevėžio rajono savivaldybėje numatoma skatinti ne tik atliekų prevencijos veiklą, bet  ir paruošimo pakartotiniam naudojimui tinklus:

- viešinti informaciją apie savivaldybės teritorijoje ir/ar Panevėžio regione veikiančias elektros ir elektroninės įrangos ir/ar kitų daiktų remonto dirbtuves bei taisyklas, kuriose prailginamas namų ūkiuose naudojamų daiktų tarnavimo laikas ir taip išvengiama komunalinių atliekų susidarymo;

- Organizuoti pakartotiniam naudojimui tinkamų produktų (baldų, elektros ir elektroninės įrangos ir kt.) priėmimą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje.

### Biologinių atliekų tvarkymo ateityje vertinimas

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje susidarančios žaliosios atliekos bus kompostuojamos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse Panevėžio rajone, Dvarininkų kaime ir Panevėžio rajone, Ramygalos seniūnijoje, Garuckų kaime (adresu, Beržytės g. 10). 2014-2020 m. planavimo laikotarpiu bus siekiama į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę pristatyti kuo daugiau žaliųjų atliekų, organizuojant žaliųjų atliekų surinkimą iš individualių valdų gyventojų ir kapinėse konteineriais (ar kitomis priemonėmis). 2015-2016 m. planuojama įsigyti ir Ramygalos mieste individualių valdų gyventojams išdalinti 400 vnt. 240 l talpos konteinerių žaliosioms atliekoms surinkti. Taip pat planuojama toliau plėtoti žaliųjų atliekų namudinį kompostavimą ir Panevėžio rajono namų ūkiams papildomai išdalinti 1000 vnt. 720 l talpos kompostavimo dėžių, kuriose būtų galimybė sukompostuoti apie 170 tonų biologinių atliekų.

Vadovaujantis Valstybiniu atliekų tvarkymo planu 2014-2020 m. (patvirtintu LR Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d.), Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje 2018-2020 m. planavimo laikotarpiu planuojamas atskiras maisto (virtuvės) atliekų surinkimas iš gyventojų. 20 lentelėje pateikti atskiro maisto atliekų surinkimo iš gyventojų privalumai ir trūkumai.

20 lentelė. Atskiro maisto atliekų surinkimo iš gyventojų privalumai ir trūkumai.

| Privalumai | Trūkumai |
| --- | --- |
| Dėl drėgnų maisto atliekų atskyrimo padidės likusių komunalinių atliekų šiluminė vertė, antrinių žaliavų kokybė. Gaminamas kokybiškas kompostas ir į aplinką grąžinamos maistinės medžiagos. | Būtinybė pertvarkyti atliekų surinkimo sistemas ir pakeisti gyventojų įpročius. Nors tinkamai parengtos atskiro surinkimo sistemos nebūtinai yra brangesnės, tačiau būtina dėti pastangų, kad jos būtų tinkamai parengtos ir administruojamos, reikia daugiau nei taikant mišriųjų atliekų surinkimo sistemas. Atskiram atliekų surinkimui tinkamų vietovių parinkimo sunkumai. Tankiai gyvenamose vietovėse užtikrinti reikiamą atliekų grynumą sunku. Vietovėse, kur gyventojų yra nedaug, atskiras atliekų surinkimas gali būti pernelyg brangus, taigi pigiau gali kainuoti namudinis atliekų kompostavimas. Atliekų susidarymo ir komposto naudojimo derinimo problemos: dėl transporto išlaidų ir mažų kainų kompostas dažnai naudojamas tik šalia atliekų apdorojimo įrenginių esančiose vietovėse. Dėl to gali kilti problemų tankiai gyvenamose vietovėse. Problemos, susijusios su higiena ir nemaloniu kvapu. |

Kadangi Lietuvoje nėra patirties komunalinių atliekų sraute rūšiuoti ir atskirai surinkti maisto atliekas, todėl, siekiant pasirengti atskiro maisto atliekų surinkimo įvedimui, planuojama 2015-2016 m. parengti galimybių studiją analizuojančią maisto (virtuvės) atliekų srauto tvarkymo galimybes Panevėžio regiono savivaldybių teritorijoje, t.y. studija apimtų visą Panevėžio regioną. Šio projekto metu turėtų būti išanalizuoti galimi sprendimai ne tik dėl maisto atliekų surinkimo infrastruktūros (konteinerių, transporto priemonių), bet ir dėl tvarkymo infrastruktūros poreikio, atskiro maisto atliekų surinkimo organizavimo (konteinerių ištuštinimo dažnumo nustatymo maisto ir likusioms mišrioms komunalinėms atliekoms) ir kitų aktualių klausimų. Panevėžio rajono savivaldybė yra gana kaimiška savivaldybė, todėl galimybių studija yra ypač aktuali, siekiant įvertinti galimybes dėl atskiro maisto atliekų surinkimo poreikio ir naudos. Preliminariai planuojama, kad 2018-2020 m. laikotarpiui reikės papildomai įsigyti apie 100 vnt. 1100 ir 240 l talpos konteinerių maisto atliekoms surinkti bei pritaikyti dalį esamų mišrių atliekų konteinerių maisto atliekų surinkimui (perdažyti bei atitinkamai paženklinti). Taip pat preliminariai planuojama, kad surinktos maisto atliekos galėtų būti perduodamos tvarkyti PRATC į biologinį apdorojimo įrenginį, kuriame yra galimybė atskirame tunelyje apdoroti atskirai surinktas maisto atliekas, tokiu būdu išgavus biodujas būtų galimybė gauti aukštos kokybės kompostą.

Viešojo maitinimo įstaigos atsako už savo veikloje susidarančių maisto atliekų atskyrimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka. Savivaldybėms nėra privaloma kurti viešojo maitinimo įstaigose susidarančių maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros, nes įmonės, turinčios teisę tvarkyti 3-ios kategorijos šalutinius gyvūninius produktus (ŠGP), įskaitant maisto atliekas, nors ir įsikūrusios prie Vilniaus arba Rokiškio rajone, tačiau aptarnauja visą Lietuvą. Viešojo maitinimo įstaigos maisto atliekas privalo atiduoti šias atliekas tvarkančioms įmonėms, o ne ūkininkams gyvuliams sušerti, kas iš principo prieštarauja ŠGP reglamento nuostatoms. Tačiau nuo 2018 m. įgyvendinant atskirą maisto atliekų surinkimą iš gyventojų, preliminariai planuojama kartu surinkti maisto atliekas ir iš viešojo maitinimo įstaigų.

### Antrinių žaliavų, įskaitant pakuočių atliekas, tvarkymo ateityje vertinimas

Vadovaujantis atliekų tvarkymo hierarchija, prioritetas teikiamas komunalinių atliekų perdirbimui, todėl pagrindinis komunalinių atliekų tvarkymo tikslas – atskirti kuo daugiau antrinių žaliavų pirminio rūšiavimo būdu, nes tokios žaliavos yra geresnės kokybės ir tinkamesnės perdirbimui, negu išskirtos iš mišrių komunalinių atliekų srauto rūšiavimo linijos pagalba.

Vadovaujantis LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimais, kurie įsigaliojo 2014 m. gegužės 22 d., Lietuvoje nuo 2016 m. vasario mėnesio bus įvesta užstato sistema vienkartinei gėrimų pakuotei (gamintojai ir importuotojai privalės imti užstatą, jeigu tiekia vidaus rinkai alų, alaus kokteilius, sidrą, kriaušių sidrą, vaisių vyną, vaisių vyno kokteilius, vaisių vyno gėrimus, kitus fermentuotus gėrimus, alkoholinius kokteilius ir nealkoholinius gėrimus (gaiviuosius gėrimus, stalo vandenį, girą), natūralų mineralinį vandenį, šaltinio vandenį, fasuotą geriamąjį vandenį, sultis, nektarą, supakuotus į stiklinę,  plastikinę ir metalinę prekinę vienkartinę pakuotę, kurios talpa didesnė negu viena dešimtoji litro, bet mažesnė negu trys litrai). Vienkartinių pakuočių pardavėjai privalės priimti vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekas ir grąžinti užstatą, išskyrus pakuočių pardavėjus, prekiaujančius parduotuvėse, kurių prekybos plotas neviršija 300 kv. m (neskaitant kaimo parduotuvių), ir prekyvietėse, kioskuose, degalinėse, viešojo maitinimo įstaigose. Vertinama, kad Lietuvoje į užstato sistemą patenkančios vienkartinių gėrimų pakuotės, kurių atliekos po vartojimo patenka į komunalinių atliekų srautą, sudaro apie 10 kg/gyv./metus (8 kg/gyv./metus gyventojai įsigyja prekybos vietose ir 2 kg/gyv./metus – per Horeca sistemą). Prognozuojama, kad Panevėžio raj. savivaldybėje per užstato sistemą nuo 2016 m. kasmet bus surenkama apie 200 – 250 tonų pakuočių atliekų (jei grąžinamų pakuočių efektyvumas sieks 85 proc.).

Kadangi didžioji komunalinių atliekų sraute susidarančių antrinių žaliavų dalis – pakuočių atliekos, todėl tikimasi, kad bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais pakuočių atliekų tvarkymą, bus sukurtos efektyvios antrinių žaliavų surinkimo sistemos. Planuojama, kad antrinių žaliavų surinkimo ir paruošimo perdirbimui veikla didžiąją dalimi bus organizuojama pakuočių atliekų tvarkymui licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų, teisės aktų nustatyta tvarka sudarius (1) sutartį su savivaldybe dėl bendradarbiavimo organizuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti ir (2) trišalę pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartį su savivaldybe ir atliekų tvarkytoju dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo perdirbti, naudoti ir perdirbimo, naudojimo. Šių atliekų tvarkymo sąnaudos neturėtų būti įtrauktos į įmoką už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą.

Vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano nuostatomis, savivaldybė iki 2015 m. sausio 1 d. privalo patvirtinti konteinerių aikštelių išdėstymo schemą, o pasikeitus teisės aktuose nustatytiems antrinių žaliavų surinkimo reikalavimams – ją atnaujinti. Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plane savivaldybėms taip pat rekomenduojama tankinti visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių tinklą:

- iki 2016 metų užtikrinti, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne didesnis kaip 150 metrų;

- iki 2018 metų užtikrinti, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių būtų ne didesnis kaip 100 metrų.

Vidutiniai atstumai iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių nustatomi rengiant (atnaujinant) ir tvirtinant konteinerių aikštelių išdėstymo schemas. Tik parengus šią schemą, bus patikslintas savivaldybės gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose papildomų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių ir pačių konteinerių poreikis.

Bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais pakuočių atliekų tvarkymą, planuojama organizuoti atskirą (rūšiuojamąjį) pakuočių atliekų surinkimą iš juridinių asmenų, įrengti antrinių žaliavų surinkimo kolektyviniais konteineriais aikšteles, organizuoti atskirą pakuočių atliekų surinkimą kolektyviniais konteineriais iš daugiabučių namų. Daugiabučių namų rajonuose, sodų ir garažų bendrijose bei viešose erdvėse preliminariai planuojama įrengti 80 vnt. antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelių, siekiant įgyvendinti Valstybiniame atliekų tvarkymo plane pateiktas rekomendacijas dėl antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių tinklo sutankinimo. Taip pat planuojama renovuoti esamas antrinių žaliavų ir mišrių atliekų surinkimo aikšteles (skirtas kolektyviniams konteineriams), jas aptveriant, įrengiant kietą dangą. Vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano nuostatomis, savivaldybės atliekų turėtojus aprūpinti rūšiuojamojo surinkimo priemonėmis (konteineriais arba maišais) turėtų per ateinančius 4 metus, t.y. iki 2018 m.

Antrinių žaliavų surinkimo kolektyviniais atliekų konteineriais būdas neužtikrina efektyvaus antrinių žaliavų rūšiavimo. Bendradarbiaujant su pakuočių gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais pakuočių atliekų tvarkymą, Panevėžio rajone 2014-2020 m. planavimo laikotarpiu planuojama individualius namus aprūpinti antrinių žaliavų rūšiavimui skirtais konteineriais ir organizuoti atskirą pakuočių atliekų surinkimą šiais konteineriais. Siekiant aprūpinti individualių valdų gyventojus konteineriais antrinėms žaliavoms, įskaitant pakuočių atliekas, rūšiuoti, planuojama papildomai įsigyti 8 000 vnt. 240 l talpos konteinerių plastikų ir popieriaus bei kartono atliekoms surinkti ir 8 000 vnt. 120 l talpos konteinerių stiklo atliekoms surinkti.

Skatinti atliekų turėtojus rūšiuoti komunalines atliekas planuojama ir šiomis priemonėmis:

- nuo 2016 m. pradžios nustatyti diferencijuotas įmokas už komunalinių atliekų tvarkymą, atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimu patvirtintą metodiką;

- pasirengti įdiegti dvinarę  įmoką už komunalinių atliekų tvarkymą: įrangos (įskaitant ir programinę) konteinerių ištuštinimo identifikavimui ir atliekų turėtojų apmokestinimui įsigijimas, atliekų susikaupimo normų tyrimas, teisės aktų, reikalingų Vyriausybės patvirtintai  metodikai įgyvendinti,  parengimas  ir patvirtinimas, kiti parengiamieji darbai;

- įgyvendinti antrinių žaliavų rūšiavimo kontrolės sistemą;

- vykdyti visuomenės švietimo ir informavimo priemones atliekų rūšiavimo ir perdirbimo srityje (šiam tikslui bus numatoma 3 proc. nuo gamintojų ir importuotojų skirtų lėšų).

Informacija apie planuojamą komunalinių atliekų surinkimo organizavimą Panevėžio rajone pateikta 21 lentelėje.

21 lentelė. Planuojamas komunalinių atliekų surinkimo organizavimas Panevėžio rajone.

| Eil. Nr. | Atliekų rūšis | Surinkimo būdas | Minimalus ištuštinimo dažnumas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nerūšiuotos (mišrios) komunalinės atliekos | Kolektyviniai konteineriai aikštelėse | 4 kartus/savaitę 1 arba 2 kartus/mėn. |
|  |  | Individualūs konteineriai |  |
|  | Antrinės žaliavos, įskaitant pakuočių atliekas | Kolektyviniai konteineriai antrinėms žaliavoms surinkti aikštelėse | konteinerius „Stiklas“ – 1 kartą per 2 mėn. konteinerius „Popierius“ – 1 kartą per mėnesį konteinerius „Plastikas“ – 2 kartus per mėnesį |
|  |  | Individualūs konteineriai popieriaus ir kartono, plastikų ir stiklo atliekoms | konteinerius „Stiklas“ – 1 kartą per 3 mėn. konteinerius „Popierius“ – 1 kartą per mėnesį konteinerius „Plastikas“ – 1 kartą per mėnesį |
|  | Didelių gabaritų atliekos (seni baldai, naudotos padangos) ir pakartotiniam naudojimui tinkami produktai | Konteineriai didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje | Nuolat |
|  |  | Surinkimas apvažiuojant atliekų turėtojus | 2 kartus per metus |
|  | Elektros ir elektroninės įrangos atliekos | Konteineriai didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje | Nuolat |
|  |  | Surinkimas apvažiuojant atliekų turėtojus | 2 kartus per metus |
|  | Tekstilės atliekos | Konteineriai didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje | Nuolat |
|  | Žaliosios ir medienos atliekos | Konteineriai didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje | Nuolat |
|  |  | Individualūs konteineriai | Balandžio II pusė – lapkričio mėn.: 1 kartą/ 2 savaites. |
|  | Statybinės atliekos | Konteineriai didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje | Nuolat |
|  | Buities pavojingosios atliekos | Konteineriai didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje | Nuolat |
|  |  | Surinkimas apvažiuojant atliekų turėtojus | 2 kartus per metus |

Pastaba: maisto atliekų surinkimo grafikas bus patvirtintas, o mišrių atliekų surinkimo grafikas pakoreguotas, įdiegus atskiro maisto atliekų surinkimo sistemą.

### Elektros ir elektroninės įrangos bei kitų specifinių atliekų tvarkymo ateityje vertinimas

Teisės aktai nustato, kad savivaldybės privalo aprūpinti gyventojus šių specifinių buityje susidarančių atliekų atskiro surinkimo priemonėmis:

- elektros ir elektroninės įrangos atliekų;

- pavojingųjų atliekų;

- naudotų padangų;

- didelių gabaritų atliekų;

- statybinių atliekų;

- tekstilės atliekų.

Šių atliekų surinkimas numatomas per didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (bendradarbiaujant su gamintojais ir importuotojais, organizuojančiais elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą). Gyventojams bus ir toliau siūlomi alternatyvūs specifinių atliekų surinkimo būdai, t. y. šių specifinių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu.

Planuojama, kad buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo veikla bus organizuojama elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymui licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų, teisės aktų nustatyta tvarka su savivaldybe sudarius sutartis dėl buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo savivaldybės įrengtose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir šių aikštelių eksploatavimo dalinio finansavimo. Taip pat tokias sutartis su savivaldybe galės sudaryti ir individualūs gamintojai ir (ar) importuotojai. Šių atliekų tvarkymo sąnaudos neturėtų būti įtrauktos į įmoką už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą.

Numatant komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtrą, labai svarbu užtikrinti, kad į šių mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įrenginius ir juose gaunamus produktus patektų kuo mažiau pavojingų medžiagų, todėl savivaldybės, organizuodamos komunalinių atliekų surinkimo sistemas, turi užtikrinti atskiro buities pavojingųjų atliekų surinkimo paslaugų teikimą, visuomenės švietimą ir įgyvendinti pavojingųjų atliekų rūšiavimo sistemą per kontrolės tarnybą.

Savivaldybė ne rečiau kaip 2 kartus per metus turės gyventojams pateikti išsamią informaciją apie pavojingųjų atliekų tvarkymą ir šią informaciją skelbti savivaldybės interneto svetainėje. Pateikiamoje informacijoje turės būti nurodyta pavojingųjų atliekų tvarkymo svarba, pavojingųjų atliekų surinkimo savivaldybės teritorijoje vietos (nurodytos surenkamos atliekos, darbo laikas, kontaktinė informacija, kainos, jeigu tokios nustatytos), gyventojų teisės perduodant pavojingąsias atliekas atitinkamų gaminių platinimo vietose.

Savivaldybė, sudarant su gamintojais ir importuotojais ar jų įsteigtomis organizacijomis sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų tvarkymo sistemų, sieks, kad pavojingųjų atliekų srautai, kuriuos techniškai ir organizaciniu požiūriu galima surinkti, būtų surenkami tiesiogiai iš atliekų turėtojų, įrengiant specialius konteinerius įmonių, įstaigų ar organizacijų patalpose.

Tekstilės atliekų atskiras surinkimas numatomas per DGASA.

### Po pirminio rūšiavimo likusių mišrių komunalinių atliekų tvarkymo ateityje vertinimas

Įgyvendinant ES iš dalies finansuojamą projektą „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, kurio metu numatyta esamo Panevėžio regioninio atliekų sąvartyno teritorijoje Dvarininkų k., Panevėžio raj., pastatyti regioninius atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius, kurių metiniai mechaninio apdorojimo pajėgumai siektų iki 86 470 tonų, o biologinio apdorojimo – 22 000 tonų per metus. Mechaninio rūšiavimo įrenginiuose bus atskiriamos šios frakcijos: biologiškai skaidi atliekų frakcija, nukreipiama į biologinio apdorojimo įrenginius; inertinė frakcija į sąvartyną; metalai (juodieji ir spalvotieji atskirai); degi atliekų frakcija (lengvoji atliekų frakcija be PVC plėvelių ir dalis sunkiosios frakcijos (medis, guma, tekstilė, sunkieji plastikai ir pan. )); likutinė frakcija į sąvartyną (pagrinde sunkioji frakcija, kurios nėra galimybės išrūšiuoti); PE arba HDPE (išrūšiuojamos NIR separatoriaus pagalba); PVC (išrūšiuojama NIR separatoriaus pagalba); stiklas (išrūšiuojamas rūšiavimo kabinose rankomis, siektinas rezultatas >50% nuo esančio kiekio sraute). Biologiškai skaidžios atliekos bus apdorojamos biologinio anaerobinio apdorojimo įrenginiuose, išgaunant biodujas, vėliau substratas bus stabilizuojamas, apdorojant aerobinio apdorojimo įrenginiuose. Biologinio apdorojimo įrenginiuose gautos biodujos bus panaudojamos kogeneracinėje jėgainėje.

# Plano įgyvendinimo poveikio įmokų už atliekų tvarkymą dydžiui vertinimas

UAB „Hidroterra“ ir UAB „Nacionaliniu projektu rengimas“ PRATC užsakymu 2010 m. parengė „Panevėžio regioninės atliekų tvarkymo sistemos plėtros, užtikrinant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo uždavinių įgyvendinimą, galimybių studiją“, kurioje buvo įvertintas kuriamos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos poveikis komunalinių atliekų tvarkymui. Studijoje numatytas sąvartyno vartų mokesčio padidėjimas dėl regioninio MBA projekto įgyvendinimo – 46,14 Lt/t (13,36 Eur/t).

Vadovaujantis Panevėžio regiono plėtros tarybos 2014 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 51/4S-26 patvirtintu Panevėžio regiono atliekų tvarkymo planu 2014-2020 m., galimas įmokos už atliekų tvarkymą išaugimas 2014-2020 m. Panevėžio regione pateiktas 22 lentelėje, o įmokos padidėjimo įtaka vidutinei namų ūkio įmokai už komunalinių atliekų tvarkymą Panevėžio regione - 23 lentelėje.

22 lentelė. Įmokos už atliekų tvarkymą išaugimas Panevėžio regione.

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RATC finansuojama lėšų dalis, tūkst. Lt (tūkst. Eur) | 0 (0) | 10243 (2966,58) | 11105 (3216,23) | 11105 (3216,23) | 11105 (3216,23) | 11359 (3289,79) | 11359 (3289,79) |
| Į atliekų sąvartyną arba apdorojimo įrenginius pristatytas atliekų kiekis, t | 78944 | 76709 | 76341 | 75675 | 74364 | 71358 | 69740 |
| „Vartų“ mokesčio išaugimas, Lt/t (Eur/t) | 0 (0) | 133,53 (38,67) | 145,46 (42,13) | 146,74 (42,50) | 149,33 (43,25) | 159,18 (46,10) | 162,88 (47,17) |
| Atliekų tvarkytojų finansuojama lėšų dalis, tūkst. Lt (tūkst. Eur) | 449 (130,04) | 449 (130,04) | 449 (130,04) | 339 (98,18) | 339 (98,18) | 639 (185,07) | 639 (185,07) |
| Atliekų tvarkytojų surenkamas atliekų kiekis, t | 78944 | 76709 | 76341 | 75675 | 74364 | 71358 | 69740 |
| Atliekų surinkimo ir transportavimo kainos išaugimas, Lt/t (Eur/t) | 5,69 (1,65) | 5,86 (1,70) | 5,89 (1,71) | 4,48 (1,30) | 4,56 (1,32) | 8,96 (2,59) | 9,17 (2,66) |
| Įmokos padidėjimas, Lt/t (Eur/t) | 5,69 (1,65) | 139,39 (40,37) | 151,35 (43,83) | 151,23 (43,80) | 153,89 (44,57) | 168,14 (48,70) | 172,04 (49,83) |

Šaltinis: Panevėžio regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m.

23 lentelė. Įmokos padidėjimo įtaka vidutinei namų ūkio įmokai už komunalinių atliekų tvarkymą Panevėžio regione.

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidutinė įmoka regione, Lt/t (Eur/t) | 195,32 (56,57) | 195,32 (56,57) | 195,32 (56,57) | 195,32 (56,57) | 195,32 (56,57) | 195,32 (56,57) | 195,32 (56,57) |
| Įmokos padidėjimas, Lt/t (Eur/t) | 5,69 (1,65) | 139,39 (40,37) | 151,35 (43,83) | 151,23 (43,80) | 153,89 (44,57) | 168,14 (48,70) | 172,04 (49,83) |
| Įmoka iš viso, Lt/t (Eur/t) | 201,01 (58,22) | 334,71 (96,94) | 346,67 (100,40) | 346,55 (100,37) | 349,21 (101,14) | 363,46 (105,27) | 367,36 (106,39) |
| Vidutinis įmokos už KA tvarkymą dydis tenkantis vidutiniam namų ūkiui, Lt/ metus, kai norma – 240 kg/ gyv. (Eur/metus) | 106,13 (30,74) | 176,73 (51,18) | 183,04 (53,01) | 182,98 (52,99) | 184,39 (53,40) | 191,91 (55,58) | 193,97 (56,18) |
| Vidutinis įmokos už KA tvarkymą dydis tenkantis vidutiniam namų ūkiui, Lt/ metus, kai norma – 300 kg/ gyv. (Eur/metus) | 132,67 (38,42) | 220,91 (63,98) | 228,80 (66,27) | 228,72 (66,24) | 230,48 (66,75) | 239,89 (69,48) | 242,46 (70,22) |

Šaltinis: Panevėžio regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m.

# Plano įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014−2020 m. įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

- kaip vykdomos atitinkamų kalendorinių metų Panevėžio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014−2020 m. įgyvendinimo priemonės;

- kaip vykdomos atitinkamų kalendorinių metų Valstybinio atliekų tvarkymo plano komunalinių atliekų tvarkymo užduotys:

- ar vykdomos Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytos komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne mažinimo užduotys:

  - 2014-2015 m. – pašalinama ne daugiau kaip 4 893 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų;

  - 2016-2017 m. – pašalinama ne daugiau kaip 4 403 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų;

  - 2018-2019 m. – pašalinama ne daugiau kaip 3 914 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų;

  - nuo 2020 m. – pašalinama ne daugiau kaip 3 425 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų.

- ar vykdoma Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatyta komunalinių atliekų naudojimo užduotis:

  - - iki 2016 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 45  proc. komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį);

  - - iki 2020 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 65  proc. komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį).

- ar vykdoma Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatyta popieriaus ir kartono, metalo, plastiko ir stiklo atliekų paruošimo pakartotinai naudoti ir perdirbti užduotis (užtikrinti, kad iki 2020 metų mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiamos naudoti pakartotinai ir perdirbti).

- kaip įgyvendinami atliekų tvarkymo prioritetai (atliekų hierarchija), vertinant pažangą kiekvienais kalendoriniais metais pagal 24 lentelėje pateiktus rodiklius:

24 lentelė.  Atliekų hierarchijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai.

| Atliekų tvarkymo būdas | Vertinimo rodikliai | Laukiamas rezultatas | Vertinimo rodiklio vertinimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Atliekų prevencija | - Bendras komunalinių atliekų susidarymas, tonomis per metus | Mažėjimas arba stabilumas | Nuo 2015 m. |
|  | - Komunalinių atliekų susidarymas vienam gyventojui, kilogramais per metus | Mažėjimas arba stabilumas | Nuo 2015 m. |
|  | - Komunalinių atliekų susidarymas vienam namų ūkiui, kilogramais per metus | Mažėjimas arba stabilumas | Nuo 2015 m. |
| Atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui | - Pakartotiniam naudojimui paruoštų atliekų kiekiai, tonomis per metus | Didėjimas | Nuo 2015 m. |
|  | - Pakartotiniam naudojimui paruoštų atliekų kiekiai, proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio | Didėjimas | Nuo 2015 m |
| Atliekų paruošimas perdirbimui | - Iš gyventojų ir juridinių asmenų (įmonių, įstaigų, organizacijų) atskirai surinktų antrinių žaliavų kiekiai, tonomis per metus pagal atliekų kategorijas (popieriaus ir kartono, stiklo, plastikų, metalo atliekos) | Didėjimas | Nuo 2015 m. |
|  | - Antrinių žaliavų kiekis, išrūšiuotas mechaninio biologinio apdorojimo įrenginyje, tonomis per metus | Didėjimas, stabilumas, vėliau mažėjimas | Nuo 2016 m. |
|  | - Bendras paruoštas perdirbimui antrinių žaliavų kiekis, tonomis per metus | Didėjimas | Nuo 2015 m. |
|  | - Bendras paruoštas perdirbimui antrinių žaliavų kiekis, proc. nuo susidarančių antrinių žaliavų komunalinių atliekų sraute kiekio | Didėjimas | Nuo 2015 m. |
|  | - Atskirai surinktų buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekiai, tonomis per metus | Didėjimas | Nuo 2015 m. |
|  | - Atskirai surinktų biologinių atliekų kiekiai, tonomis per metus | Didėjimas | Nuo 2015 m. |
|  | - Bendras perdirbimui surinktas ir paruoštas komunalinių atliekų kiekis, tonomis per metus, įskaitant ir biologinių atliekų kompostavimą | Didėjimas | Nuo 2015 m. |
|  | - Bendras perdirbimui surinktas ir paruoštas komunalinių atliekų kiekis, proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio | Didėjimas | Nuo 2015 m. |
| Atliekų naudojimas | - Panaudotų energijai gauti komunalinių atliekų (ir/ar KAK) kiekis, proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio | Didėjimas arba stabilumas | Nuo 2016 m. |
|  | - Panaudotų biodujų gamybai biologiškai skaidžių komunalinių atliekų kiekis, proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio | Didėjimas arba stabilumas, mažėjimas nuo 2019 m. | Nuo 2016 m. |
| Atliekų šalinimas | - Pašalintų sąvartyne komunalinių atliekų kiekis, proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio | Ne daugiau nei 55 proc. | Nuo 2015 m. |
|  | - Pašalintų sąvartyne komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis, tonomis per metus | Mažėjimas | Nuo 2015 m. |
|  | - Pašalintų sąvartyne komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis, proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio | Mažėjimas | Nuo 2015 m. |

Taip pat toliau bus vykdomi atliekų sudėties tyrimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-08-31 įsakymu Nr. D1-661 „Dėl regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

––––––––––––––––

2009 m. spalio 21 d. Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009.

2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 142/2011 kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą.

Aplinkos apsaugos agentūra. Aplinkos būklė 2011. Tik faktai. Vilnius, 2012 m.