1 b forma

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

RAJONO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS, MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 04) APRAŠYMAS

| Biudžetiniai metai | 2016-ieji metai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojai, kodas | Savivaldybės administracija, 188774594 Karsakiškio seniūnija Krekenavos seniūnija Miežiškių seniūnija Naujamiesčio seniūnija Paįstrio seniūnija Panevėžio seniūnija Raguvos seniūnija Ramygalos seniūnija Smilgių seniūnija Upytės seniūnija Vadoklių seniūnija Velžio seniūnija VšĮ Velžio komunalinis ūkis, 168967899 |  |  |  |  |
| Vykdytojai, kodas | Vietinio ūkio skyrius, 1.13 Vyr. specialistas paveldui, 1.1 Seniūnijos |  |  |  |  |
| Programos pavadinimas | Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa |  | Kodas | 04 |  |
| Programos parengimo argumentai | Šia programa siekiama pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę, modernizuojant šilumos ūkį, gerinant geriamojo vandens kokybę, rekonstruojant ir remontuojant kelius ir gatves ir kt. Programa padės kryptingai naudoti lėšas organizuojant kultūros paveldo objektų restauraciją. |  |  |  |  |
| Ilgalaikis prioritetas (pagal savivaldybės strateginį plėtros planą) | - Konkurencingas ūkis |  | Kodas | III |  |
| Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas: | Gerinti gyvenimo kokybę rajone, užtikrinant socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, kuriant saugią ir švarią aplinką |  | Kodas | 02 |  |
| Programos tikslas | Užtikrinti patogų ir saugų susisiekimą rajono viešojo susisiekimo gatvėmis ir keliais |  | Kodas | 01 |  |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Šiam tikslui įgyvendinti numatomi šie uždaviniai: 01 uždavinys. Kokybiškai atlikti kasmetinius rajono gatvių ir kelių priežiūros darbus. 2016–2017 m. planuojama kokybiškai atlikti susisiekimo objektų priežiūros darbus: atlikti asfalto ir žvyro dangų, šaligatvių, pėsčiųjų bei privažiavimo kelių remonto bei įrengimo darbus, remontuoti, prižiūrėti ir atnaujinti eismo saugumo priemones, vykdyti tiltų priežiūrą. |  |  |  |  |  |
| Produkto kriterijai (2016 m): 1. Prižiūrima 1 241,78 km kelių ir gatvių su žvyro danga; 2. Prižiūrima 256,64 km kelių ir gatvių su asfalto danga; 3. Prižiūrimi 35 tiltai; 4. Suremontuota 20 pralaidų; 5. Suremontuota (įrengta) 90 kelio ženklų. 02 uždavinys. Rekonstruoti ir įrengti naujus rajono kelius, kelio statinius ir gatves. Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšomis tęsime Šilagalio k. Durpyno ir Bityno g. kapitalinį remontą, 2015 m. pradėto Upytės k. Ėriškių g. šaligatvio bei pėsčiųjų ir dviračių tako statybos darbus, taip pat atliksime Parko g. Liūdynės k., Šiltnamių g. Dembavos k., Pievų g. Katinų k. rekonstravimo (remonto), o Ramiosios g. Naujamiesčio mstl. projektavimo ir kitų gatvių ar kelių, parinktų seniūnijų vietos bendruomenės tarybos, projektavimo ir rekonstravimo (remonto) darbus. Savivaldybės administracija planuoja teikti paraišką Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti pagal priemonę „06.2.1-TID-R-511 Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas“. Produkto kriterijai (2016 m.): 1. Rekonstruota (suremontuota) apie 3 km kelių ir gatvių; 2. Rekonstruota (suremontuota) apie 1 000 m² šaligatvių. 3. Įgyvendintas projektas – 20 proc. Rezultato kriterijus: Pagerėjusi rajono vietinių kelių ir gatvių dangos būklė, sumažėjęs avaringumo lygis rajono keliuose, sumažėjusios rajono gyventojų lėšos automobiliams remontuoti. |  |  |  |  |  |
| Programos tikslas | Vykdyti komunalinio ūkio objektų priežiūrą ir modernizavimą | Kodas |  |  | 02 |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Šiam tikslui įgyvendinti numatomi šie uždaviniai: 01 uždavinys. Atlikti kasmetinius rajono komunalinio ūkio objektų priežiūros darbus. Ramygalos m., miestelių ir kaimų gatvių apšvietimo priežiūros (eksploatacijos) ir remonto darbus atlieka VšĮ Velžio komunalinis ūkis. Produkto kriterijus (2016 m.): 1. Prižiūrimų kapinių plotas, ha – 56,6; 2. Etatų skaičius kapinių priežiūrai – 11,75; 3. Komunalinių objektų skaičius – 23; 4. Teisiškai įregistruotų objektų skaičius – 50; 5. Įrengta 217 šviestuvų; 6. Įrengta apie 18 km elektros apšvietimo tinklų. 02 uždavinys. Gerinti geriamojo vandens kokybę ir nuotekų tvarkymą. Paįstrio, Gegužinės ir Ėriškių kaimuose nėra užtikrinta galimybė gyventojams gauti kokybišką geriamąjį vandenį ir tinkamai šalinti buitines nuotekas, todėl VšĮ Velžio komunalinis ūkis teiks paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti pagal priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Planuojama atlikti buitinių nuotekų tinklo plėtra Miežiškių kaime. Produkto kriterijai (2016 m.): 1. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone“ įgyvendinimas, proc. – 10. 2. Buitinių nuotekų tinklo plėtra Miežiškių k., proc. – 80. 03 uždavinys. Modernizuoti rajono katilines ir šilumos tiekimo tinklus. Didelė dalis rajono centralizuoto šilumos tiekimo tinklų susidėvėję, todėl būtina juos modernizuoti. VšĮ Velžio komunalinis ūkis teiks paraišką Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Produkto kriterijus (2016 m.): Projekto „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas Dembavos kaime, Panevėžio rajone“ įgyvendinimas, proc. – 20. 04 uždavinys. Remti daugiabučių namų savininkų bendrijas, modernizuojančias bendrojo naudojimo objektus. Negauta daugiabučių namų savininkų bendrijų, modernizuojančių bendrojo naudojimo objektus, prašymų, todėl bendrijų 2016 m. neplanuojama remti. Produkto kriterijus (2016 m): Paremta DNSB skaičius. Rezultato kriterijai: Išaugęs įrengtų elektros šviestuvų skaičius, elektros tinklų ilgis, pagerėjusi geriamojo vandens kokybė, atnaujinti šilumos ūkio objektai, padidėjęs modernizuotų (visiškai ar iš dalies) daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius. |  |  |  |  |  |
| Programos tikslas | Organizuoti paveldo objektų priežiūrą bei jų pritaikymą turizmui | Kodas |  |  | 03 |
| 01 uždavinys. Atlikti paveldo objektų priežiūros darbus. Šiuo uždaviniu siekiama restauruotus kultūros paveldo objektus pritaikyti turizmui ir bendruomenių poreikiams. Šiuo metu rajono teritorijoje dar yra nemažai gamtinių, rekreacinių išteklių, kurie nėra pritaikyti visuomenės bei turistų naudojimuisi ir naudojami chaotiškai. Todėl šiuo uždaviniu norima sudaryti sąlygas turizmo, kultūros, paveldo objektų lankytojams. Produkto kriterijai (2016 m.): 1. Prižiūrimų paveldo objektų skaičius – 236; 2. Restauruota paveldo objektų. Rezultato kriterijai: Sutvarkyti Vokietijos ir Rusijos karių kapai (u. k. 12560) Palaukių k. ir žudynių vieta (u. k. 11048) Vilkapjūvių k., Žaliosios girioje. |  |  |  |  |  |
| Programos tikslas | Sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse | Kodas |  |  | 04 |
| 01 uždavinys. Įgyvendinti plėtros projektus. Šiuo uždaviniu siekiama įgyvendinti Panevėžio rajono plėtros projektus. Tikslūs būsimų projektų pavadinimai dėl naujai prasidėjusio Europos Sąjungos investicijų skyrimo laikotarpio nėra žinomi. Produkto kriterijus (2016 m.) Įgyvendintų projektų, skaičius. |  |  |  |  |  |
| Asignavimų paskirstymo kriterijai: Komunalinio ūkio priežiūrai: 1. Seniūnijos gyvenviečių gatvių ir šaligatvių plotas, prižiūrimas plotas: 1 000 m² x 4,5 Eur ir miesto statusą turinčioms seniūnijoms – 300 Eur. Kapų priežiūrai: 1. Kitoms išlaidoms: veikiančių ir neveikiančių kapinių plotas 1 ha x 580 Eur; 2. Kitos prekėms: 15 proc. nuo kitų išlaidų. |  |  |  |  |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: pagerėjusi Panevėžio rajono žmonių gyvenimo kokybė, prieinamos kokybiškos socialinės paslaugos, sukurta saugi ir švari aplinka. |  |  |  |  |  |
| Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Savivaldybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, paskolos. |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 2.3.1 uždavinys. Mažinti gamtinės ir gyvenamosios aplinkos užterštumą. 2.3.2 uždavinys. Pritaikyti gamtinę aplinką rekreacijos poreikiams. 2.4.1 uždavinys. Sudaryti gyventojams galimybę gauti geros kokybės geriamąjį vandenį ir naudotis buitinių nuotekų tvarkymo paslaugomis. 2.4.2 uždavinys. Modernizuoti šilumos ūkį ir diegti energiją taupančias priemones. 3.1.3. uždavinys. Plėtoti susisiekimo infrastruktūrą. |  |  |  |  |  |
| Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, Statybos techniniai reglamentai, Kelių techninis reglamentas, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimai. |  |  |  |  |  |

_________________________________