1 b forma

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

RAJONO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS, MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 04) APRAŠYMAS

| Biudžetiniai metai | 2017 metai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojai, kodas | Savivaldybės administracija, 188774594 Karsakiškio seniūnija Krekenavos seniūnija Miežiškių seniūnija Naujamiesčio seniūnija Paįstrio seniūnija Panevėžio seniūnija Raguvos seniūnija Ramygalos seniūnija Smilgių seniūnija Upytės seniūnija Vadoklių seniūnija Velžio seniūnija VšĮ Velžio komunalinis ūkis, 168967899 |  |  |  |  |
| Vykdytojai, kodas | Vietinio ūkio skyrius, 1.13 Vyr. specialistas paveldui, 1.1 Seniūnijos |  |  |  |  |
| Programos pavadinimas | Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa |  | Kodas | 04 |  |
| Programos parengimo argumentai | Šia programa siekiama pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę, modernizuojant šilumos ūkį, gerinant geriamojo vandens kokybę, rekonstruojant ir remontuojant kelius ir gatves ir kt. Programa padės kryptingai naudoti lėšas organizuojant kultūros paveldo objektų restauraciją. |  |  |  |  |
| Ilgalaikis prioritetas (pagal savivaldybės strateginį plėtros planą) | - Konkurencingas ūkis |  | Kodas | I I |  |
| Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas: | Gerinti gyvenimo kokybę rajone, užtikrinant socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, kuriant saugią ir švarią aplinką |  | Kodas | 02 |  |
| Programos tikslas | Užtikrinti patogų ir saugų susisiekimą rajono viešojo susisiekimo gatvėmis ir keliais |  | Kodas | 01 |  |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Šiam tikslui įgyvendinti numatomi šie uždaviniai: 01 uždavinys. Kokybiškai atlikti kasmetinius rajono gatvių ir kelių priežiūros darbus. 2017–2018 m. planuojama kokybiškai atlikti susisiekimo objektų priežiūros darbus: atlikti asfalto ir žvyro dangų, šaligatvių, pėsčiųjų bei privažiavimo kelių remonto bei tiesimo darbus, remontuoti, prižiūrėti ir atnaujinti eismo saugumo priemones, vykdyti tiltų priežiūrą. Produkto kriterijai (2017 m.): 1. Prižiūrima 1 245,0 km kelių ir gatvių su žvyro danga; 2. Prižiūrima 262,9 km kelių ir gatvių su asfalto danga; 3. Prižiūrimi 35 tiltai; |  |  |  |  |  |
| 4. Suremontuota 10 pralaidų; 5. Suremontuota (įrengta) 90 kelio ženklų. 02 uždavinys. Rekonstruoti ir įrengti naujus rajono kelius, kelio statinius ir gatves. Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšomis atliksime Ramiosios g. Naujamiesčio mstl., kelio į Bobkalnio k. Panevėžio sen., Nevėžio g. ir Parko g. Liūdynės k., Likiškių g. Tiltagalių k., Tilto g. Krekenavos mstl. šaligatvio, Beržyno g. Daniūnų k. dalies, Samanynės ir Pamiškės g. Vaivadų k., Vykinto g. Dembavos k., Žemdirbių g. (VEL-49) Velžio k., J. Basanavičiaus g. šaligatvio Naujamiesčio mstl., Tvenkinio g. Šilagalio k. ir Stultiškių k. kelio projektavimo ir rekonstravimo (remonto) darbus. Parengsime Savanorių g. Vyčių ir Dembavos kaimuose kapitalinio remonto techninius projektus. Savivaldybės administracija planuoja teikti paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti pagal priemones „Vietinių kelių vystymas“ projektui „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“, „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektui „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Ramygalos miesto parke ir Parko g., Panevėžio rajone“, „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ projektui „Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių statyba“. Produkto kriterijus (2017 m.): 1. Rekonstruota (suremontuota) apie 3 km kelių ir gatvių; 2. Rekonstruota (suremontuota) apie 1 500 m² šaligatvių; 3. Projekto „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“ įgyvendinimas, proc. – 20; 4. Projekto „Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių (Panevėžio sen. Berniūnų k. Jaunimo g.) statyba“ įgyvendinimas, proc. – 50. Rezultato kriterijus: Pagerėjusi rajono vietinių kelių ir gatvių dangos būklė, sumažėjęs avaringumo lygis rajono keliuose, sumažėjusios rajono gyventojų lėšos automobiliams remontuoti. |  |  |  |  |  |
| Programos tikslas | Vykdyti komunalinio ūkio objektų priežiūrą ir modernizavimą | Kodas |  |  | 02 |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Šiam tikslui įgyvendinti numatomi šie uždaviniai: 01 uždavinys. Atlikti kasmetinius rajono komunalinio ūkio objektų priežiūros darbus. Ramygalos m., miestelių ir kaimų gatvių apšvietimo priežiūros (eksploatacijos) ir remonto darbus atlieka VšĮ Velžio komunalinis ūkis. Produkto kriterijus (2017 m.): - Veikiančių kapinių plotas, ha – 61,61; - Neveikiančių kapinių plotas, ha – 18,92; 3. Etatų skaičius kapinių priežiūrai – 11,5; 4. Įrengta 70 šviestuvų; 5. Įrengta apie 6 km elektros apšvietimo tinklų. 02 uždavinys. Gerinti geriamojo vandens kokybę ir nuotekų tvarkymą. Paįstrio, Gegužinės ir Ėriškių ir kituose kaimuose nėra užtikrinta galimybė gyventojams gauti kokybišką geriamąjį vandenį ir nuotekas, todėl VšĮ Velžio komunalinis ūkis pateikė paraišką Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti pagal priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, o Panevėžio rajono savivaldybės administracija – pagal priemonę „Remti kaimo atnaujinimą ir plėtrą – atnaujinti mažiau kaip 1 tūkstantį gyventojų turinčių miestų, miestelių ir kaimų viešąją infrastruktūrą“. Produkto kriterijus (2017 m.): 1. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone“ įgyvendinimas, proc. – 50; 2. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo sistemos Sujetų k., Panevėžio r., statyba“ įgyvendinimas, proc. – 15; 3. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo sistemos Vaišvilčių I k., Panevėžio r., statyba“ įgyvendinimas, proc. – 15; 4. Projekto „Geriamojo vandens nugeležinimo stočių statyba Barklainių I, Karsakiškio, Burvelių ir Pragarėlės kaimuose, Panevėžio rajone“ įgyvendinimas, proc. – 30. 03 uždavinys. Modernizuoti rajono katilines ir šilumos tiekimo tinklus. Didelė dalis rajono šilumos ūkio objektų susidėvėję, todėl būtina juos modernizuoti. VšĮ Velžio komunalinis ūkis teiks paraišką Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti pagal priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Produkto kriterijus (2017 m.): - Projekto įgyvendinimas, proc. – 5. 04 uždavinys. Remti daugiabučių namų savininkų bendrijas, modernizuojančias bendrojo naudojimo objektus. Negauta daugiabučių namų savininkų bendrijų, modernizuojančių bendrojo naudojimo objektus, prašymų, todėl bendrijų 2017 m. neplanuojama remti. Produkto kriterijus (2017 m.): 1. Paremta DNSB skaičius. Rezultato kriterijai: Padidėjęs įrengtų elektros šviestuvų skaičius, elektros tinklų ilgis, pagerėjusi geriamojo vandens kokybė, atnaujinti šilumos ūkio objektai, padidėjęs modernizuotų (visiškai ar iš dalies) daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius. |  |  |  |  |  |
| Programos tikslas | Organizuoti paveldo objektų priežiūrą bei jų pritaikymą turizmui | Kodas |  |  | 03 |
| 01 uždavinys. Atlikti paveldo objektų priežiūros darbus. Šiuo uždaviniu siekiama restauruotus kultūros paveldo objektus pritaikyti turizmui ir bendruomenių poreikiams. Šiuo metu rajono teritorijoje dar yra nemažai gamtinių, rekreacinių išteklių, kurie nėra pritaikyti visuomenės bei turistų naudojimuisi ir naudojami chaotiškai. Todėl šiuo uždaviniu norima sudaryti sąlygas turizmo, kultūros paveldo objektų lankytojams. Produkto kriterijus (2017 m.): 1. Prižiūrimų paveldo objektų skaičius – 238; 2. Restauruota paveldo objektų. Rezultato kriterijai: Sutvarkyti Vadaktų dvaro kryžius-riboženklis, Jutkonių dvaro koplytstulpis. |  |  |  |  |  |
| Programos tikslas | Sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse | Kodas |  |  | 04 |
| 01 uždavinys. Įgyvendinti plėtros projektus. Šiuo uždaviniu siekiama įgyvendinti plėtros projektus Panevėžio rajone. Lietuvos Respublika dalyvauja įgyvendinant tarptautinį transporto projektą „Rail Baltica“, kuris kokybiška geležinkelio linija sujungs Varšuvą, Kauną, Rygą, Taliną ir, pasitelkus geležinkelio keltą, Helsinkį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 31 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti procedūros pradžios“ patvirtintas Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas, pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pagal Specialųjį planą ir numatyta ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. įgyvendinti Specialiojo plano sprendinius. Produkto kriterijus (2017 m.) Įgyvendintų projektų, skaičius. |  |  |  |  |  |
| 2017 m. planuojamų atlikti ilgalaikio turto sukūrimo ir/ar pagerinimo darbų sąrašas: Karsakiškio seniūnijos Palaukių k. kapinių vartai – 1,2 tūkst. Eur; Miežiškių seniūnijos Pučekų k. socialinio būsto pirties statyba – 3,5 tūkst. Eur; Miežiškių seniūnijos Šilelio k. ir Tumagalio k. kapinių tvoros remontas – 6,5 tūkst. Eur; Paįstrio k. viešojo tualeto kapinėse įrengimas – 1,5 tūkst. Eur; Raguvos seniūnijos Šilų mstl. Alančių g. priešgaisrinio tvenkinio įrengimas – 1,1 tūkst. Eur; Ramygalos seniūnijos Užuraisčių k. kapinių vartų remontas ir šulinio įrengimas – 2,0 tūkst. Eur; Ramygalos seniūnijos Žudžių k. avarinio pastato (soc. būsto) griovimo darbai – 5,0 tūkst. Eur; Upytės seniūnijos Memenčių koplytėlės remontas – 2,00 tūkst. Eur; Vadoklių mstl. kapinių išplėtimo projekto darbai – 50,3 tūkst. Eur; Vadoklių mstl. kapinių tvoros ir koplyčios stogo remontas – 13,5 tūkst. Eur; Vadoklių mstl. aikštės scenos įrangos pirkimas ir elektros instaliacijos remontas – 1,7 tūkst. Eur; Velžio seniūnijos Marijonavos k. kapinių tvoros įrengimas – 10,0 tūkst. Eur; Dembavos k. Dembavos g. 1 lietaus nuotekų tinklo valymas – 2,0 tūkst. Eur; Velžio seniūnijos socialinio būsto ir šulinio Midžiūnų k. griovimas – 8,0 tūkst. Eur; VšĮ Velžio komunalinis ūkio šilumos ūkio tvarkymo darbai ir įrangos pirkimas – 142,0 tūkst. Eur, iš jų: Upytės k., Vadoklių mstl. ir Velžio k. viešųjų pirčių įrenginių, baldų pirkimas ir avarinio apšvietimo įrengimas – 11,0 tūkst. Eur; Krekenavos mstl. katilinės kamino remontas – 15,0 tūkst. Eur; Krekenavos mstl. katilinės įrangos pirkimas – 7,5 tūkst. Eur; Vadoklių pagrindinės mokyklos katilinės dūmtakių keitimas – 0,8 tūkst. Eur; Dembavos k. ir Velžio k. katilinėse Hydro-X tirpalo keitimas – 0,3 tūkst. Eur; Daukniūnų kultūros namų granulinio šildymo bunkerio montavimas, granulių priėmimo patalpos remontas, išpylimo angos dangčio gamyba – 1,8 tūkst. Eur; Elektros generatoriaus ir oro kompresoriaus pirkimas – 4,0 tūkst. Eur; Šilumokaičių plovimo įrenginio pirkimas – 0,7 tūkst. Eur; Mini ekskavatoriaus pirkimas – 19,0 tūkst. Eur; Dviašės priekabos iki 2 t pirkimas – 2,0 tūkst. Eur; Karsakiškio vandenvietės vandens siurblio 2 kW įrengimas – 0,7 tūkst. Eur; Nevėžio mokyklos katilinės pertvarkymas į granulinę 70 kWh – 10,0 tūkst. Eur; Ėriškių kultūros centro katilinės pertvarkymas į granulinę 70 kWh – 11,0 tūkst. Eur; Statybinių surenkamų stelažų pirkimas – 2,0 tūkst. Eur; Elektrinio vamzdžių valymo prietaiso pirkimas – 1,5 tūkst. Eur; Sujetų kultūros namų katilinės pertvarkymas darbui suskystintomis dujomis – 7,4 tūkst. Eur; Vandens ir šilumos apskaitos prietaisų pirkimas – 8,0 tūkst. Eur; Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos katilinei dujinio katilo 120kW, vandens minkštinimo įrenginio ir cirkuliacinio siurblio pirkimas – 5,2 tūkst. Eur; Paįstrio seniūnijos katilinei dujinio katilo 50–60 kW pirkimas – 3,6 tūkst. Eur; VšĮ Velžio komunalinio ūkio katilinės granulių sandėliavimo patalpos įrengimas, autokroviklio pirkimas – 12,0 tūkst. Eur; Velžio k. vandentiekio trasos į paukštyną tiesimas – 5,0 tūkst. Eur; Ramygalos seniūnijos šilumos trasos remontas – 5,5 tūkst. Eur; Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“šilumos trasos remontas – 8,0 tūkst. Eur. Iš viso: 250,3 tūkst. Eur. |  |  |  |  |  |
| Asignavimų paskirstymo kriterijai: Komunalinio ūkio priežiūrai: 1. Seniūnijos gyvenviečių gatvių ir šaligatvių plotas, prižiūrimas plotas: 1 000 m² x 4,5 Eur ir miesto statusą turinčioms seniūnijoms – 300 Eur. Kapų priežiūrai: 1. Kitoms išlaidoms: veikiančių ir neveikiančių kapinių plotas 1 ha x 580 Eur; 2. Kitos prekėms: 15 proc. nuo kitų išlaidų. |  |  |  |  |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: pagerėjusi Panevėžio rajono žmonių gyvenimo kokybė, prieinamos kokybiškos socialinės paslaugos, sukurta saugi ir švari aplinka. |  |  |  |  |  |
| Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Savivaldybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, paskolos. |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 2.3.1 uždavinys. Mažinti gamtinės ir gyvenamosios aplinkos užterštumą. 2.3.2 uždavinys. Pritaikyti gamtinę aplinką rekreacijos poreikiams. 2.4.1 uždavinys. Sudaryti rajono gyventojams galimybę gauti geros kokybės geriamąjį vandenį. 2.4.2 uždavinys. Modernizuoti rajono šilumos ūkį ir skatinti gyventojus būstuose diegti energiją taupančias priemones. 3.1.3. uždavinys. Plėtoti susisiekimo infrastruktūrą, turinčią įtakos ūkio konkurencingumui. |  |  |  |  |  |
| Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, Statybos techniniai reglamentai, Kelių techninis reglamentas, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimai. |  |  |  |  |  |

__________________________________