PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės

tarybos

2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu

Nr. T-235

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ

PROGRAMA

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų vertė Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Išlaidos |  |  | 407 000 |
|  | Melioracijos statinių remontas ir priežiūra |  |  | 388 854,12 |
| 1. | Ramygalos seniūnijos Kučių kaime griovių ir juose esančių statinių remontas | km | 2,9 | 23 031 |
| 2. | Krekenavos seniūnijos Linkaučių kaime griovių ir juose esančių statinių remontas | km | 1,2 | 9 976 |
| 3. | Ramygalos seniūnijos Miškinių ir Debikonių kaimuose griovių ir juose esančių statinių remontas | km | 2,8 | 22 797 |
| 4. | Upytės seniūnijos Memenčių kaime griovių ir juose esančių statinių remontas | km | 5,12 | 46 325,79 |
| 5. | Karsakiškio seniūnijos Pievoniškių ir Lopinių kaimuose griovių ir juose esančių statinių remontas kartu su projekto parengimu | km | 2,4 | 24 619,71 |
| 6. | Paįstrio seniūnijos Mickeliūnų ir Pūkelių kaimuose griovių ir juose esančių statinių remontas | km | 6,71 | 54 065,92 |
| 7. | Panevėžio seniūnijos Bernatonių kaime griovių ir juose esančių statinių remontas | km | 3,0 | 34 990 |
| 8. | Krekenavos seniūnijos Užliaušių kaime griovių ir juose esančių statinių remontas | km | 1,0 | 8 833 |
| 9. | Panevėžio seniūnijos Pažagienių ir Stetiškių kaimuose griovių ir juose esančių statinių remontas | km | 5,98 | 56 332 |
| 10. | Ramygalos seniūnijos Pamplių kaime griovių ir juose esančių statinių remontas | km | 1,2 | 10 769 |
| 11. | Raguvos seniūnijos Šiekštynės kaime griovio G-5 ir jame esančių statinių remontas | km | 1,63 | 20 449 |
| 12. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas | vnt. | 26 | 53 251 |
| 13. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų remontas gyvenvietėse | vnt. | 7 | 14 603 |
| 14. | Miežiškių seniūnijos Jasvilonių kaime griovio V-9 priežiūra | ha | 4,1 | 2 746,7 |
| 15. | Naujamiesčio seniūnijos Gustonių ir Vilkelių kaimuose griovių priežiūra | ha | 2,8 | 1 815 |
| 16. | Velžio seniūnijos Dubų kaime griovių priežiūra | ha | 6,6 | 4 250 |
|  | Melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių eksploatacija |  |  | 13 515,88 |
| 1. | Vandens kėlimo siurblinių (Skaistgirių, Bernatonių, Berniūnų) eksploatacija kartu polderių eksploatavimo taisyklių parengimu | vnt. | 3 | 6 655 |
| 2. | Išlaidos už elektros energiją | vnt. | 3 | 3 850,4 |
| 3. | Užtvankų (Stepanionių, Žibartonių, Pažibių, Švaininkų) eksploatacija | vnt. | 4 | 3 010,48 |
|  | Kitos išlaidos |  |  | 4 630 |
| 1. | Melioracijos statinių kadastro sudarymas | ha | 115 423,7 | 4 630 |