1 b forma

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

RAJONO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS, MODERNIZAVIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 04) APRAŠYMAS

| Biudžetiniai metai | 2019 metai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojai, kodas | Savivaldybės administracija, 188774594 Karsakiškio seniūnija Krekenavos seniūnija Miežiškių seniūnija Naujamiesčio seniūnija Paįstrio seniūnija Panevėžio seniūnija Raguvos seniūnija Ramygalos seniūnija Smilgių seniūnija Upytės seniūnija Vadoklių seniūnija Velžio seniūnija VšĮ Velžio komunalinis ūkis, 168967899 |  |  |  |  |
| Vykdytojai, kodas | Statybos ir infrastruktūros skyrius, 1.13 Vyr. specialistas, 1.1 Seniūnijos |  |  |  |  |
| Programos pavadinimas | Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa |  | Kodas | 04 |  |
| Programos parengimo argumentai | Šia programa siekiama pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę, modernizuojant šilumos ūkį, gerinant geriamojo vandens kokybę, rekonstruojant ir remontuojant kelius ir gatves ir kt. Programa padės kryptingai naudoti lėšas organizuojant kultūros paveldo objektų restauraciją. |  |  |  |  |
| Ilgalaikis prioritetas (pagal savivaldybės strateginį plėtros planą) | - Konkurencingas ūkis |  | Kodas | I I |  |
| Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas: | Gerinti gyvenimo kokybę rajone, užtikrinant socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, kuriant saugią ir švarią aplinką |  | Kodas | 02 |  |
| Programos tikslas | Užtikrinti patogų ir saugų susisiekimą rajono viešojo susisiekimo gatvėmis ir keliais |  | Kodas | 01 |  |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Šiam tikslui įgyvendinti numatomi šie uždaviniai: 01 uždavinys. Kokybiškai atlikti kasmetinius rajono gatvių ir kelių priežiūros darbus. 2019–2021 m. planuojama kokybiškai atlikti susisiekimo objektų priežiūros darbus: atlikti asfalto ir žvyro dangų, šaligatvių, pėsčiųjų bei privažiavimo kelių remonto bei tiesimo darbus, remontuoti, prižiūrėti ir atnaujinti eismo saugumo priemones, vykdyti tiltų priežiūrą. Produkto kriterijai (2019 m.): 1. Prižiūrima 1 142,11 km kelių ir gatvių su žvyro danga; 2. Prižiūrima 337,31 km kelių ir gatvių su asfalto danga; 3. Prižiūrimi 35 tiltai; |  |  |  |  |  |
| 4. Suremontuota 15 pralaidų; 5. Suremontuota (įrengta) 90 kelio ženklų. 02 uždavinys. Rekonstruoti ir įrengti naujus rajono kelius, kelio statinius ir gatves. Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšomis toliau tęsiami 2018 m. pradėti jungiamųjų kelių nuo valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 Panevėžio aplinkkelis iki K. Naruševičiaus g. Paviešečių k. bei Vynupės g. ir kelio PAN-35 Vynupė – Panevėžio m. riba, Naujamiesčio sen. Naujamiesčio k. Pienių g. statybos darbai. Bus pradėti K. Naruševičiaus g. Paviešečių k., Karsakiškio sen. kelio kelias Nr. 122 – Virsnis, Pagiegalos k. Tvenkinio g. ir Panevėžio sen. kelio Spirakiai–Linoniai, Juostos g. Dembavos k., Statybininkų g. Bernatonių k., Parko g. (3) ir Verslo g. Liūdynės k., Naujakurių g. Geležių mstl., Sporto g. šaligatvio Krekenavos mstl., Tilto g. Miežiškių mstl., Saulėtekio g. Gustonių k., Nevėžio g. ir Paupio g. Naujamiesčio mstl., kelio Šeškai–Pakuodžiupiai dalies, Statybininkų g. dalies Bernatonių k., Vytauto g. dalies Molainių k., Žalgirio g. dalies Šilagalio k., kelio Tiekimo g. (Panevėžio m.) – PAN-35, Vynupė – Panevėžio m. riba, Liepų g. Raguvos mstl., Žibučių g. Kritižio k., Parko g. dalies Ramygalos m., Beržų g. Garuckų k., Alyvų g. Uliūnų k., kelio kelias Nr. 3009 – Puziniškio dvaras, Pašuojo g. dalies Sujetų k., Liaudies g. Upytės k., Anitavos g. dalies Anitavos k., Bokšto g. Mikėnų k., Vyčių g. ir Žirgyno g. .Staniūnų k., Tilto g. Keravos k., Dembavos g., Ryto skg. ir Oželių g. dalies Dembavos k., Naujakurių g. dalies Katinų k., kelio Tautkūnai–Pakalniai dalies ir kt. objektų, parinktų seniūnijų vietos bendruomenės tarybos, projektavimo, kapitalinio remonto, rekonstravimo (remonto) ir (ar) statybos darbai. Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą pagal priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektą „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“, tęsiami rekonstravimo darbai Liekupio g. dalyje, Paliūniškio k., Kęstučio g. Krekenavos mstl., Mickiemės g. Mickiemės k., Sodų g. ir Saulės g. Skaistgirių k., Žaliosios g. Molainių k., Trako g. Bernatonių k., Šilo g. dalyje Pašilių II k., Paupio g. Velželio k., Kęstučio g. Vyčių k. Planuojama baigti projektų „Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių statyba“ (Jaunimo g. Berniūnų k. naujo statinio statyba) ir „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Ramygalos miesto parke ir Parko g., Panevėžio rajone“ įgyvendinimą. Produkto kriterijus (2019 m.): 1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšomis rekonstruota (suremontuota) apie 3 km kelių ir gatvių. 2. Rekonstruota (suremontuota) apie 700 m² šaligatvių. 3. Projekto „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“ įgyvendinimas – 95 proc. 4. Projekto „Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių (Panevėžio sen. Berniūnų k. Jaunimo g.) statyba“ įgyvendinimas – 100 proc. 5. Projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Ramygalos miesto parke ir Parko g., Panevėžio rajone“ įgyvendinimas – 100 proc. Rezultato kriterijus: Pagerėjusi rajono vietinių kelių ir gatvių dangos būklė, sumažėjęs avaringumo lygis rajono keliuose, sumažėjusios rajono gyventojų lėšos automobiliams remontuoti. |  |  |  |  |  |
| Programos tikslas | Vykdyti komunalinio ūkio objektų priežiūrą ir modernizavimą | Kodas |  |  | 02 |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Šiam tikslui įgyvendinti numatomi šie uždaviniai: 01 uždavinys. Atlikti kasmetinius rajono komunalinio ūkio objektų priežiūros darbus. Ramygalos m., miestelių ir kaimų gatvių apšvietimo priežiūros (eksploatacijos) ir remonto darbus atlieka VšĮ Velžio komunalinis ūkis. Pradėtas įgyvendinti projektas „Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas visuomeninės paskirties pastate, esančiame Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygaloje“. Produkto kriterijus (2019 m.): - Veikiančių kapinių plotas – 61,61 ha. - Neveikiančių kapinių plotas – 18,92 ha. 3. Pareigybių skaičius kapinių priežiūrai – 11,5. 4. Įrengta 50 šviestuvų. 5. Įrengta apie 2,5 km elektros apšvietimo tinklų. 6. Įgyvendintas projektas „Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas visuomeninės paskirties pastate, esančiame Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygaloje“ – 60 proc. 02 uždavinys. Gerinti geriamojo vandens kokybę ir nuotekų tvarkymą. Paįstrio, Gegužinės, Ėriškių ir kituose kaimuose nėra užtikrinta galimybė gyventojams gauti kokybišką geriamąjį vandenį ir tinkamai tvarkyti buitines nuotekas, todėl VšĮ Velžio komunalinis ūkis pasirašė finansavimo sutartį ir įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone“. Panevėžio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektus „Geriamojo vandens tiekimo sistemos Sujetų k., Panevėžio r., statyba“, „Geriamojo vandens tiekimo sistemos Vaišvilčių I k., Panevėžio r., statyba“, „Geriamojo vandens nugeležinimo stočių statyba Barklainių I, Karsakiškio, Burvelių ir Pragarėlės kaimuose, Panevėžio rajone“. 2019 m. savivaldybės biudžeto lėšomis pradedami įgyvendinti projektai „Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Linkaučių k., Krekenavos sen., statybos darbai (nuotekų tinklų plėtra)“ ir „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Miežiškių mstl., Miežiškių sen., statybos darbai (tinklų plėtra)“. Šių projektų statybos darbai turėtų būti užbaigti per 2 metus. Geriamojo vandens kokybei pagerinti Liūdynės k. gyventojams numatyta atlikti Liūdynės k. vandenvietės vandens gerinimo įrenginių rekonstrukciją. Produkto kriterijus (2019 m.): 1. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k. Panevėžio rajone“ įgyvendinimas – 90 proc. 2. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo sistemos Sujetų k., Panevėžio r., statyba“ įgyvendinimas – 100 proc. 3. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo sistemos Vaišvilčių I k., Panevėžio r., statyba“ įgyvendinimas – 100 proc. 4. Projekto „Geriamojo vandens nugeležinimo stočių statyba Barklainių I, Karsakiškio, Burvelių ir Pragarėlės kaimuose, Panevėžio rajone“ įgyvendinimas – 100 proc. 5. Projekto „Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Linkaučių k., Krekenavos sen., statybos darbai (nuotekų tinklų plėtra)“ įgyvendinimas – 30 proc. 6. Projekto „Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų Miežiškių mstl., Miežiškių sen., statybos darbai (tinklų plėtra)“ įgyvendinimas – 30 proc. 7. Liūdynės k. vandenvietės vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos įgyvendinimas – 100 proc. - uždavinys. Modernizuoti rajono katilines ir šilumos tiekimo tinklus. Dalis rajono šilumos ūkio katilinių katilų susidėvėję, todėl būtina juos keisti naujais. Panevėžio rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazijos katilinės, naudojančios atsinaujinančios energijos resursus, statyba“. Produkto kriterijus (2019 m.): - Įsigyta katilų – 6 vnt. - Projekto „Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazijos katilinės, naudojančios atsinaujinančios energijos resursus, statyba“ įgyvendinimas – 100 proc. 04 uždavinys. Remti daugiabučių namų savininkų bendrijas, modernizuojančias bendrojo naudojimo objektus. Negauta daugiabučių namų savininkų bendrijų, modernizuojančių bendrojo naudojimo objektus, prašymų, todėl bendrijų 2019 m. neplanuojama remti. Produkto kriterijus (2019 m.): 1. Paremta DNSB skaičius. Rezultato kriterijai: Padidėjęs įrengtų elektros šviestuvų skaičius, elektros tinklų ilgis, pagerėjusi geriamojo vandens kokybė, atnaujinti šilumos ūkio objektai, padidėjęs modernizuotų (visiškai ar iš dalies) daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius. |  |  |  |  |  |
| Programos tikslas | Organizuoti paveldo objektų priežiūrą bei jų pritaikymą turizmui | Kodas |  |  | 03 |
| 01 uždavinys. Atlikti paveldo objektų priežiūros darbus. Šiuo uždaviniu siekiama restauruotus kultūros paveldo objektus pritaikyti turizmui ir bendruomenių poreikiams. Šiuo metu rajono teritorijoje dar yra nemažai gamtinių, rekreacinių išteklių, kurie nėra pritaikyti visuomenės bei turistų naudojimuisi ir naudojami nereguliariai. Todėl norima sudaryti sąlygas turizmo, kultūros paveldo objektų lankytojams. Produkto kriterijus (2019 m.): 1. Prižiūrimų paveldo objektų skaičius – 238. Rezultato kriterijai: Sutvarkyti paveldo objektai. |  |  |  |  |  |
| Programos tikslas | Sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse | Kodas |  |  | 04 |
| 01 uždavinys. Įgyvendinti plėtros projektus. Šiuo uždaviniu siekiama įgyvendinti plėtros projektus Panevėžio rajone. Lietuvos Respublika dalyvauja įgyvendinant tarptautinį transporto projektą „Rail Baltica“, kuris kokybiška geležinkelio linija sujungs Varšuvą, Kauną, Rygą, Taliną ir, pasitelkus geležinkelio keltą, Helsinkį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 31 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti procedūros pradžios“ patvirtintas Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas, vykdoma žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra pagal Specialųjį planą ir numatyta ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. įgyvendinti Specialiojo plano sprendinius. Produkto kriterijus (2019 m.) Įgyvendintų projektų skaičius. |  |  |  |  |  |
| Asignavimų paskirstymo kriterijai: Komunalinio ūkio priežiūrai: 1. Seniūnijos gyvenviečių gatvių ir šaligatvių plotas, prižiūrimas plotas: 1 000 m² x 4,5 Eur ir miesto statusą turinčioms seniūnijoms – 300 Eur. Kapų priežiūrai: 1. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms: išvežamų šiukšlių kiekis per metus po 20 Eur/m³; 2. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms: 20 proc. nuo komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidų. Papildomoms išlaidoms skiriama atsižvelgiant į priimtus Savivaldybės tarybos sprendimus bei biudžeto bendras galimybes. |  |  |  |  |  |
| Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: pagerėjusi Panevėžio rajono žmonių gyvenimo kokybė, prieinamos kokybiškos paslaugos, sukurta saugi ir švari aplinka. |  |  |  |  |  |
| Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Savivaldybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, paskolos. |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 2.3.1 uždavinys. Mažinti gamtinės ir gyvenamosios aplinkos užterštumą. 2.3.2 uždavinys. Pritaikyti gamtinę aplinką rekreacijos poreikiams. 2.4.1 uždavinys. Sudaryti rajono gyventojams galimybę gauti geros kokybės geriamąjį vandenį. 2.4.2 uždavinys. Modernizuoti rajono šilumos ūkį ir skatinti gyventojus būstuose diegti energiją taupančias priemones. 3.1.3. uždavinys. Plėtoti susisiekimo infrastruktūrą, turinčią įtakos ūkio konkurencingumui. |  |  |  |  |  |
| Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, Statybos techniniai reglamentai, Kelių techninis reglamentas, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimai. |  |  |  |  |  |

__________________________________