PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS „PAGERINTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ BŪKLĘ DIDINANT ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS KONKURENCINGUMĄ“  LĖŠŲ MELIORACIJAI 2022 METAIS PANAUDOJIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2022 m. birželio 16 d. Nr. T- 156

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,            (nenurodyta) Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės valstybės investicijų Pažangos priemonės  lėšų melioracijai 2022 metais panaudojimo programą (pridedama).

2. Įsipareigoti tvarkyti atskirą gautų lėšų panaudojimo finansinę apskaitą, padengti netinkamas finansuoti, tačiau programai įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamas išlaidas, kurių programai skiriamas finansavimas nepadengia.

3. Pavesti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai vykdyti projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijas įgyvendinant programą.

Savivaldybės meras                                                                                                    Povilas Žagunis

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T- 156

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PAŽANGOS PRIEMONĖS LĖŠŲ DARBŲ PROGRAMA

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų vertė Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Investicijos |  |  | 1 341 000,00 |
| 1. | Melioracijos statinių rekonstrukcija | km km | 103,011,75 | 1 322 000,00 |
| 1.1. | Panevėžio rajono Paįstrio ir Panevėžio seniūnijų Gasparėlių, Pakuodžiupių ir Šeškų kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu. | km | 12,04 | 148 000,00 |
| 1.2. | Panevėžio rajono Vadoklių seniūnijos Bedrės, Genėtinių, Kazimieravos kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu. | km | 17,90 | 175 000,00 |
| 1.3. | Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos Dobrovolės, Krivulių, Naujarodžių kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu. | km | 18,11 | 175 000,00 |
| 1.4. | Panevėžio rajono Upytės seniūnijos Ėriškių kaime griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu. | km + kanalizuotas | 0,53 1,75 | 175 000,00 |
| 1.5. | Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos Labininkų, Prievačkos ir Jutkonių kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu. | km | 10,98 | 133 000,00 |
| 1.6. | Panevėžio rajono Naujamiesčio ir Panevėžio seniūnijų Auriliškių, Gustonių ir Paalkupio kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu. | km | 13,84 | 166 000,00 |
| 1.7. | Panevėžio rajono Panevėžio seniūnijos Daukniūnų, Dragonių ir Spirakių kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu. | km | 14,72 | 175 000,00 |
| 1.8. | Panevėžio rajono Panevėžio ir Upytės seniūnijų Molainių, Ragaudžių ir Vaišvilčių I kaimuose griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija kartu su projekto parengimu. | km | 14,89 | 175 000,00 |
| 2. | Kitos paslaugos |  |  | 19 000,00 |
| 2.1. | Projektų ekspertizės paslaugos. | vnt. | 8 | 6 000,00 |
| 2.2. | Investicinio projekto pagal 2022 m. Pažangos priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą“ Panevėžio rajone parengimo paslauga. | vnt. | 1 | 3 390,00 |
| 2.3. | Techninės priežiūros paslaugos. | vnt. | 8 | 9 610,00 |

______