PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-20 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M.  MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO“ PAKEITIMO

2022 m. gruodžio 15 d. Nr. T-266

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio                   1 dalimi, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Panevėžio rajono savivaldybės 2022 m. melioracijos prioritetinių darbų programą, patvirtintą Savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-20 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo pakeitimo“, ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras                                                                                                      Povilas Žagunis

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-20

(Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T- 82 redakcija),

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-266

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMA

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų vertė Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Išlaidos |  |  | 449 000,00 |
| 1. | Melioracijos statinių remontas ir priežiūra |  |  | 411 270,00 |
| 1.1. | Panevėžio rajono Velžio sen. Šilagalio k. v. griovių ir juose esančių statinių remontas. | km | 4,5 | 24 378,19 |
| 1.2. | Panevėžio rajono Ramygalos sen. Stebėkių II ir Žižmių k. melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remontas. | km | 20,134 | 127 235,47 |
| 1.3. | Panevėžio rajono Smilgių sen. Matarakų k. griovių ir juose esančių melioracijos statinių remontas. | km | 4,537 | 24 013,06 |
| 1.4. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas. | vnt. | 16 | 40 000,00 |
| 1.5. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių 12,5 cm skersmens ir didesnių drenažo rinktuvų remontas gyvenvietėse. | vnt. | 4 | 13 000,00 |
| 1.6. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos griovių priežiūros darbai. | km | 68,5 | 44 770,00 |
| 1.7. | Panevėžio rajono Ramygalos sen. Aukštadvario ir Daniūnų k. v. griovių ir juose esančių melioracijos statinių remontas (projekto vertė 271 610,00 Eur). | km | 22,38 | 137 873,28 |
| 2. | Melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių eksploatacija |  |  | 21 100,00 |
| 2.1. | Vandens kėlimo siurblinių (Skaistgirių, Bernatonių, Berniūnų) eksploatacija. | Objektų skaičius | 3 | 5 600,00 |
| 2.2. | Išlaidos už elektros energiją. | vnt. | 3 | 12 000,00 |
| 2.3. | Užtvankų (Stepanionių, Švaininkų, Žibartonių) eksploatacija. | vnt | 3 | 3 500,00 |
| 3. | Kitos išlaidos |  |  | 16 630,00 |
| 3.1. | Melioracijos statinių kadastro sudarymas. | ha | 115 423,7 | 4 630,00 |
| 3.2. | Projektinės sąmatinės dokumentacijos parengimas. | vnt. | 1 | 12 000,00 |

________________________