Projektas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2026 m. sausio 29 d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 
24 dalimi, 15 straipsnio 4 dalimi ir 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2025 m. gruodžio 23 d. įsakymu 
Nr. 3D-647 „Dėl 2026 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės 2026 m. melioracijos prioritetinių darbų programą (pridedama).

Zita Bakanienė

2026-01-06

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2026 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMA

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų vertė Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Išlaidos |  |  | 542 300,00 |
| 1. | Melioracijos statinių remontas |  | 17,318 | 480 300,00 |
| 1.1. | Panevėžio rajono Pažibų ir Perekšlių kadastro vietovių griovių ir juose esančių statinių remontas 14,50 km, darbų vertė apie 270 000 Eur. 2025 m. tęstinis projektas. | km | 1,600 | 2 809,94 |
| 1.2. | Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos Sujetų k. v. Naurašilių kaime griovių ir juose esančių statinių remontas (iš viso 11,124 km), | km | 11,124 | 202 444,00 |
| 1.3. | Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos Pažibų tvenkinio užtvankos tarnybinio liepto remontas. | vnt. | 1 | 2 800,00 |
| 1.4. | Panevėžio rajono Paįstrio seniūnijos Bernatonių, Medikonių ir Paįstrio kadastro vietovėse griovių ir juose esančių statinių remontas (iš viso apie 19,14 km), tęstinis projektas. (2027 m. – 267 080,94 Eur. Bendra vertė apie 351 327 Eur). | km | 4,594 | 84 246,06 |
| 1.5. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas. | objektų sk. | 20 | 160 000,00 |
| 1.6. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių planinis remontas. | objektų sk. | 2 | 28 000,00 |
| 2. | Melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių eksploatacija |  |  | 30 000,00 |
| 2.1. | Vandens kėlimo siurblinių (Skaistgirių, Bernatonių, Berniūnų) eksploatacija. | objektų sk. | 3 | 8 000,00 |
| 2.2. | Išlaidos už elektros energiją (vandens kėlimo siurblinių). | vnt. | 3 | 11 000,00 |
| 2.3. | HTS statinių (Stepanionių, Švaininkų, Žibartonių, Pažibų, slenksčio per Lėvens upę, potvynio pralaidos ant Juodžio ežero) eksploatacija. | vnt. | 6 | 11 000,00 |
| 3. | Kitos išlaidos |  |  | 32 000,00 |
| 3.1. | Erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR2LT vektorinių duomenų ir duomenų bazės tvarkymas. | ha | 115 416,28 | 6 000,00 |
| 3.2. | Projektinės sąmatinės dokumentacijos parengimas. | vnt. | 1 | 8 000,00 |
| 3.3. | Techninės-sąmatinės dokumentacijos ekspertizė. | vnt. | 1 | 2 000,00 |
| 3.4. | Panevėžio rajono valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių būklės vertinimas. | vnt. | 83 | 8 000,00 |
| 3.5. | Techninės priežiūros paslaugos. | objektų sk. | 3 | 8 000,00 |

____________________

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

#### Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2026 m. sausio 6 d.

Panevėžys

- Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2025 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-647.

Projekto tikslas – patvirtinti valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos prioritetinių darbų Panevėžio rajone 2026 m. programą.

Žemės ūkio skyrius, atsižvelgdamas į rajonui skirtų lėšų limitą, melioracijos statinių būklę, žemės naudotojų prašymus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2013 m. kovo 21 d įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo ir priežiūros, būklės vertinimo, darbų apimčių nustatymo, melioracijos sistemų apsaugos, melioracijos darbų finansavimo ir melioracijos statinių nurašymo taisyklių patvirtinimo“, parengė melioracijos prioritetinių darbų programą.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai

Priėmus teikiamą projektą galiojantys teisės aktai nebus pakeisti ar panaikinti.

Programoje prioritetas (didžioji lėšų dalis) skiriamas magistralinių melioracijos griovių tvarkymui (šienavimui, krūmų kirtimui, drenažo žiočių atnaujinimui, pralaidų remontui, griovių dugno valymui). Šiam tikslui numatyta beveik 89 proc. lėšų. 33 proc. šių lėšų planuojama panaudoti šalinant avarinius valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinių gedimus.

Įgyvendinant melioracijos prioritetinių darbų programą bus suremontuota apie 17,32 km griovių, 10 vandens pralaidų, 118 žiočių.

Atlikus šiuos darbus, bus užtikrintas žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių tinkamas veikimas.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai

Finansavimo šaltiniai – valstybės biudžeto lėšos, skirtos melioracijos funkcijai atlikti.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Panevėžio rajono savivaldybei      2026 m. skirta 542 300,00 eurų melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbams atlikti. Šios lėšos bus naudojamos melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių priežiūrai ir remontui, didelio skersmens drenažo rinktuvų avariniams gedimams šalinti.

4. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai

Pateikiama Panevėžio rajono savivaldybės 2026 m. melioracijos prioritetinių darbų programa, kurioje numatyta valstybės skirtas lėšas panaudoti valstybei priklausančių Panevėžio rajono savivaldybei patikėjimo teise priskirtų melioracijos statinių priežiūrai bei remontui.

Skyriaus vedėja                                                                                                              Zita Bakanienė