PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2026 m. sausio 29 d. Nr. T-24

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 
24 dalimi, 15 straipsnio 4 dalimi ir 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2025 m. gruodžio 23 d. įsakymu 
Nr. 3D-647 „Dėl 2026 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės 2026 m. melioracijos prioritetinių darbų programą (pridedama).

Savivaldybės meras					     Antanas Pocius

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2026 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-24

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMA

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų vertė Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Išlaidos |  |  | 542 300,00 |
| 1. | Melioracijos statinių remontas |  | 17,318 | 480 300,00 |
| 1.1. | Panevėžio rajono Pažibų ir Perekšlių kadastro vietovių griovių ir juose esančių statinių remontas 14,50 km, darbų vertė apie 270 000 Eur. 2025 m. tęstinis projektas. | km | 1,600 | 2 809,94 |
| 1.2. | Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos Sujetų k. v. Naurašilių kaime griovių ir juose esančių statinių remontas (iš viso 11,124 km), | km | 11,124 | 202 444,00 |
| 1.3. | Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos Pažibų tvenkinio užtvankos tarnybinio liepto remontas. | vnt. | 1 | 2 800,00 |
| 1.4. | Panevėžio rajono Paįstrio seniūnijos Bernatonių, Medikonių ir Paįstrio kadastro vietovėse griovių ir juose esančių statinių remontas (iš viso apie 19,14 km), tęstinis projektas. (2027 m. – 267 080,94 Eur. Bendra vertė apie 351 327 Eur). | km | 4,594 | 84 246,06 |
| 1.5. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas. | objektų sk. | 20 | 160 000,00 |
| 1.6. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių planinis remontas. | objektų sk. | 2 | 28 000,00 |
| 2. | Melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių eksploatacija |  |  | 30 000,00 |
| 2.1. | Vandens kėlimo siurblinių (Skaistgirių, Bernatonių, Berniūnų) eksploatacija. | objektų sk. | 3 | 8 000,00 |
| 2.2. | Išlaidos už elektros energiją (vandens kėlimo siurblinių). | vnt. | 3 | 11 000,00 |
| 2.3. | HTS statinių (Stepanionių, Švaininkų, Žibartonių, Pažibų, slenksčio per Lėvens upę, potvynio pralaidos ant Juodžio ežero) eksploatacija. | vnt. | 6 | 11 000,00 |
| 3. | Kitos išlaidos |  |  | 32 000,00 |
| 3.1. | Erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR2LT vektorinių duomenų ir duomenų bazės tvarkymas. | ha | 115 416,28 | 6 000,00 |
| 3.2. | Projektinės sąmatinės dokumentacijos parengimas. | vnt. | 1 | 8 000,00 |
| 3.3. | Techninės-sąmatinės dokumentacijos ekspertizė. | vnt. | 1 | 2 000,00 |
| 3.4. | Panevėžio rajono valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių būklės vertinimas. | vnt. | 83 | 8 000,00 |
| 3.5. | Techninės priežiūros paslaugos. | objektų sk. | 3 | 8 000,00 |

____________________