PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2025 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2026 m. sausio 29 d. Nr. T-27

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu 
Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, 
4 punktu, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos 2025 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Savivaldybės meras				                         Antanas Pocius

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2026 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T- 27

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2025 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 
(toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 188 027 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 145 081 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 14 965 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 225 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 348 298 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 80 605 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 202 001 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 282 606 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 630 904 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 69 660 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 33 892 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 103 552 |
| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 278 639 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 193 946 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 472 585 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  |  |
| 2.1.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, įsigijimo, šių priemonių panaudojimo darbų finansavimas | Vykdytojas VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninis padalinys. Priemonės vykdymo pradžia 2025-07-04, pabaiga 2025-11-15. Įgyvendinant gyvūnų žalos prevencijos priemones, įsigyta repelentų, tvoros tinklo, medinių stulpelių tinklo tvėrimui, atlikti repelentų tepimo, tvorų tvėrimo darbai. | 48 644 |
|  |  | Vykdytojas A. P. Priemonės vykdymo pradžia 2025-07-04, pabaiga 2025-11-15. Įgyvendinant žalos prevencijos priemones įsigyta metalinių tvoros stulpelių ir tvoros tinklo, atlikti tvoros tvėrimo darbai. | 9 767 |
|  |  | Vykdytojas D. R. Priemonės vykdymo pradžia 2025-07-04, pabaiga 2025-11-15. Įgyvendinant žalos prevencijos priemones įsigyta repelentų, atlikti repelentų tepimo darbai. | 484 |
|  |  | Vykdytojas M. B. Priemonės vykdymo pradžia 2025-07-04, pabaiga 2025-11-15. Įgyvendinant žalos prevencijos priemones įsigyta metalinių tvoros stulpelių ir tvoros tinklo, atlikti tvoros tvėrimo darbai. | 11 820 |
|  |  | Vykdytojas M. S. Priemonės vykdymo pradžia 2025-07-04, pabaiga 2025-11-15. Įgyvendinant žalos prevencijos priemones įsigyta metalinių tvoros stulpelių ir tvoros tinklo, atlikti tvoros tvėrimo darbai. | 18 421 |
|  |  | Vykdytojas N. Š. Priemonės vykdymo pradžia 2025-07-04, pabaiga 2025-11-15. Įgyvendinant žalos prevencijos priemones įsigyta metalinių tvoros stulpelių ir tvoros tinklo, atlikti tvoros tvėrimo darbai. | 42 367 |
|  |  | Vykdytojas P. K. Priemonės vykdymo pradžia 2025-07-04, pabaiga 2025-11-15. Įgyvendinant žalos prevencijos priemones įsigytas stacionarus vielinis elektrinis aptvaras. | 4 121 |
|  |  | Vykdytojas P. M. Priemonės vykdymo pradžia 2025-07-04, pabaiga 2025-11-15. Įgyvendinant žalos prevencijos priemones įsigyta individualios medelių apsaugos priemonių. | 5 850 |
|  | Iš viso |  | 141 474 |

3. Programos lėšos, skirtos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 74 093 |

4. Kitos aplinkos apsaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  |
| 4.1.1. | Invazinių Lietuvoje augalų rūšių sąraše esančio Sosnovskio barščio naikinimui | Vykdytoja UAB „Graderlitas“. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-16, pabaiga 2025-07-14. Atlikti Sosnovskio barščio cheminio naikinimo darbai Ramygalos, Vadoklių, Panevėžio, Naujamiesčio ir Paįstrio seniūnijose. | 2 973 |
| 4.1.2. | Hidrotechninių statinių remontui ir rekonstravimui | Vykdytoja UAB „Panevėžio melioracija“; Paįstrio tv. užtvankos remonto Paįstrio k., Paįstrio seniūnijoje, darbai. Priemonės vykdymo pradžia 2025-10-25, nebaigtas projektas. | 90 246 |
| 4.1.3. | Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų remontui, rekonstravimui, įsigijimui, plėtrai | Vykdytoja UAB „A&R paslaugos“. Priemonės vykdymo pradžia 2025-10-28, pabaiga 2025-10-28. Buitinių nuotekų siurblinės ir nuotekų tinklų projektavimo paslauga, Bernatonių k., Panevėžio r. | 3 025 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Projektų ekspertizė“. Priemonės vykdymo pradžia 2025-10-29, pabaiga 2025-10-29. Buitinių nuotekų siurblinės ir nuotekų tinklų projekto ekspertizės paslauga, Bernatonių k., Panevėžio r. | 859 |
|  | Iš viso |  | 97 103 |
| 4.2. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  |
| 4.2.1. | Užterštų teritorijų tvarkymui | Vykdytoja UAB „Švaros komanda“. Priemonės vykdymo pradžia 2025-10-07, pabaiga 2025-11-30. Išvalyti ir sutvarkyti nelegalūs bioskaidžių atliekų sąvartynai, Panevėžio r. | 700 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Žalvaris“. Priemonės vykdymo pradžia 2025-01-01, pabaiga 2025-12-17. Išvalyti ir sutvarkyti nelegalūs atliekų sąvartynai, surinktos ir perduotos utilizuoti bešeimininkės padangos Panevėžio r. | 108 700 |
|  | Iš viso |  | 109 400 |
| 4.3. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |
| 4.3.1. | Sorbentų ir kitų priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti, įsigijimui | Vykdytoja UAB „SORB CHEM“. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-30, pabaiga 2025-04-22. Įsigyta priemonių, reikalingų avarijų, ekstremaliųjų situacijų padariniams likviduoti (durpinio sorbento, universalaus sorbento, kilimėlių absorbuoti naftos produktams, perforuotų servetėlių, plastikinių talpų, šepečių, semtuvų, glaisto lazdelių ir vamzdžių sandarinimo priemonių). | 1 660 |
| 4.3.2. | Aplinkos oro monitoringui | Vykdytoja UAB „Darnaus vystymo institutas“. Panevėžio rajono aplinkos oro monitoringo atlikimo paslaugos už 2025 m. I, II, III ir IV ketv. bei duomenų bazės administravimo paslaugos. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-13, pabaiga 2025-12-13. | 17 900 |
| 4.3.3. | Vandens telkinių pakrančių valymas ir tvarkymas | Vykdytoja UAB „Panevėžio melioracija“. Priemonės vykdymo pradžia 2025-09-05, pabaiga 2025-11-25. Išvalyta ir sutvarkyta Jotainių tv. pakrantė, pašalinti menkaverčiai medžiai ir krūmai ties Jotainių k., Vadoklių sen., Panevėžio r. | 17 866 |
|  | Iš viso |  | 37 426 |
| 4.4. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |
| 4.4.1. | Ekologinės spaudos prenumeravimui, ekologiniam švietimui | Vykdytoja Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-26, pabaiga 2025-12-05. Finansuota Krekenavos regioninio parko informacinių stendų įsigijimo ir įrengimo paslauga. | 2 000 |
|  |  | Vykdytoja Panevėžio rajono švietimo centras. Konferencija „Tvari mokykla“. Priemonės vykdymo pradžia 2025-04-25, pabaiga 2025-04-25. Finansuota seminaro lektoriaus paslauga. | 300 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Savaitė“. Priemonės vykdymo pradžia 2025-12-10, pabaiga 2025-12-10. 2025 m. Panevėžio rajono mokymo ir ugdymo įstaigoms užsakyta mėnraščio „Ar žinai, kad?“ (10 vnt.) prenumerata 2026 m. | 350 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Psichologija tau“ leidykla. Priemonės vykdymo pradžia 2025-12-10, pabaiga 2025-12-10. Panevėžio rajono mokymo ir ugdymo įstaigoms užsakyta (10 vnt.) žurnalo „Iliustruotas mokslas“ prenumerata 2026 m. | 290 |
|  |  | Vykdytoja VšĮ „Lututė“ leidykla. Priemonės vykdymo pradžia 2025-12-09, pabaiga 2025-12-09. Panevėžio rajono mokymo ir ugdymo įstaigoms užsakyta (27 vnt.) žurnalo „Lututė“ prenumerata 2026 m. | 875 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Jūsų Flintas“ leidykla. Priemonės vykdymo pradžia 2025-12-10, pabaiga 2025-12-10. Panevėžio rajono mokymo ir ugdymo įstaigoms užsakyta (20 vnt.) žurnalo „Skruzdėliukas Nežiniukas“ prenumerata 2026 m. | 300 |
|  |  | Vykdytoja VšĮ „Ekologinio švietimo centras“ leidykla. Priemonės vykdymo pradžia 2025-12-10, pabaiga 2025-12-10. Panevėžio rajono mokymo ir ugdymo įstaigoms užsakyta (16 vnt.) savaitraščio „Žaliasis pasaulis“ prenumerata 2026 m. | 704 |
| 4.4.2. | Visuomenės ir jos tikslinių grupių švietimas ir mokymas | Vykdytoja UAB „Stumera“. Priemonės vykdymo pradžia 2025-10-29, pabaiga 2025-12-11. Virtualios realybės edukacijos „Žalioji viktorina“ paslauga Panevėžio r. moksleiviams mokymo įstaigose. | 2 688 |
|  | Iš viso |  | 7 507 |
| 4.5. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |
| 4.5.1. | Pavojų keliančių medžių šalinimui, genėjimui | Vykdytoja UAB „Aplinkos darbai“. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-10, pabaiga 2025-08-06. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo ir genėjimo darbai Panevėžio, Miežiškių, Paįstrio, Ramygalos ir Smilgių seniūnijose. | 4 795 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Arbora LT“. Priemonės vykdymo pradžia 2025-03-05, pabaiga 2025-12-01. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo ir genėjimo darbai Panevėžio r. | 16 521 |
| 4.5.2. | Naujų želdinių įsigijimui | Vykdytoja VĮ Valstybinė miškų urėdija. Priemonės vykdymo pradžia 2025-05-07, pabaiga 2025-05-07. Įsigyta daugiamečių augalų Raguvos seniūnijoje. | 616 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Augalų ūkis“. Priemonės vykdymo pradžia 2025-07-15, pabaiga 2025-10-23. Įsigyta daugiamečių augalų Paįstrio ir Miežiškių seniūnijose. | 500 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Rūvainis“. Priemonės vykdymo pradžia 2025-09-26, pabaiga 2025-09-26. Įsigyta daugiamečių augalų Paįstrio seniūnijoje. | 202 |
|  | Iš viso: |  | 22 634 |
| Iš viso: |  |  | 274 070 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. |  | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. |  | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 141 132 |
| 5.2. |  | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 29 459 |
| 5.3. |  | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 198 515 |
| 5.4. | Iš viso: |  | 369 106 |