Projektas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2026 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2026 m. gegužės 28 d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 24 dalimi, 
15 straipsnio 4 dalimi ir 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 
7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2025 m. gruodžio 23 d. įsakymu 
Nr. 3D-647 „Dėl 2026 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Panevėžio rajono savivaldybės 2026 m. melioracijos prioritetinių darbų programą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2026 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2026 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“, ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio rajono savivaldybės tarybai (Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Tomas Stasiškis

2026-05-06

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2026 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-24

(Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2026 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-  redakcija)

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026 METŲ MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMA

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų vertė Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Išlaidos |  |  | 542 300,00 |
| 1. | Melioracijos statinių remontas |  | 25,28 | 478 415,00 |
| 1.1. | Panevėžio rajono Pažibų ir Perekšlių kadastro vietovių griovių ir juose esančių statinių remontas 14,50 km, darbų vertė apie 270 000 Eur. 2025 m. tęstinis projektas. | km | 1,600 | 2 809,94 |
| 1.2. | Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos Sujetų k. v. Naurašilių kaime griovių ir juose esančių statinių remontas (iš viso 11,124 km). | km | 11,124 | 104 060,00 |
| 1.3. | Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos Pažibų tvenkinio užtvankos tarnybinio liepto remontas. | vnt. | 1 | 2 800,00 |
| 1.4. | Panevėžio rajono Paįstrio seniūnijos Bernatonių, Medikonių ir Paįstrio kadastro vietovėse griovių ir juose esančių statinių remontas (iš viso apie 19,14 km), tęstinis projektas. (2027 m. – 95 013,94 Eur. Bendra vertė 275 759 Eur). | km | 12,56 | 180 745,06 |
| 1.5. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas. | objektų sk. | 20 | 160 000,00 |
| 1.6. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių planinis remontas. | objektų sk. | 2 | 28 000,00 |
| 2. | Melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių eksploatacija |  |  | 29 800,00 |
| 2.1. | Vandens kėlimo siurblinių (Skaistgirių, Bernatonių, Berniūnų) eksploatacija. | objektų sk. | 3 | 7 800,00 |
| 2.2. | Išlaidos už elektros energiją (vandens kėlimo siurblinių). | vnt. | 3 | 11 000,00 |
| 2.3. | HTS statinių (Stepanionių, Švaininkų, Žibartonių, Pažibų, slenksčio per Lėvens upę, potvynio pralaidos ant Juodžio ežero) eksploatacija. | vnt. | 6 | 11 000,00 |
| 3. | Kitos išlaidos |  |  | 34 085,00 |
| 3.1. | Erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR2LT vektorinių duomenų ir duomenų bazės tvarkymas. | ha | 115 416,28 | 6 500,00 |
| 3.2. | Projektinės sąmatinės dokumentacijos parengimas. | vnt. | 1 | 8 000,00 |
| 3.3. | Techninės-sąmatinės dokumentacijos ekspertizė. | vnt. | 1 | 3 025,00 |
| 3.4. | Panevėžio rajono valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių būklės vertinimas. | vnt. | 83 | 8 000,00 |
| 3.5. | Techninės priežiūros paslaugos. | objektų sk. | 3 | 8 560,00 |

____________________

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

#### Panevėžio rajono savivaldybės tarybai

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2026 m. gegužės 6 d.

Panevėžys

- Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – patvirtinti patikslintą valstybės lėšomis finansuojamų 2026 m. melioracijos prioritetinių darbų programą.

Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2026 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2026 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ patvirtino 2026 metų melioracijos prioritetinių darbų programą. Atlikus viešuosius numatytų darbų ir paslaugų pirkimus paaiškėjo lėšų, reikalingų sumokėti už atliktus darbus, dydis, todėl prireikė patikslinti melioracijos darbų programos 1, 1.2, 1.4, 2, 2.1, 3, 3.1, 3.3 ir 3.5 eilučių darbų vertes.

2. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami rezultatai

Priėmus teikiamą projektą galiojantys teisės aktai nebus pakeisti ar panaikinti.

3. Lėšų poreikis ir šaltiniai

Finansavimo šaltiniai – valstybės biudžeto lėšos, skirtos melioracijos funkcijai atlikti.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Panevėžio rajono savivaldybei      2026 m. skirta 542 300,00 eurų melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbams atlikti. Šios lėšos bus naudojamos melioracijos griovių ir hidrotechnikos statinių priežiūrai, remontui ir būklės vertinimui bei didelio skersmens drenažo rinktuvų avariniams gedimams šalinti.

4. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai

Pateikiama Panevėžio rajono savivaldybės 2026 metų melioracijos prioritetinių darbų programa, kurioje numatyta valstybės skirtas lėšas panaudoti valstybei priklausančių Panevėžio rajono savivaldybei patikėjimo teise priskirtų melioracijos statinių priežiūrai bei remontui.

5. Lyginamasis variantas

Pridedamas.

Vyriausiasis specialistas                                                                                               Tomas Stasiškis

Sprendimo projekto lyginamasis variantas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2026 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026 M. MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2026 m. gegužės 28 d. Nr. T-

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 24 dalimi, 
15 straipsnio 4 dalimi ir 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 
7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2025 m. gruodžio 23 d. įsakymo 
Nr. 3D-647 „Dėl 2026 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Panevėžio rajono savivaldybės 2026 m. melioracijos prioritetinių darbų programą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2026 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2026 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“, ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio rajono savivaldybės tarybai (Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2026 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-24

(Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2026 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-  redakcija)

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2026 METŲ MELIORACIJOS PRIORITETINIŲ DARBŲ PROGRAMA

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų vertė Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Išlaidos |  |  | 542 300,00 |
| 1. | Melioracijos statinių remontas |  | 17,318 25.28 | 480 300,00 478 415,00 |
| 1.1. | Panevėžio rajono Pažibų ir Perekšlių kadastro vietovių griovių ir juose esančių statinių remontas 14,50 km, darbų vertė apie 270 000 Eur. 2025 m. tęstinis projektas. | km | 1,600 | 2 809,94 |
| 1.2. | Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos Sujetų k. v. Naurašilių kaime griovių ir juose esančių statinių remontas (iš viso 11,124 km). | km | 11,124 | 202 444,00 104 060.00 |
| 1.3. | Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos Pažibų tvenkinio užtvankos tarnybinio liepto remontas. | vnt. | 1 | 2 800,00 |
| 1.4. | Panevėžio rajono Paįstrio seniūnijos Bernatonių, Medikonių ir Paįstrio kadastro vietovėse griovių ir juose esančių statinių remontas (iš viso apie 19,14 km), tęstinis projektas. (2027 m. – 95 013,94 Eur. Bendra vertė 275 759 Eur). | km | 4,594 12,56 | 84 246,06 180 745,06 |
| 1.5. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas. | objektų sk. | 20 | 160 000,00 |
| 1.6. | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių planinis remontas. | objektų sk. | 2 | 28 000,00 |
| 2. | Melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių eksploatacija |  |  | 30 000,00 29 800,00 |
| 2.1. | Vandens kėlimo siurblinių (Skaistgirių, Bernatonių, Berniūnų) eksploatacija. | objektų sk. | 3 | 8 000,00 7 800,00 |
| 2.2. | Išlaidos už elektros energiją (vandens kėlimo siurblinių). | vnt. | 3 | 11 000,00 |
| 2.3. | HTS statinių (Stepanionių, Švaininkų, Žibartonių, Pažibų, slenksčio per Lėvens upę, potvynio pralaidos ant Juodžio ežero) eksploatacija. | vnt. | 6 | 11 000,00 |
| 3. | Kitos išlaidos |  |  | 32 000,00 34 085,00 |
| 3.1. | Erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR2LT vektorinių duomenų ir duomenų bazės tvarkymas. | ha | 115 416,28 | 6 000,00 6 500,00 |
| 3.2. | Projektinės sąmatinės dokumentacijos parengimas. | vnt. | 1 | 8 000,00 |
| 3.3. | Techninės-sąmatinės dokumentacijos ekspertizė. | vnt. | 1 | 2 000,00 3 025,00 |
| 3.4. | Panevėžio rajono valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių būklės vertinimas. | vnt. | 83 | 8 000,00 |
| 3.5. | Techninės priežiūros paslaugos. | objektų sk. | 3 | 8 000,00 8 560,00 |

____________________