Panevėžio rajono savivaldybės         									mero 2026 m. birželio    d. potvarkio Nr. M-

priedas

PASIŪLYMAS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI PRIIMTI SPRENDIMĄ INVESTUOTI PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMĄ TURTĄ

Viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis (toliau – Įstaiga) 2026 m. birželio 1 d. raštu 
Nr. S4-74 „Dėl savivaldybės turto investavimo“ kreipėsi į Panevėžio rajono savivaldybę (toliau – Savivaldybė) su prašymu didinti dalininko įnašą 250 000 Eur piniginiu įnašu ir 198 758 Eur turtiniu įnašu. 2026 m. birželio 1 d. dalininko kapitalą sudarė  10 504 785,69 Eur.

Dalininko įnašo didinimo pagrindimas.

Visą piniginį įnašą 250 000 Eur numatoma panaudoti Įstaigos įstatuose numatytoms veiklos sritims ir tikslams pasiekti: organizuoti nepertraukiamą kokybišką ir aplinkosauginius bei sanitarinius reikalavimus atitinkantį šilumos, geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą.

Stabili ekonominė padėtis užtikrins Įstaigos pajėgumą gyventojams ir organizacijoms teikti kokybiškesnes paslaugas.

Investuotas lėšas Įstaigos duomenimis numatoma panaudoti taip:

1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacija, priežiūra, avarijų šalinimas – vandens bokšto (unikalus Nr. 6698-7000-8080) stovo adresu: Nevėžio g. 62, Velžio k., ir vamzdynų remontas 
(2024–2030 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos planas – 2.2.55 punktas) – 17 000 Eur.

Velžio vandenvietė geriamuoju vandeniu aprūpina 582 gyventojus ir 16 juridinių asmenų:

| Eil. Nr. | Mokėtojas | Objekto adresas |
| --- | --- | --- |
| 1. | UAB „Medudenta“ | Nevėžio g. 54-29, Velžio k., Velžio sen. |
| 2. | UAB „Geserga“ | Nevėžio g. 58, Velžio k., Velžio sen. |
| 3. | UAB „Lankmeta“ | Nevėžio g. 60, Velžio k., Velžio sen. |
| 4. | UAB „Lietbro“ | Nevėžio g. 70, Velžio k., Velžio sen. |
| 5. | Gyventojų bendruomenės „Velžys“ amatų centras „Liktarnė“ | Alantos g. 38, Velžio k., Velžio sen. |
| 6. | UAB „Mūsų namai“ | Nevėžio g. 54, Velžio k., Velžio sen. |
| 7. | Velžio gimnazija | Žemdirbių g. 15, Velžio k., Velžio sen. |
| 8. | VšĮ Velžio komunalinis ūkis | Nevėžio g. 62, Velžio k., Velžio sen. |
| 9. | Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka | Nevėžio g. 54, Velžio k., Velžio sen. |
| 10. | UAB „Vitaka ir ko“ | Nevėžio g. 58, Velžio k., Velžio sen. |
| 11. | Liūdynės kultūros centras | Nevėžio g. 54, Velžio k., Velžio sen. |
| 12. | Panevėžio r. Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ | Alantos g. 37, Velžio k., Velžio sen. |
| 13. | UAB „Glass Baltic“ | Nevėžio g. 58, Velžio k., Velžio sen. |
| 14. | Ūkininkas Simonas Barzda | Nevėžio g. 54-34, 35, Velžio k., Velžio sen. |
| 15. | VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika | Žemdirbių g. 14-2, Velžio k., Velžio sen. |
| 16. | Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapija | Alantos g. 38, Velžio k., Velžio sen. |

Per 2025 metus šiame objekte realizuota 61 542 m³ vandens – tai vienas didžiausių vandens vartojimo taškų Įstaigos eksploatuojamoje sistemoje.

Velžio vandenvietėje esantis vandens bokštas atlieka rezervuaro funkciją ir užtikrina nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimą piko metu ar esant elektros tiekimo sutrikimams. Esama vandens bokšto stovo ir vamzdynų būklė yra kritinė – konstrukcijos buvo ne kartą pažeistos, šiuo metu eksploatuojamos po laikino remonto.

Ekonominis naudingumas: sumažinama avarinių remontų ir neplaninių eksploatacinių išlaidų rizika, išvengiama galimų finansinių nuostolių dėl vandens tiekimo sutrikimų verslo subjektams ir prailginamas infrastruktūros tarnavimo laikas.

Socialinis naudingumas: užtikrinamas nepertraukiamas geriamojo vandens tiekimas gyventojams, ugdymo, sveikatos ir kitoms viešosioms įstaigoms, mažinama avarijų ir galimų vandens tiekimo nutraukimų rizika ir didinamas gyventojų aprūpinimo būtiniausiomis komunalinėmis paslaugomis patikimumas.

2. Šilagalio k. nugeležinimo stoties statyba (įrengimas) (2024–2030 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos planas – 2.2.33 punktas) – 35 000 Eur.

Šilagalio k. šiuo metu tiekiamas vanduo neatitinka higienos normų, yra viršijamas geležies kiekis. Dėl to iš gyventojų yra gaunami nusiskundimai dėl vandens skonio, kvapo, spalvos.

Ekonominis naudingumas: mažinamos išlaidos skundų administravimui, sistemų praplovimui ir papildomiems eksploataciniams darbams, mažinama įrangos ir tinklų užsinešimo geležies nuosėdomis rizika, ilginamas infrastruktūros tarnavimo laikas.

Socialinis naudingumas: gyventojams bus tiekiamas higienos normas atitinkantis geriamasis vanduo, gerinama gyvenimo kokybė ir visuomenės pasitikėjimas komunalinių paslaugų teikimu ir užtikrinami visuomenės sveikatos reikalavimai.

3. Velžio k. vandentiekio trasos (unikalus Nr. 4400-5639-4742, žymėjimas plane V1, ilgis 7 501,61 m) rekonstrukcija (2024–2030 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos planas – 2.2.6 punktas) – 25 000 Eur.

Velžio k. UAB „Lietbro“ yra didžiausias pagal geriamojo vandens suvartojimą Įstaigos klientas. Pagrindinė įmonės veikla yra paukščiai ir jų veisimas. Šiam klientui būtinas nepertraukiamas geriamojo vandens tiekimas ištisą parą. Šiuo metu vanduo yra tiekiamas sena trasa, kurios būklė yra kritinė.

Ekonominis naudingumas: užtikrinamas stabilus pajamų srautas iš vieno didžiausių vandens vartotojų, mažinamos avarijų ir vandens nuostolių sąnaudos, mažinama neplanuotų remonto darbų rizika.

Socialinis naudingumas: užtikrinamas stabilus vandens tiekimas strateginę veiklą vykdančiam verslo subjektui, stiprinamas vietos ekonominis gyvybingumas.

4. Dembavos gyv. Melioratorių g.  5 B kvartalinės katilinės (unikalus Nr. 4400-1814-8636) naujo katilo su montavimo darbais pirkimas – 62 000 Eur.

Viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicijų plane (toliau – Planas), patvirtintame Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-108 „Dėl Viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicijų plano patvirtinimo“ yra pateikti keturi Dembavos gyv. Melioratorių g. kvartalinės katilinės  modernizavimo ekonominiai scenarijai. Toliau pateiktoje lentelėje analizuojama vieno katilo ar siurblio pirkimo kainos (be PVM) įtaka, nevertinant išmontavimo, sumontavimo, derinimo ir paleidimo darbų kainos. Kadangi kiekviena katilinė yra savita, Plane yra naudojami katilų, siurblių pirkimo kainų vidurkiai (be PVM), neįvertinant atskirai kiekvienos katilinės techninės specifikos.

| Scenarijai | I scenarijus | II scenarijus | III scenarijus | IV scenarijus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katilinėje įrengiami nauji šilumos gamybos įrenginiai | Dujas deginantis katilas | Medienos granulių katilas | Šilumos siurblys | Šilumos siurblys ir dujas deg. katilas |
| Katilo pikinė galia, kW | 540 | 540 | - | 540 |
| Šilumos siurblio pikinė galia, kW | - | - | 540 | 320 |
| Investicijos dydis, Eur(be PVM) | 31 460 | 240 520 | 306 750 | 217 240 |
| Dujų sąnaudos, MWh | 1 571 | - | - | 437 |
| Papildomos elektros sąnaudos, MWh | - | - | 493 | 344 |
| Medienos granulių sąnaudos, MWh | - | 1 589 | - | - |
| Papildomo personalo poreikis, etatai | - | 0,48 | - | - |
| Iš viso sąnaudos per metus, Eur | 86 715 | 100 395 | 98 239 | 92 293 |
| Poveikis šilumos kainai, Eur/MWh | 0,18 | 1,06 | 0,92 | 0,54 |

Pagal lentelėje pateiktus duomenis matyti, kad pagal visus scenarijus investicijos į katilinės modernizavimą didina šilumos kainą. Todėl pasirenkamas ekonomiškiausias variantas – dujinis katilas, kurio įsigijimo investicijos, sąnaudos per metus bei poveikis šilumos kainai yra mažiausi.

Dembavos gyv. Melioratorių g. kvartalinė katilinė yra didžiausia gamtinėmis dujomis kūrenama katilinė, jos bendras šildomas plotas  ̶  18 958,85 m2, t. y. 20,05 proc. viso Įstaigos dujiniais katilais šildomo ploto. Šioje katinėje sumontuoti du gamtinių dujų katilai, bet eksploatuojamas tik vienas.  Katilas „De Dietrich C610-100ECO“ (924 kW, įsigijimo data 2009) yra nepataisomai sugedęs. Atsižvelgiant į katilinės svarbą bei siekiant užtikrinti nenutrūkstamą šilumos gamybos procesą ir kokybišką paslaugų teikimą ateinančių šildymo sezonų metu, reikalinga šį katilą pakeisti nauju.

Vadovaujantis 2025 m. duomenimis, senieji Dembavos gyv. Melioratorių g. kvartalinės katilinės katilai per sezoną pagamino 1 315 308 kWh šilumos, buvo realizuota 1 192 245 kWh šilumos. Katilo šilumos naudingumo koeficientas buvo 92 proc. Pagal planuojamų įsigyti naujų katilų parengtą pirkimų techninę specifikaciją – katilo šilumos naudingumo koeficientas numatytas ne mažesnis kaip 96 proc. Planuojama su tuo pačiu kiekiu dujų pagaminti iki 5 proc. daugiau šiluminės energijos (įvertinus šilumos netektis) arba tam pačiam kiekiui šiluminės energijos pagaminti bus sunaudojama iki 5 proc. mažiau dujų.

Ekonominis naudingumas: užtikrinamas efektyvesnis kuro panaudojimas, planuojamos iki 
5 proc. mažesnės dujų sąnaudos tam pačiam šilumos kiekiui pagamint, išvengiama didesnių kapitalinių investicijų į alternatyvius sprendimus.

Socialinis naudingumas: užtikrinamas nepertraukiamas šilumos tiekimas gyventojams ir įstaigoms, mažinama šildymo sezono sutrikimų rizika, išlaikomas šilumos kainos stabilumas vartotojams.

5. Šildymo katilo su bunkeriu keitimas Naujamiesčio seniūnijos administracinio pastato katilinėje (Plano 2.2.18 punktas)  – 83 000 Eur.

Šiuo metu Naujamiesčio seniūnijos administracinio pastato katilinėje yra eksploatuojamas katilas „Biokaitra BIO-95“ (be rezervo). Į katilo bunkerį iš didmaišio granulės yra pilamos rankiniu būdu. Šio tipo katilams nėra galimybės padaryti automatinį granulių užpylimą iš bunkerio. Naujamiesčio seniūnijos administracinio pastato katilinėje sumontuotas katilas yra Įstaigos turtas, inventorinis Nr. 12400043E, eksploatuojamas nuo 2013 m. Bendras šildomas plotas – 1154,3 m2: Naujamiesčio seniūnija – 
444,91 m2, Panevėžio kredito unija – 19,82 m2, Naujamiesčio biblioteka – 114,18 m2, Panevėžio rajono kultūros centro Naujamiesčio padalinys-dailės galerija – 551,41 m2, Telia Lietuva, AB, – 23,98 m2.

Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą šilumos gamybos procesą ir kokybišką paslaugų teikimą ateinančių šildymo sezonų metu, reikalinga šį katilą pakeisti nauju.

Ekonominis naudingumas: mažinamos eksploatacijos ir rankinio kuro pakrovimo darbo sąnaudos, automatizuojamas kuro padavimas, optimizuojami žmogiškieji ištekliai, mažinama gedimų ir neplanuotų remonto išlaidų rizika.

Socialinis naudingumas: užtikrinamas stabilus šildymas seniūnijai, bibliotekai, kultūros centrui ir kitiems naudotojams, gerinamos darbo ir paslaugų gavimo sąlygos gyventojams ir užtikrinamas nenutrūkstamas viešųjų paslaugų teikimas.

6. Naujos konteinerinės katilinės su šilumos trasomis Smilgiuose projektavimas (Plano 2.1.1 punktas) – 28 000 Eur.

Projektuojama katilinė pakeistų šio metu eksploatuojamas dvi katilines:  kultūros centro adresu:  Ramioji g. 1, ir vaikų darželio katilinę adresu: Ramioji g. 3. Atskirų šilumos gamybos šaltinių Smilgiuose sujungimas ir šilumos gamyba bei tiekimas iš vieno šaltinio leistų optimizuoti šilumos gamybos kaštus, o esamus šilumos gamybos įrenginius paliekant rezervo užtikrinimui, būtų išlaikomas didesnis patikimumas arba, esant poreikiui, esamos katilinių patalpos galėtų būti panaudotos kitai veiklai. Šilumos gamybai ir toliau naudojant medienos granules deginančius katilus, CO2 išmetimų kiekis nedidėtų, o įrengus efektyvesnius katilus būtų sudarytos sąlygos CO2 mažėjimui.

Naujos katilinės įrengimas leistų efektyviau gaminti šilumos energiją, du kartus sumažėtų katilinės priežiūros kaštai, nes vietoje buvusių dviejų šilumos gamybos šaltinių liktų vienas. Būtų optimizuotas kuro transportavimas, kadangi padidėtų kuro sandėliavimo galimybės.

Ekonominis naudingumas: optimizuojami šilumos gamybos ir priežiūros kaštai, iki 2 kartų mažinamos eksploatacinės priežiūros sąnaudos ir efektyvinamas kuro transportavimas ir sandėliavimas.

Socialinis naudingumas: didinamas šilumos tiekimo patikimumas gyventojams ir įstaigoms, sudaromos sąlygos efektyvesniam ir tvaresniam energijos vartojimui ir mažinamas poveikis aplinkai ir kuriama ilgalaikė energetinio saugumo infrastruktūra.

Turtinį įnašą numatoma panaudoti Įstaigos įstatuose numatytoms veiklos sritims ir tikslams pasiekti: gerinti  geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę bei didinti teikiamų paslaugų kiekį.

Vandentvarkos  objektai  Puodžiūnų k. eksploatuojami pagal panaudos sutartis. Puodžiūnų kaime yra 27 vandens vartotojai,  kasmet  gaunama  iki 1 070 Eur  pajamų.

Velžio k. Lankų ir Tuopų  gatvėse 2023–2024 metais nutiesti nauji vandentiekio ir buitinių nuotekų surinkimo tinklai. Šiose  gatvėse dar  vykdomos  gyvenamųjų namų  statybos, prie  tinklų yra prisijungęs  tik vienas  vartotojas, tačiau  galimybė  prisijungti  prie tinklų, kartu sudėjus, abiejose gatvėse yra 24 vartotojams. Prisijungus visiems vartotojams,  Įstaiga  galėtų gauti iki 3 000 Eur pajamų per metus.

Investuoti nekilnojamąjį turtą didinant dalininko įnašą, o ne perduoti pagal patikėjimo sutartį ar panaudos pagrindais yra tikslinga, nes skaičiuojant paslaugų kainas amortizaciniai atskaitymai nebuvo įtraukiami. Įstaiga dalyvauja ir vykdo įvairius projektus, gaunamos investicijos leidžia efektyviau planuoti ilgalaikę veiklą, įtraukiant naujai prižiūrimus įrenginius į veiklos organizavimo gaires.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Unikalus Nr. | Turto vertė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vandens kokybės gerinimo įrenginių pastatas (bendras plotas 18 kv. m, statybos metai 2020) adresu: Puodžiūnėlių g. 24A, Puodžiūnų k., Panevėžio r. sav. | 4400-5595-1832 | Nekilnojamojo turto bendra rinkos vertė 2026-01-15 pagal nekilnojamojo turto (pastato su įranga) rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr. 50A0-2601-0007 – 17 192 Eur |
| 2. | Nuotekų šalinimo tinklai – paplavų tinklas (ilgis 7,89 m, statybos metai 2020) adresu: Puodžiūnėlių g. 24A, Puodžiūnų k., Panevėžio r. sav. | 4400-5595-1843 | Nekilnojamojo turto bendra rinkos vertė 2026-01-15 pagal nekilnojamojo turto (inžinerinių tinklų) rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr. 50A0-2601-0012 – 1 945 Eur |
| 3. | Vandentiekio tinklai (žymėjimas plane V, ilgis – 221,20 m) Lankų g., Velžio k., Panevėžio r. sav. | 4400-6321-1394 | Nekilnojamojo turto bendra rinkos vertė 2026-01-15 pagal nekilnojamojo turto (inžinerinių tinklų) rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr. 50A0-2601-0009 – 22 306 Eur |
| 4. | Nuotekų šalinimo tinklai – buitinės nuotekos (žymėjimas plane KF, ilgis – 293,30 m) Tuopų g., Velžio k., Panevėžio r. sav. | 4400-6321-1372 | Nekilnojamojo turto bendra rinkos vertė 2026-01-15 pagal nekilnojamojo turto (inžinerinių tinklų) rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr. 50A0-2601-0009 – 69 958 Eur |
| 5. | Nuotekų šalinimo tinklai – buitinių nuotekų tinklai (žymėjimas plane KF, ilgis – 231,91 m) Lankų g., Velžio k., Panevėžio r. sav. | 4400-6321-1383 | Nekilnojamojo turto bendra rinkos vertė 2026-01-15 pagal nekilnojamojo turto (inžinerinių tinklų) rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr. 50A0-2601-0009 – 57 103 Eur |
| 6. | Vandentiekio tinklai (žymėjimas plane V, ilgis – 298,24 m) Tuopų g., Velžio k., Panevėžio r. sav. | 4400-6321-1361 | Nekilnojamojo turto bendra rinkos vertė 2026-01-15 pagal nekilnojamojo turto (inžinerinių tinklų) rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr. 50A0-2601-0009 – 30 254 Eur |

Investavus Savivaldybės turtą, pagerės įstaigos finansinė padėtis, bus užtikrinta ilgalaikė įstaigos veikla. Stabili ekonominė padėtis užtikrins įstaigos pajėgumą gyventojams ir organizacijoms teikti kokybiškesnes paslaugas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Savivaldybė gali investuoti į Įstaigos turtą didindama įstaigos kapitalą, jeigu Savivaldybė yra jos dalyvė. Savivaldybė yra vienintelė Įstaigos dalininkė.

Įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad sprendimą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo priima Savivaldybės taryba. Sprendimai dėl Savivaldybės turto investavimo priimami vadovaujantis Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo kriterijų ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, jeigu tenkinami ne mažiau kaip trys investavimo kriterijai iš devynių:

| Eil. Nr. | Kriterijai | Kriterijus tenkinamas / netenkinamas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Investavus bus įvykdyti iš tarptautinių sutarčių atsirandantys Lietuvos Respublikos įsipareigojimai. |  | Ne |
| 2. | Investuojama į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbias įmones, nurodytas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme. | Taip |  |
| 3. | Investuojant skatinamas Lietuvos ekonomikos augimas, stiprinamas ekonominis savarankiškumas ir (ar) tarptautinis konkurencingumas. |  | Ne |
| 4. | Investuojant bus siekiama Lietuvos ekonominės ir socialinės sanglaudos Europos Sąjungos erdvėje, taip pat regionų ar pasaulio mastu. |  | Ne |
| 5. | Investuojant bus kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei (skatinama veiksminga konkurencija rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo galimybės ir prieinamumas). | Taip |  |
| 6. | Savivaldybės turto investavimu (savivaldybės įnašu) bus sukuriama pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos ilgalaikis ekonominis tvarumas. | Taip |  |
| 7. | Iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir gautas socialinis rezultatas (aplinkos ir kitų panašių sričių) arba užtikrintas veiksmingesnis įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytų valstybės ir savivaldybės funkcijų atlikimas. | Taip |  |
| 8. | Bus investuojama į ūkio ir socialines inovacijas, žinių ekonomikos plėtrą, aukštųjų technologijų kūrimą, jeigu tai yra vienas iš pagrindinių investicijų objekto veiklos tikslų. |  | Ne |
| 9. | Investavimo tikslas ir siekiamas rezultatas nustatyti teisės aktuose, įgyvendinančiuose strateginio planavimo dokumentus. |  | Ne |

Investavimo kriterijų tenkinimo pagrindimas:

1. Investavus bus kuriama ir plėtojama visuomenei naudinga infrastruktūra (skatinama veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo galimybė ir prieinamumas).

Įstaigos viena iš veiklų yra šilumos, geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Vienas iš pagrindinių uždavinių yra šių paslaugų kokybės gerinimas. Savivaldybei investavus į Įstaigos kapitalo didinimą, bus kuriama pridėtinė vertė.

2. Savivaldybės turto investavimu (Savivaldybės įnašu) bus sukuriama pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos ilgalaikis ekonominis tvarumas.

3. Iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir socialinis rezultatas (aplinkos ir kitų panašių sričių) arba užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytų valstybės ir savivaldybės funkcijų atlikimas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 2 dalis numato, kad paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal sudarytas sutartis kiti viešai pasirenkami fiziniai ar juridiniai asmenys. VšĮ Velžio komunalinis ūkis Savivaldybės įsteigtas juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų – įgyvendinti savarankiškąją funkciją – šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimą.

Savivaldybės turtas investuojamas vadovaujantis šiais principais:

1. Visuomenės naudos. Šis principas reiškia, kad Savivaldybės turtas bus valdomas, naudojamas ir juo disponuojama rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą;

2. Efektyvumo. Šis principas reiškia, kad Savivaldybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo bus siekiama maksimalios naudos visuomenei;

3. Racionalumo. Šis principas reiškia, kad Savivaldybės turtas bus tausojamas, nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas;

4. Viešosios teisės. Šis principas reiškia, kad sandoriai dėl Savivaldybės turto bus sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą Savivaldybės turtu, nustatyta tvarka ir būdais.

Sprendimas investuoti Savivaldybės turtą gali būti priimtas ne anksčiau kaip po 1 mėnesio nuo turto vertinimo ataskaitos paskelbimo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje. Ataskaitos paskelbtos 2026 m. vasario  mėnesį. 		_____________________